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ANEXO N° 2
Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

(…)
1.1. Especificaciones Técnicas:
Las actividades a realizar, se enmarcan en los artículos 2.2.3.1.6.15 y 2.2.3.1.6.16 del Decreto 1076 de 2015, con el fin de dar cumplimiento en las disposiciones relacionadas con las obligaciones que tienen las Corporaciones Autónomas Regionales en las fases de ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA.
El presente proceso se realizará para continuar con la implementación de las actividades de los POMCA en la jurisdicción de Corantioquia, para el apoyo o fortalecimiento a los Consejos de Cuenca como Órganos consultivos de la ordenación y ejecución de Planes de Ordenación y para la implementación de Acuerdos protocolizados con las comunidades afrodescendientes en las cuencas de los ríos Aburrá y Áurra.
El consultor deberá interactuar con el equipo POMCAS de la Corporación y la Interventoría contratada para este proceso, para asegurar la comprensión integral del proyecto y lograr el conocimiento de Corantioquia en la ejecución del POMCA, de manera articulada con los demás instrumentos de planificación corporativos y teniendo en cuenta los escenarios y estrategias de participación existentes.
·  Alcances 
Alcance 1. Elaboración de ruta metodológica para el fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia.
Alcance 2. Fortalecimiento de los Consejos de cuenca.
Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra.
Alcance 4. Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA
Alcance 5. Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.

DESARROLLO DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LOS ALCANCES:

Alcance 1. Elaboración de ruta metodológica para el Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS o aprobados en la jurisdicción de Corantioquia.
Teniendo en cuenta el Enfoque Corporativo en relación a lo ecosistémico, lo económico y la gobernanza, y el Enfoque Diferencial definido en el PGAR 2020-2031, es importante la elaboración de una ruta metodológica que articule acciones y estrategias de comunicación, educación y participación que les dé mayor sentido a los alcances aquí relacionados, en cumplimiento al objeto.  Para iniciar la elaboración de la ruta metodológica, se debe tener presente la Estrategia Corporativa en relación a: 1. Cuidar lo que está bien, 2. Mejorar lo que debe estar mejor, 3. Conectar a través de los hilos del agua lo que está bien, y 4. tejer una trama y urdimbre en el territorio. Estos cuatro elementos deben ser visibles en la ruta metodológica, al igual que la Estrategia para la Gestión de la Cultura “Territorio como Zona de Vida” y sus pilares de participación, diversidad cultural y educación ambiental, atendiendo sus criterios en referencia a 1), la planeación, 2) sistemas de relaciones sociales en el territorio, 3) análisis, y 4) comprensión y aprobación. En la planeación es relevante tener presente las categorías establecidas, a saber, áreas protegidas, deforestación, estrategias de conservación, interacciones humanas – fauna. Con relación a los sistemas de relaciones en el territorio, se debe partir de una memoria adaptativa en donde esté presente las temporalidades pasado, presente y futuro, esto es: lo que estuvo – los que estuvieron, lo que está - los que están, y lo que estará - los que estarán. Por su parte, el análisis debe concentrar aspectos de riesgos y oportunidades; en el primero se puede relacionar tensiones y/o presiones, y en el segundo prácticas y dinámicas. Por último, en comprensión y apropiación, se debe tener en cuenta tres elementos: ecología del territorio (donde se descubra y se redescubra), la definición de actores, procesos y problemáticas, y la definición de estrategias concentradas en la ruta metodológica, al igual que acciones, tácticas y herramientas pedagógicas, didácticas, y de participación. Con todo esto, procedemos a describir las actividades 
Actividad 1.1. Convocatorias 
Dentro de la ruta metodológica, el consultor debe relacionar todos los aspectos para la consecución de las convocatorias a realizar con diferentes actores en el territorio. Los aspectos a tener en cuenta son, fechas, lugares, horas, personas responsables, requerimientos técnicos y logísticos, entre otros. Para este ejercicio de convocatorias se debe hacer una alusión a un plan que relacione las siguientes actividades o acciones, que hacen parte integral de estos estudios: 
 •	Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá, de acuerdo a las especificaciones del alcance 2, actividad 2.1.  
•	Evento de Conformación y elección del Consejo de Cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá, de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
•	Construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurra y Amagá). 
•	Foro Regional De Consejos De Cuenca, de acuerdo a las especificaciones en el alcance 2, actividad 2.4. 
•	Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas. 
•	Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra. La convocatoria para la implementación deberá estar sujeta a las actividades descritas en el alcance 3, por tal, en la ruta metodológica se deberá articular estas actividades para la implementación de los acuerdos protocolizados.  
•	Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de Acueductos). Se debe identificar las JAC que tengan relevancia en aspectos ambientales en la cuenca. Para la convocatoria, se debe atender direccionamiento del alcance 4, actividad 4.2. 
•	Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial. Se debe garantizar la convocatoria para la realización de sesiones de capacitación virtual, para los funcionarios de la sede central y las oficinas territoriales, y jornadas de socialización y retroalimentación con otros actores. La convocatoria debe estar sujeta a las especificaciones del alcance 5. Actividad 5.1.    
Nota aclaratoria: Toda actividad que, en su ejercicio de participación, fortalecimiento, proceso educativo, recorridos u otros inmersos en estos estudios previos, requieran de una convocatoria, deberán relacionarse en la ruta metodológica (Alcance 1, componente 1.1). 
 Actividad 1.2. Participación. 
En este aparte se debe contar con el planteamiento metodológico en referencia a ejercicios de participación que involucre a los actores estratégicos a nivel territorial. Por tal, el consultor deberá tener en cuenta para el ejercicio de participación y el planteamiento metodológico, las siguientes actividades: 
 •	Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá, de acuerdo a las especificaciones del alcance 2, actividad 2.1.  
•	Evento de Conformación y elección del Consejo de Cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá: 
[bookmark: _Hlk46323142]•	Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas. Se realizarán cuatro (4) salidas de campo con los miembros del Consejo de Cuenca de los Ríos Aurra, Aburrá, Amagá-Sinifána y Río Grande - Río Chico, una salida por Consejo. Esta actividad deberá contar con un trabajo pedagógico para el intercambio de saberes de los consejeros de cuenca. Se debe tener en cuenta las especificaciones del alcance 2, Actividad 2.3. 	
 Actividad 1.3. Gestión del Conocimiento 
[bookmark: _Hlk46331021]Para la gestión del conocimiento, se tienen en cuenta actividades formativas, que involucra a los actores focalizados en el territorio. Por tal, se debe tener en cuenta las siguientes actividades: 
 •	Foro Regional de Consejos de Cuenca. Para este foro se sugieren los temas: Experiencias o casos de éxito en la administración de la Cuenca, Adelantos tecnológicos en la administración de cuencas.  Se debe atender las indicaciones relacionadas en el alcance 2, actividad. 2.4.
Actividad 1.4. Fortalecimiento 
Los procesos de fortalecimiento están orientados a acciones planificadas que permitan generar espacios de reflexión, capacidad crítica y de incidencia, lectura del territorio, identificación de problemáticas y planteamientos de alternativas de solución, entre otros. Este fortalecimiento hará parte integral de la ruta metodológica, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
[bookmark: _Hlk46331115]•	Construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurra y Amagá). 
[bookmark: _Hlk46319999][bookmark: _Hlk46320072]•	Formar y prestar apoyo técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales, mediante actividades de Seguridad Alimentaria desde un enfoque de prácticas tradicionales de producción, para aportar a la soberanía alimentaria y economía propia de las comunidades étnicas. Esta actividad debe estar orientada por la propuesta pedagógica de la Corporación y la metodología de Hogares Ecológicos. 
· Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra. Esta implementación debe estar orientada hacia: 1) la formación y apoyo técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales, con todos sus elementos descritos en el alcance 3, actividad 3.1, 2) Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios (actividad 3.2), 3) Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional (actividad 3.3), 4) Formular un proyecto de apicultura para los Consejos Comunitarios de Sopetrán (actividad 3.4), y 5) manejo de fauna con fines de conservación (actividad 3.5).  
Esta implementación debe estar sujeta a las actividades descritas en el alcance 3, por tal, en la ruta metodológica se deberá articular estas actividades para la implementación de los acuerdos protocolizados.    
•	Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de Acueductos). Se debe identificar las JAC que tengan relevancia en aspectos ambientales en la cuenca y generar espacios por medio de talleres. Para el fortalecimiento a esos espacios de participación, se debe atender direccionamiento del alcance 4, actividad 4.2. 
•	Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial. Se deben realizar sesiones de capacitación virtual para los funcionarios de la sede central y las oficinas territoriales, y otros actores, de acuerdo a las especificaciones del Alcance 5. Actividad 5.1.  
 Actividad 1.5. Aspectos logísticos 
 En este aparte de la ruta metodológica, se deben relacionar los aspectos logísticos a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades en el territorio; esto es, alimentación, transporte, viáticos, compra de insumos, localización de espacios, materiales para encuentros, talleres y otros, definición de rutas o senderos, gestión de permisos, entre otros. El consultor deberá tener en cuenta las siguientes actividades relacionadas en los diferentes alcances de estos estudios previos:  
[bookmark: _Hlk46331251] •	Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá, de acuerdo a las especificaciones del alcance 2, actividad 2.1.   
•	Evento de Conformación y elección del Consejo de Cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá.  
•	Construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurra y Amagá). 
•	Foro Regional de Consejos de Cuenca. se contará con la participación de los diferentes actores del territorio desde el Orden Territorial, Sectorial y Social (funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, funcionarios de las CAR, consejeros con casos exitosos en la administración de las cuencas. Se debe tener en cuenta las especificaciones del alcance 2, actividad 2.4.  
•	Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas. Se realizarán cuatro (4) salidas de campo con los miembros del Consejo de Cuenca de los Ríos Aurra, Aburrá, Amagá-Sinifána y Río Grande - Río Chico. Se debe establecer aspectos logísticos para tales recorridos, de acuerdo al alcance 2, actividad 2.3.
•	Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra. Se debe tener en cuenta el despliegue logístico para cada una de las actividades descritas en el alcance 3. El consultor deberá tener en cuenta los aspectos logísticos para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados. 
•	Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de Acueductos). Se debe identificar las JAC que tengan relevancia en aspectos ambientales en la cuenca y generar espacios por medio de talleres. Se realizará talleres virtuales en 13 municipios, en dos (2) jornadas por municipio, entre los cuales se encuentran los siguientes municipios a trabajar: Jardín, Andes, Hispania, La Pintada, Santa Barbara, Amagá, Caldas, Medellín, San Pedro de los Milagros, Belmira, Santa Rosa de Osos, San Jerónimo y Ebéjico, realizando un taller por municipio. Se debe relacionar los aspectos logísticos a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades en el territorio, atendiendo las indicaciones del 4, actividad 4.2. 
•	Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial. Se deben realizar sesiones de capacitación virtual para los funcionarios de la sede central y las oficinas territoriales, y jornadas de socialización y retroalimentación con otros actores. Se debe tener en cuenta las actividades a desarrollar de acuerdo a las especificaciones del alance 5. Actividad 5.1, para la relación logística, garantizando una operatividad de los encuentros. 
 Nota aclaratoria: Toda actividad que requiera una operatividad logística, deberán relacionarse en la ruta metodológica (Alcance 1, componente 1.5). 
 Actividad 1.6. Cronograma general 
Este componente obedece a un aspecto de planeación donde se puede evidenciar un ordenamiento y relacionamiento temporal de las actividades, teniendo en cuenta los alcances y las actividades que hace parte integral de estos estudios previos. El cronograma general, debe dar cuenta de los componentes descritos anteriormente, localizando su desarrollo a nivel temporal, teniendo en cuenta los parámetros contractuales. 
 Producto: Un documento con la Ruta metodológica donde se relacionen los 6 componentes descritos anteriormente, a saber: convocatorias, participación, gestión del conocimiento, fortalecimiento, aspectos logísticos, y cronograma. A su vez, se debe relacionar en la ruta metodológica el enfoque Corporativo, la Estrategia Corporativa, y la Estrategia de Cultura “territorio como zona de vida”. La ruta metodológica debe establecer unos objetivos, y permitirá articular acciones en el territorio, en cuanto al Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia.

Alcance 2. Fortalecimiento de los Consejos de cuenca.
En desarrollo de la formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas que adelanta la Corporación, se tiene la necesidad de apoyar los Consejos de Cuenca, a través del fortalecimiento interno e implementación de estrategias que permitan consolidar actividades para la preservación y conservación del patrimonio natural y cultural del área de la cuenca objeto de ordenación, fortaleciendo los procesos de participación y gestión ambiental que tienen estos Consejos y que están en consonancia con los principios misionales de la Corporación y en relación con la Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso Hídrico y así mismo la Política Nacional de Educación Ambiental. Es así como los procesos de participación toman relevancia en tanto aportan a la planificación ambiental del territorio y a la administración del patrimonio ambiental.
Los Consejos de Cuenca formados y consolidados, podrán cumplir un rol específico e importante en el proceso de formulación, ejecución y seguimiento de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, a través de las decisiones y/o acciones que definan como consejeros, para legitimar la participación en las diferentes fases del proceso
Para apoyar a los Consejos de cuenca, se tomó como base las acciones propuestas en los Planes de Ordenación de Cuencas en el componente programático, además de las acciones propuestas en el año 2019 dentro del contrato N° 110-CNT1804-50 “Fortalecimiento de los Consejos de Cuenca y de actores comunitarios para la participación en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas – Hidrográficas – POMCAS” y en las propuestas contenidas en los Planes de Acción de cada uno de los Consejos de Cuenca. Del análisis, se agrupan por temáticas y con el presente proceso de contratación se harán las siguientes:
Actividad 2.1 Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Áurra:

	Se realizarán seis (6) encuentros de reconformación de los Consejos de Cuenca, tres (3) por POMCA (Aurra y Amagá), de los cuales serán cuatro (4) presenciales y dos (2) virtuales, convocando de nuevo a las organizaciones de la Cuenca y sectores Productivos y Económicos de los municipios que los integran, para fortalecer las funciones acordadas en su conformación inicial, para lo cual el consultor debe garantizar la convocatoria y la logística, la que debe incluir un (1) refrigerio para un promedio de 10 personas por encuentro presencial y sin límite de personas en los virtuales, guardando los protocolos de Bioseguridad. Los municipios donde se realizarán los encuentros se definirán con la supervisión, sin embargo, se sugiere los municipios, para la cuenca de Áurra: Ebéjico (un (1) encuentro presencial) y Sopetrán (un (1) encuentro presencial y uno (1) virtual), y para la cuenca del Río Amagá: Santa Bárbara (1 encuentro presencial) y Amagá (1 encuentro presencial y uno (1) virtual).
	Se deben asegurar en los seis (6) encuentros por lo menos los siguientes grupos: Sectores productivos, ONG que desarrollen actividades en la cuenca, Juntas de Acción Comunal, Grupos étnicos, Asociaciones que agremien campesinos, prestadores de servicios públicos, administraciones municipales y otros actores de la cuenca.
	Se realizará la convocatoria para la conformación de los Consejos de Cuenca de los Ríos Amagá y Aurra a través de redes sociales, Juntas de Acción Comunal, por medio de las parroquias, llamadas telefónicas y oficios a cada uno de los actores identificados. 
	Se convocará mediante aviso radial con el cronograma de convocatoria para la evaluación y conformación del Consejo de Cuenca para cada una de las cuencas de los Ríos Amagá y Áurra (dos cuñas radiales por cuenca).
	Se consolidará base de datos de actores según el tipo de Actor contemplado en la Norma para la conformación de consejos de Cuenca.
	Se hará evento de Conformación y elección del Consejo de Cuenca con la participación de los actores habilitados para participar en el proceso de elección, los encuentros tendrán una duración de 2 horas presenciales y 3 virtuales. 
	El Consultor deberá hacer el análisis de requisitos habilitantes y generar informe de evaluación de postulados a participar en el proceso de elección.
	Se debe contar con el servicio de internet banda ancha (30 a 50 megas simétricas) y aplicaciones que soporten reuniones de más de 50 personas. 
	Se debe contar con las medidas de Bioseguridad relacionadas en el memorando 150-MEM2005-3420 “Protocolo general de Bioseguridad para la prevención de la propagación y contagio del COVID 19”, establecido por la Corporación, para las reuniones asistenciales, asi como garantizar la dotación del personal que se desplace a los municipios (kit personal de Bioseguridad).
Producto: Entrega del informe que evidencie la realización de los encuentros y el proceso de convocatoria, verificación de requisitos habilitantes, conformación y elección del Consejo de Cuenca reconformado, con su respectivo registro fotográfico Acta de Conformación del Consejo de Cuenca y lista de asistencia, lo anterior con el formato acordado con la supervisión del contrato. 
Actividad 2.2. Apoyo en la construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurra y Amagá).
	Se realizarán seis (6) encuentros, cuatro (4) presenciales y dos (2) virtuales para la construcción del reglamento y el plan de acción de los Consejos de Cuenca, dos encuentros (2) por POMCA, convocando a las organizaciones de la Cuenca que los integran, para lo cual el consultor debe garantizar la convocatoria y la logística, la cual debe incluir un (1) refrigerio para un promedio de 10 personas por taller, atendiendo los Protocolos de Bioseguridad. Los municipios donde se dictarán los talleres se definirán con la supervisión, sin embargo, se sugiere los municipios para la cuenca de Aurrá, Ebéjico (1 encuentro) y Sopetrán (2 encuentros, uno virtual y uno presencial), y para la cuenca de Amagá, Santa Bárbara (1 encuentro) y Amagá (2 encuentros, uno virtual y uno presencial). La duración de estos encuentros será de tres (3) horas.
	Se debe contar con servicio de internet banda ancha (30 a 50 megas simétricas) y aplicaciones que soporten reuniones de más de 50 personas. 
	Se debe contar con las medidas de Bioseguridad relacionadas en el memorando 150-MEM2005-3420 “Protocolo general de Bioseguridad para la prevención de la propagación y contagio del COVID 19”, establecido por la Corporación, para las reuniones asistenciales, asi como garantizar la dotación del personal que se desplace a los municipios (kit personal de Bioseguridad).
NOTA: Se tomarán como modelos para la estructura del Reglamento Interno, los ejercicios que se han adelantado con otros Consejos de Cuenca en vigencias anteriores.
Producto: Entrega del informe que evidencie los talleres, con su respectivo registro fotográfico y lista de asistencia, lo anterior con el formato acordado con la supervisión del contrato.
Actividad 2.3. Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas.
Se realizarán cuatro (4) salidas de campo con los miembros del Consejo de Cuenca de los Ríos Aurra, Aburrá, Amagá-Sinifána y Río Grande - Río Chico, una salida por Consejo (10 personas máximo por cuenca), en la cual se identificarán problemáticas y potencialidades de las áreas visitadas, de acuerdo a su cronograma de trabajo para la vigencia 2020, en el marco del POMCA adoptado y las funciones propias de los consejeros. El Consultor acompañará técnicamente el recorrido, y elaborará un trabajo pedagógico para el intercambio de saberes de los consejeros de cuenca, y la elaboración de un informe que consolide las situaciones encontradas. En cuanto a la orientación pedagógica para los recorridos, debe presentar un trabajo articulado a la memoria adaptativa (pasado, presente, futuro), descrito en el Alcance 1. 
Estos recorridos deben ser aprovechados por los consejeros y consultor para verificar la implementación de proyectos que den cumplimiento a la ejecución de programas y proyectos de los POMCAS donde se ejecuten los mismos. Cada recorrido tendrá una duración de un día. 
Se debe establecer el Protocolo de Seguridad establecido por la Corporación, igualmente el transporte que efectúe los recorridos, debe ubicar separadamente a los Consejeros de cuenca que vayan a acompañar los mismos.
Producto: Un informe con la aplicación metodológica para los recorridos pedagógicos, sistematización, registro fotográfico, memorias y temáticas de los recorridos realizados con los miembros de los Consejos de Cuenca, listas de asistencia Corporativas en su última versión, que serán entregadas por el Interventor. Además, este informe debe contener aspectos tales como relación de proyectos ejecutados, posibles proyectos a ejecutarse, potencialidades y limitantes de la cuenca, relatoría de intervenciones que estén afectando la cuenca entre otros. 
Actividad 2.4. Foro Regional Virtual de Consejos de cuenca 
Se realizará un Foro regional Virtual para socializar los avances y acciones implementadas en las cuencas de los POMCAS adoptados, se contará con la participación de los diferentes actores del territorio desde el Orden Territorial, Sectorial, Social y empresarial (funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, funcionarios de las CAR, consejeros con casos exitosos en la administración de las cuencas y empresas que contribuyan con su trabajo al fortalecimiento ambiental de las cuencas), para fortalecer estrategias de articulación interinstitucional y la materialización de los Programas de los POMCA, para lo cual el consultor debe garantizar la convocatoria y la logística, garantizando una buena conexión de internet banda ancha (30 a 50 megas simétricas) y aplicaciones que soporten reuniones para 100 personas. La duración de la jornada será una mañana.
Igualmente, el consultor debe adelantar las gestiones institucionales que sean necesarias, para fortalecer el contenido académico, la participación institucional y la vinculación de actores públicos y privados al Foro Regional. Para el contenido académico del Foro se sugieren los siguientes temas:
•	Experiencias o casos de éxito en la administración de la Cuenca 
•	Adelantos tecnológicos en la administración de cuencas. 
Producto: Entrega informe que dé cuenta del desarrollo del foro regional, en aspectos formativos, logísticos y financieros, con su respectivo registro fotográfico y/o imagen captura de pantalla del evento, listado de asistencia virtual, lo anterior con el formato acordado con la Interventoría del contrato. Elaboración y entrega de memoria académica del foro, que dé cuenta del desarrollo del foro, aspectos relevantes, conclusiones y compromisos. 

Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra
El proceso de Consulta Previa para la formulación del POMCA del río Aburrá se hizo con el Consejo Comunitario de la Vereda de San Andrés del municipio de Girardota. En el acta de protocolización con fecha del 27 de agosto de 2016 (radicado corporativo N° 140-1608-1716), los miembros y la Junta Directiva del Consejo Comunitario conscientemente aprueban la implementación del proyecto “Proceso de ordenación de la cuenca del río Aburrá Código 2701-01 según clasificación del IDEAM” en su territorio y expresan su consentimiento para que la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA continúe con los trámites y demás procedimientos relacionados con su implementación, de conformidad con el marco legal. 
Por otra parte, se realizó proceso de Consulta Previa con ocho (8) Consejos Comunitarios del municipio de Sopetrán, de los cuales uno (1) era invitado (Consejo Comunitario de Córdoba). En el marco del proyecto “Proceso de Ordenación de la cuenca del Río Aurra, Código 2620-02 según clasificación del IDEAM”, mediante Acta N° 110-ACT1709-3753, se protocolizaron así acuerdos con los Consejos Comunitarios: 
•	San Nicolás
•	Juntas
•	La Puerta
•	El Rodeo
•	Los Almendros
•	Guaymaral
•	Tafetanes
•	Córdoba
Los compromisos por parte de la Corporación están orientados hacia acciones para manejar los impactos identificados del proceso de ordenación de las cuencas en relación con los Consejos Comunitarios.
Para la presente vigencia, se deben ejecutar los acuerdos protocolizados que se enuncian a continuación y presentar un reporte de avance al Comité de Seguimiento. Lo anterior, partiendo de las Actas ya referidas y que serán de conocimiento del consultor encargado de la ejecución del proceso de Implementación de los POMCA y otros instrumentos de planificación relacionados con el recurso hídrico en la jurisdicción de Corantioquia. 
Cada una de las actividades de este alcance debe cumplir con el Protocolo de Seguridad de Corantioquia, a continuación, se referencian en general estas actividades:
Relación de actividades del Alcance 3 con acuerdos protocolizados.
	Actividad
	Descripción
	Consejo Comunitario de San Andrés - Girardota
Acta N° 140-1608-1716
	Consejos Comunitarios de Sopetrán
Acta N° 110-ACT1709-3753

	3.1
	Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales.
	- Identificar las actividades económicas del Consejo Comunitario y formar en buenas prácticas y mejores técnicas disponibles
 
- Implementar buenas prácticas agropecuarias y ambientales en el Consejo Comunitario
 
- Apoyar a través de acompañamiento técnico - proyectos para el fortalecimiento del Consejo Comunitario
	- Capacitar, fomentar y apoyar la implementación de sistemas de producción limpia
 
- Los Consejos Comunitarios identificarán las áreas potenciales de cultivo, con posibilidades de riego
 
- Apoyar y gestionar proyectos para la implementación de sistemas de producción limpia, bio-tecnología e investigación, conforme a lo establecido en la Ley 99, artículo 31, numeral 21 y 24
 
- Los Consejos Comunitarios identificarán y formularán con el acompañamiento de la Corporación, los proyectos para la implementación de sistemas de producción limpia, bio-tecnología e investigación

	3.2
	Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios. 
	Acompañar la actualización del Plan de Etnodesarrollo
 

	-Apoyar la revisión, formulación y/o actualización de los planes de etnodesarrollo de acuerdo a los determinantes del POMCA
 
- Los Consejos Comunitarios construirán o actualizarán sus planes de Etnodesarrollo en las líneas o acciones de acuerdo a lo establecido en el POMCA 
 
- Los Consejos Comunitarios elaborarán y propondrán el presupuesto para la formulación y/o actualización de los planes de etnodesarrollo y gestionarán recursos con otras entidades

	3.3
	Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional
	NA
 

	 - Los Consejos Comunitarios harán la recuperación de semillas y especies nativas para los programas de restauración del Bosque Seco Tropical
 
- Adelantar programas de restauración del Bosque Seco Tropical

	3.4
	Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán
	NA
	- Apoyar el desarrollo de programas de apicultura y capacitar para el manejo de especies de fauna con fines de conservación
 
- Los Consejos Comunitarios identificarán los sitios para la implementación de programas de apicultura

	3.5
	Manejo de fauna con fines de conservación

	Estimular la población joven para que acceda a la formación en programas de carácter ambiental
	Apoyar el desarrollo de programas de apicultura y capacitar para el manejo de especies de fauna con fines de conservación
 



Las actividades del Alcance 3 además están relacionadas con el capítulo étnico del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031 de Corantioquia, y el Plan de Acción, cumpliendo así el enfoque diferencial étnico en el desarrollo de las mismas. 

Tabla 4. Relación de actividades propuestas con el PGAR 2020 – 2031 y el Plan de Acción 2020-2023
	Alcance 3.
	Retos étnicos PGAR 2020-2031
	Acciones Afrocolombianas PA 2020-2023

	Actividad 3.1. Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales. 
	Reto 13. Fortalecer la sostenibilidad de áreas de producción campesina y de grupos étnicos.
 
	AA4. Prácticas de economía propia fortalecida bajo principios de sostenibilidad.

	Actividad 3.2. Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios. 
	Reto 29. Identificación y manejo del riesgo climático asociado a los planes de vida y de etnodesarrollo de los territorios étnicos.
 
Reto 45. Capacidad en las autoridades étnicas para la promoción y ejercicio efectivo de derechos territoriales.
	A.A 3. Hacer este diagnóstico en el contexto de los planes de etnodesarrollo, de las determinantes de la Corporación y los planes de ordenamiento territorial.
 

	Actividad 3.3. Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional.
 
Actividad 3.4. Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán. 
	R19. Fomento de prácticas económicas colectivas orientadas al aprovechamiento pertinente y sostenible de los territorios étnicos.
 
	A.A.4 Prácticas de economía propia fortalecida bajo principios de sostenibilidad.
 

	Actividad 3.5. Manejo de fauna con fines de conservación  
	R10. Protección efectiva de los ecosistemas presentes en los territorios étnicos incluyendo la respectiva restauración y saneamiento, contribuyendo a la resiliencia y a la reducción de la vulnerabilidad de los territorios étnicos.
	A.A 2. Identificación de acciones concretas de conservación y restauración.
 
A.A 12. Implementación de 5 medidas de adaptación por año.
 

	Actividad 3.6. Generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados 
	Reto 45. Capacidad en las autoridades étnicas para la promoción y ejercicio efectivo de derechos territoriales.
 
	A.A 15. Sistema de gobierno propio en lo ambiental.
 
A.A 16. Toma de decisiones en lo ambiental.



Actividad 3.1 Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales.
El consultor deberá en el marco de esta actividad realizar un proceso de formación que fortalezca los sistemas productivos agropecuarios de las comunidades afrodescendientes de los Municipios de Sopetrán y Girardota, por medio de actividades que permitan afianzar y mantener las prácticas tradicionales de producción con el fin de aportar a la soberanía alimentaria y economía propia de comunidades étnicas con base en la propuesta del programa de Hogares Ecológicos, con énfasis en Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Ambientales que fortalezcan los sistemas productivos propios de los Consejos Comunitarios y su soberanía alimentaria. 
  
•	Desde la ruta metodológica (Alcance 1), se debe tener como referente la propuesta pedagógica Corporativa y de Hogares Ecológicos con sus atributos alimentario, energético, tecnológico, organizativo, territorial y ecosistémico, pero desde una perspectiva étnica y contextualizada a los territorios y particularidades culturales, económicas, sociales e históricas, conceptualizada a partir de saberes propios que permita identificar las necesidades de fortalecer sus prácticas tradicionales de producción mediante sistemas productivos propios de los Consejos Comunitarios que permita la soberanía alimentaria de las familias afrocolombianas pertenecientes a éstos para fomentar su seguridad alimentaria; teniendo en cuenta que: 

En siete (7) Consejos Comunitarios de Sopetrán se desarrollan actividades pecuarias a pequeña escala como piscícolas, ganadería, cría de aves y cerdos; en cuanto a las actividades agrícolas, hay cultivos de frutales, plátanos, tomate, yuca, y en general, hay huertas para el autoconsumo. 
 En el Consejo Comunitario Los Almendros (Sopetrán), se realiza extracción de material de playa del Río Cauca y los ingresos de la comunidad dependen de actividades informales diferentes a la agricultura. De igual manera en el Consejo Comunitario de Tafetanes, se tiene tradición de extracción de material de playa y se dispone de pocas áreas para la producción agropecuaria.  
 En el Consejo Comunitario de la Vereda de San Andrés de Girardota, se desarrollan actividades pecuarias a pequeña escala como ganadería, cría de aves y cerdos; en cuanto a las actividades agrícolas, hay cultivos de frutales (cítricos), caña, yuca, cebolla, plátanos, y otras hortalizas.
 
La ruta metodológica (Alcance 1) será revisada por la Subdirección de Cultura Ambiental y aprobada por la Interventoría, de acuerdo a los lineamientos Corporativos.
 •	Realización de un diagnóstico participativo de biodiversidad de especies importantes para sistemas de producción y actividades económicas de las comunidades afrocolombianas. El diagnóstico de agrobiodiversidad tendrá como herramienta un formato de recolección de información, el cual deberá ser concertado entre las partes involucradas en el proceso. Se indagará sobre el estado de los atributos alimentario, tecnológico, energético, organizativo, territorial y ecosistémico en cada comunidad; el diagnóstico contextualizará sobre la importancia y relación de la agrobiodiversidad con la cultura, la espiritualidad, los usos y costumbres, la culinaria nativa y ancestral, la construcción, las viviendas, usos rituales y medicinales, servicios ecosistémicos, sistemas y formas de producción propias que puede incluir minería u otros y por supuesto agropecuarios para comercialización y/o abastecimiento alimentario y semillas criollas y nativas. Esta actividad estará a cargo del equipo de campo y promotores de comunidades étnicas. El diagnóstico deberá clasificar las especies y/o variedades en abundante, escaso, no presente o perdida.
 •	Realizar Cuarenta y cinco (45) talleres teórico-prácticos con una intensidad horaria de 4 horas cada uno, cinco (5) por cada Consejo Comunitario, ocho de Sopetrán y el de San Andrés de Girardota, relacionados con la sostenibilidad ecosistémica desde la perspectiva de los atributos alimentario, tecnológico, energético, organizativo, territorial y ecosistémico, los cuales se fortalecerán de acuerdo con el diagnóstico participativo. El Consultor tendrá en cuenta en los talleres, además temáticas relacionadas con las buenas prácticas ambientales, agrícolas y/o pecuarias y específicamente para el ejercicio de la minería artesanal en los Consejos Comunitarios en los cuales se desarrolla esta actividad, además concertar con los consejos comunitarios la profundización en algunas temáticas de su interés. Se garantizarán los refrigerios para cada taller, teniendo en cuenta la asistencia para máximo 10 personas, es decir 450 refrigerios y logística para su desarrollo.
  •	Acompañar desde el enfoque diferencial étnico afrocolombiano la implementación de treinta (30) Sistemas Productivos Colectivos y Comunitarios (por lo menos 3 por Consejo Comunitario) para la soberanía alimentaria y para afianzar y mantener sus prácticas tradicionales de producción. Se podrán hacer ajustes de conformidad con la concertación con los Consejos Comunitarios, para la producción de alimentos a partir de semillas criollas y nativas. Se tendrá en cuenta las especies y variedades que resulten indispensables para la recuperación desde el diagnóstico, como las clasificadas como escasas, no presentes o perdidas y todas aquellas que sean importantes para la soberanía alimentaria local. Las parcelas serán colectivas y se implementarán en un espacio de usufructo colectivo para las familias de los consejos comunitarios. 
En las parcelas se trabajará incorporando el proceso de formación, teniendo como base la propuesta pedagógica corporativa y la concepción de la estrategia de Hogares Ecológicos, la cual propende por la sostenibilidad desde los atributos alimentario, tecnológico, energético, organizativo, territorial y ecosistémico, los cuales se fortalecerán de acuerdo con el diagnóstico participativo.  El sistema de siembra y producción, deberá tener en cuenta el contexto socio cultural, económico y ambiental, y será concertado con los Consejos Comunitarios, teniendo en cuenta las prácticas culturales propias como acondicionamiento de terrenos, manejo de suelos, fertilización, manejo de plagas y enfermedades, entre otras y se hará mediante enfoque sostenible pero cada sistema productivo podrá ser implementado con la participación de mínimo 10 familias por Consejo Comunitario. También se podrá fortalecer los sistemas productivos existentes, para lo cual se acompañará técnicamente con asesoría integral. 
Se tendrá en cuenta para cada sistema productivo colectivo, un paquete o kit de insumos para su implementación con un valor máximo de Dos millones de pesos ML ($2.000.000). La Junta de Gobierno de cada Consejo Comunitario, determinará el área de cada una y las especies a implementar, para lo cual cada Consejo deberá aportar la mano de obra.
  Productos:
 •	Un (1) Informe en documento Word con la ruta metodológica para capacitar a los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y técnicas ambientalmente sostenibles que será aprobado por la Interventoría de acuerdo a los lineamientos corporativos y el capítulo étnico del PGAR; así mismo contendrá las memorias de los talleres con la metodología utilizada, los temas desarrollados, logros y recomendaciones; conforme a lo estipulado en el Alcance 1 para este proceso.  
 •	Un (1) formato de diagnóstico concertado entre las partes involucradas en el proceso. Adicionalmente, un (1) informe en archivo Word con el diagnóstico de agrobiodiversidad, con información analizada y los formatos de recolección de información anexos. Un (1) archivo en Excel con la información del diagnóstico consolidada.
•	Cuarenta y cinco (45) actas de realización de los talleres de formación, cada una anexando el listado de asistencia con enfoque diferencial y registro fotográfico. Una (1) consolidación en archivo Word del proceso de formación realizado, registro fotográfico, listas de asistencia con enfoque diferencial Corporativas en su última versión, que serán entregadas por la Corporación.
 •	Un (1) informe que detalle el proceso de establecimiento y acompañamiento técnico de los treinta (30) sistemas productivos colectivos.  
   
 Actividad 3.2 Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios.
El consultor acompañará la revisión y/o actualización de los Planes de Etnodesarrollo con los Consejos Comunitarios; teniendo en cuenta la autonomía que tienen las comunidades frente a la proyección de su territorio, además integrando lo establecido por el POMCA adoptado y otros instrumentos de planificación.
 Se realizarán tres (3) reuniones por cada Consejo Comunitario con los miembros que se designen para esta labor (27 reuniones en total) con el fin de revisar y actualizar de forma participativa el diagnostico, la estructura programática y el contenido en general de los Planes de Etnodesarrollo. Este documento deberá ser aprobado por los Consejos Comunitarios y entregados para su uso y consulta. Las reuniones se realizarán de manera presencial, cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el protocolo de cada comunidad con los diferentes líderes y miembros de la comunidad que cada junta de los Consejos Comunitarios indique para la elaboración del documento, siempre y cuando se haya concertado con ellos y tengan accesibilidad. Se entregará para estas reuniones máximo diez (10) subsidios de transporte para los asistentes por Consejo Comunitario y los respectivos refrigerios (7) por reunión, es decir doscientos setenta (270) en total. Se deberá garantizar el distanciamiento social y las medidas de protección, conforme a los lineamientos nacionales y corporativos para reuniones con pequeños grupos de personas. 
Este ajuste hará énfasis en la actualización cartográfica, y la Identificación y priorización de áreas susceptibles a protección ambiental en los territorios de los Consejos Comunitarios, de acuerdo a los lineamientos de la Subdirección de Planeación.
  Producto: 
 •	Informe consolidado del proceso realizado con los nueve (9) Consejos Comunitarios que contenga las actas de las reuniones, la metodología utilizada, los temas desarrollados, registro fotográfico y listado de asistencia en el formato de asistencia con enfoque diferencial Corporativo en su última Versión que será entregado por el supervisor y/o el formato que la Corporación indique de acuerdo a los lineamientos que se expidan por la Emergencia Sanitara del Covid-19
•	Nueve (9) documentos desarrollados por el consultor en conjunto con la comunidad, en los que se evidencie la revisión, propuestas de actualización/mejora, recomendaciones para cada Plan de Etnodesarrollo. 
•	Información cartográfica en formato digital y físico. 
 Nota: Estos productos deben tener la aprobación de la interventoría, con los lineamientos de la Subdirección de Cultura Ambiental.
 Actividad 3.3 Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional. 
El consultor deberá presentar la metodología de acuerdo al alcance 1, para fortalecer los cuatro (4) viveros comunitarios ya existentes en los Consejos Comunitarios de Guaymaral, La Puerta, El Rodeo y San Nicolás de Sopetrán; para lo cual se deberá desarrollar una Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional.  La estrategia deberá ser revisada y aprobada por la Interventoría del contrato. Este proceso, se viene apoyando por otras entidades y para ello, es necesario remitirse a la información previa.
 El Consultor deberá realizar cuatro (4) visitas a los viveros de los Consejos comunitarios una visita por vivero (4 viveros), 4 reuniones de concertación y avances y 4 socializaciones de resultados de la Estrategia de Comercialización. Se deberá concertar la metodología de trabajo, y las necesidades de comercialización de la producción, así como un posible portafolio de productos y servicios. Se garantizará el refrigerio para máximo diez (10) personas de la comunidad, para un total de ciento veinte (120) refrigerios.
En la visita a cada uno de estos viveros, se verificará el estado del material vegetal y se dará apoyo logístico para la estrategia formulada.  
Productos:  
•	Un documento con la Estrategia de Comercialización y Mercadeo de las especies nativas que se producen en los viveros de los Consejos Comunitarios de Guaymaral, La Puerta, El Rodeo y San Nicolás de Sopetrán.
•	Consolidación de la información: memorias y temáticas de los talleres virtuales, con su respectiva grabación realizados con los miembros de los Consejos Comunitarios, listas de asistencia con enfoque diferencial Corporativas en su última versión, que serán entregadas por el Supervisor y/o el formato que la Corporación indique de acuerdo a los lineamientos que se expidan por la Emergencia Sanitara del Covid-19.

Actividad 3.4 Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán
 El consultor formulará un proyecto de apicultura comunitario en el cual se tendrán en cuenta: 
•	Realizar Diagnóstico y/o análisis de experiencias previas de proyectos productivos.
•	Lugares propuestos por miembros de los ocho (8) consejos comunitarios de Sopetrán, con la respectiva visita y evaluación técnica y ambiental de dichos lugares. 
•	La aplicación de la Guía Ambiental Apícola del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y otras que sean aplicables. 
•	Estudio de mercado y de cadena de valor para la comercialización, de acuerdo a los diferentes escenarios. 
•	Estudio de factibilidad del proyecto y costos, de acuerdo a todo lo requerido por la norma legal vigente para implementar un sistema de producción apícola, incluyendo construcción o adecuación del sitio para la producción, procesamiento y envase, elementos de seguridad, entre otros; teniendo en cuenta el sitio con mayor posibilidad de desarrollar el proyecto en caso de implementarse un piloto.
•	Involucrar activamente a los consejos comunitarios interesados en el proceso de formulación del proyecto, contextualizando y concertando con ellos las condiciones del proyecto.
•	En caso de factibilidad del proyecto de apicultura, se realizará la formulación; en caso contrario se deberá realizar el estudio de prefactibilidad de un proyecto productivo alterno a la apicultura, que garantice o promueva los negocios verdes en el territorio de las comunidades étnicas para su sustento y la disminución de la pobreza; enmarcado en los acuerdos protocolizados o en los planes de etnodesarrollo.  
•	Socialización de los resultados de la formulación del proyecto con los Consejos Comunitarios interesados, mediante dos (2) reuniones en las cuales participarán máximo diez (10) personas. Se garantizará el refrigerio y la aplicación de los protocolos sanitarios de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional y Corporativos frente al avance de la Emergencia Sanitaria del Covid-19. 
Producto 1: Un proyecto de apicultura comunitario formulado, con estudio de factibilidad, costos totales e identificación de sitios en el área de influencia de los ocho (8) consejos comunitarios de Sopetrán con mayor posibilidad de éxito en caso de su implementación.
Producto 2: Un proyecto productivo alterno a la apicultura, en caso de este no ser factible, que garantice o promueva los negocios verdes en el territorio de las comunidades étnicas para su sustento y la disminución de la pobreza.  
Consolidación de la información: registro fotográfico, acta y listado de asistencia con enfoque diferencial de la reunión de socialización con los miembros de los Consejos Comunitarios, formato que será entregado por el Supervisor y/o el formato que la Corporación indique de acuerdo a los lineamientos que se expidan por la Emergencia Sanitaria del Covid-19.
Actividad 3.5 Manejo de fauna con fines de conservación 
El consultor a partir de la información suministrada por los promotores, y consulta de información secundaria, realizará un diagnóstico de la fauna presente en los nueve (9) territorios de los consejos comunitarios (revisar estudios realizados anteriormente), en el cual se deberán describir las problemáticas relacionadas con la fauna silvestre. Este diagnóstico estará en articulación con la ruta metodológica descrita en el alcance 1, para el desarrollo de talleres con diferentes grupos poblacionales de las comunidades afrodescendientes. 
Realizará cuatro (4) talleres en cada uno de los Consejos comunitarios, relacionados con la protección y la conservación de la fauna silvestre, en los cuales se podrán abordar las siguientes temáticas, además de las relacionadas con los hallazgos encontrados en el diagnóstico: 
 •	Medidas de conservación de la fauna silvestre en los territorios. Definición y establecimiento de Medidas de Protección o la Implementación de acciones de manejo en áreas identificadas y priorizadas para la protección ambiental en territorios étnicos.
•	Normas que protegen hoy a los animales desde su importancia en los ecosistemas hasta como seres sintientes y la garantía de su bienestar, y la penalización del maltrato animal. 
•	El papel de los polinizadores en los ecosistemas.
•	Convivencia humano – animal, respeto a la fauna silvestre.
•	Servicios ecosistémicos de la fauna silvestre.
•	Tráfico de fauna, consecuencias para los animales, los ecosistemas y el ser humano (zoonosis).
•	Aprovechar conservando (experiencias exitosas, como ejercicios de avistamiento de aves y personas interesadas en el turismo de naturaleza).
Se asignarán dos millones de pesos ML ($ 2.000.000) para un kit para el desarrollo de los 36 talleres en los 9 consejos comunitarios.
En total se realizarán treinta y seis (36) talleres.
Producto: Consolidación de la información: memorias y temáticas de los talleres, con su respectiva grabación, realizados con los miembros de los Consejos Comunitarios, listas de asistencia con enfoque diferencial Corporativas en su última versión, que serán entregadas por el Supervisor y/o el formato que la Corporación indique de acuerdo a los lineamientos que se expidan por la Emergencia Sanitara del Covid-19.

 Actividad 3.6 Generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados
El consultor debe generar la logística necesaria para realizar dos (2) reuniones, una (1) por Comité de Seguimiento establecido en la etapa de protocolización de acuerdos de la Consulta Previa de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra, con el fin de presentar los avances por parte de la Corporación en relación al cumplimiento de los acuerdos. Los Comités de Seguimiento están conformados por representantes de las comunidades étnicas, representantes de las instituciones públicas (Ministerio del Interior y Ministerio Público) y representantes de la Corporación (para mejor detalle ver las actas 140-1608-1716 y 110-ACT1709-3753). Entregar acta de cada una de las reuniones, registro fotográfico y lista de asistencia con enfoque diferencial Corporativo en su última versión, que será entregada por el supervisor.
Esta actividad incluye reunión de seguimiento con Cornare y el AMVA al cumplimiento de acuerdos protocolizados con el Consejo Comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota en el marco de la Comisión Conjunta. La reunión se debe hacer por lo menos con un mes de anterioridad a la reunión prevista con el Ministerio del Interior.
 Nota 1: Las reuniones de seguimiento a los acuerdos serán convocadas por parte del Ministerio del Interior una vez por año después de la adopción de los POMCA; y las comunidades étnicas, podrán realizar la solicitud al Ministerio del Interior –Dirección de Consulta Previa para que se convoque a tal reunión cuando ellos también consideren necesario realizar el seguimiento a los acuerdos.
Nota 2. Las reuniones de seguimiento planeadas para octubre de 2020, estarán sujetas a los cambios y/o lineamientos que dicte el Gobierno Nacional, de acuerdo al avance de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, y la concertación con las comunidades respecto a la forma de realización de las mismas.
Nota 3. Debido a los protocolos sanitarios, se harán reuniones con dos consejos comunitarios por vez para no generar aglomeraciones, por lo cual, se harán en total cuatro (4) reuniones en Sopetrán y una (1) con el Consejo Comunitarios de la vereda San Andrés de Girardota, con un máximo de participantes por Consejo Comunitario de tres (3) personas.
Nota 4. Para la ejecución del contrato, el Consultor deberá tener en cuenta a cuatro (4) promotores ambientales pertenecientes a los Consejos Comunitarios para apoyar las diferentes actividades del Alcance 3, de los cuales dos (2) serán miembros del Consejo Comunitario de la vereda San Andrés de Girardota y los otros dos (2) pertenecientes a los Consejos Comunitarios de Sopetrán. Adicionalmente un (1) tecnólogo agroambiental de los Consejos Comunitarios en la jurisdicción del POMCA del Río Aurra, en cumplimiento del Acuerdo Protocolizado mediante Acta con radicado N° 110-ACT1709-3763 del 19 de septiembre de 2017: “La Corporación, deberá incorporar clausulados en sus procesos de contratación, donde se involucre la oferta profesional o técnica de los Consejos Comunitarios; y cuando la norma lo permita, podrá realizar convenios de asociación de manera directa con los Consejos Comunitarios”.    

Alcance 4. Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA
Actividad 4.1. Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia 
Basados en los criterios enmarcados en el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017, decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas; y la Resolución 0957 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “por la cual se adopta la Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas y se dictan otras disposiciones”, se debe realizar la primera fase para el Acotamiento de rondas hídricas, llamada Fase 0 o Acciones Previas en donde:
Se oriente a establecer las condiciones óptimas para el inicio del acotamiento de las rondas hídricas, considerando la diversidad y multiplicidad de procesos geomorfológicos y fluviales asociados a la ribera de los cuerpos de agua existentes en la jurisdicción de Corantioquia, así como su estado de alteración por acciones humanas; es necesario establecer un marco de prioridades de intervención sostenida en el tiempo. 
Una vez se tienen las prioridades de intervención, la siguiente actividad está relacionada con la "recopilación de información" secundaria de aspectos físico-bióticos y socio-económicos que sea de utilidad para las siguientes fases. Sobre la base de la información recopilada se realizará un diseño de la estrategia de participación con los actores interesados, así como un análisis de necesidades respecto a personal cualificado, adquisición de información y tiempos estimados para el proceso, siendo el soporte para la actividad denominada alistamiento institucional. En ésta se fijan los roles, cronograma y presupuestos designados para el inicio del acotamiento de la ronda hídrica del cuerpo de agua (o los cuerpos de agua) establecido (s).
Las anteriores acciones se encaminan a:
a.	Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de la ronda hídrica:
Considerando que el marco metodológico orientador del proceso se basa en una perspectiva ecosistémica, pero a su vez considera las condiciones socio-culturales que han dado lugar a procesos de coevolución del paisaje y la sociedad, por las características singulares de las zonas de ribera de los cuerpos de agua, los criterios de priorización deben estar enfocados en la misma dirección. En tal sentido, se debe realizar un análisis multicriterio que permita realizar una valoración que arroje los órdenes de prioridad.
Como punto de partida se debe considerar la información oficial de cuerpos de agua lóticos (indiferente si son permanentes, estacionales o efímeros) y lénticos a escala de trabajo, como mínimo, 1:25000 dentro la respectiva subzona hidrográfica o nivel subsiguiente de la zonificación hidrográfica nacional. La red de drenaje se estructurará hasta el nivel que sea identificable en la escala de trabajo teniendo en cuenta los casos particulares que surjan en el proceso de priorización. Los criterios mínimos de priorización, los cuales han sido agrupados de acuerdo con los aspectos que le dan origen para su posterior ponderación, si se identifican otros criterios en el desarrollo de esta primera etapa, se debe evaluar por la Interventoría, estos son:
Criterios relacionados con instrumentos de gestión ambiental (C1)
· Cuerpos de agua con procesos en curso o actos administrativos de Corantioquia, relacionados con la gestión de áreas que puedan ser coincidentes con las de la ronda hídrica.
· Cuerpos de agua priorizados para el acotamiento de rondas hídricas desde un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA adoptado o en proceso de formulación.
· Planes de Ordenamiento del recurso hídrico - PORH adoptados o en formulación.
· Cuerpos de agua con objetivos de calidad definidos.
· Cuerpos de agua con reglamentación de vertimientos
· Cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas
· Humedal con Plan de Manejo o en proceso de formulación
· Cuerpos de agua en el marco de distinciones internacionales (RAMSAR, AICAS, reservas de biosfera)
Criterios relacionados con aspectos físico-bióticos (C2)
· Nacimientos o cuerpos de agua que abastecen acueductos rurales o urbanos
· Existencia de vegetación de ribera nativa.
· Presencia de fauna o flora de tipo endémica o en alguna categoría de amenaza
· Presencia de especies migratorias

Criterios relacionados con aspectos socio-culturales (C3)
· Cuerpos de agua con zonas de ribera en las que existan problemáticas o conflictos ambientales.
· Cuerpos de agua que discurren por zonas urbanas o de expansión urbana
· Cuerpos de agua con llanuras inundables, valles o abánicos aluviales con ocupación antrópica.
· Cuerpos de agua con cauces naturales alterados priorizados para su renaturalización
· Cuerpos de agua en áreas de influencia de proyectos de desarrollo económico de interés nacional o con altos impactos sobre el régimen hidrológico y las rondas hídricas.
Adicionalmente dentro de la Guía se expone la metodología para realizar el análisis multicriterio de priorización, el cual se basa en organizar la base de datos de cuerpos de agua en su jurisdicción tomando como referencia mínima: i) en sistemas lénticos, el mapa nacional de humedales escala 1:100000 (Minambiente et al., 2017); ii) para sistemas lóticos, la escala de trabajo para la consideración de la red de drenaje debe ser como mínimo de 1:25000. Sin embargo, si Corantioquia cuenta con cartografía de mayor nivel de detalle que le permita categorizar los cuerpos de agua, ésta debe ser utilizada.
Para la organización de los cuerpos de agua se deberá utilizar la codificación que viene desde la Zonificación Hidrográfica Nacional hasta el nivel de subzonas hidrográficas (IDEAM, 2013a) y niveles subsiguientes objeto de POMCA (Minambiente, 2013). Igualmente, cuando aplique se deberá proseguir con la codificación, por parte de la Autoridad Ambiental competente, de los niveles menores a los niveles subsiguientes.
Una primera aproximación de priorización puede ser la asignación de código binario a cada uno de los criterios que serán los mínimos a considerar. En cada criterio se evaluará si se cumple o no la condición. Cuando se cumpla el criterio evaluado la asignación será un valor de uno (1), de lo contrario será cero (0). Una vez se realice dicha asignación, se realizará la sumatoria por grupo de criterios (C1, C2 y C3) a los cuales se le asigna su respectiva ponderación. Al final cada cuerpo de agua tendrá un valor asignado de priorización. Si se organizan los cuerpos de agua, por mayor a menor valor, tal listado dará las prioridades de inicio y desarrollo del acotamiento de las rondas hídricas en la jurisdicción de Corantioquia.

b.	Recopilación de información secundaria: 

Se debe recopilar y analizar la información disponible y pertinente de fuentes secundarias y de otros instrumentos de gestión ambiental conforme a los requerimientos establecidos en el Capítulo 6, de la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia.
Información requerida
Para el acotamiento de las rondas hídricas se requiere contar con información cartográfica con una adecuada resolución que permita caracterizar las condiciones físico-bióticas, así como de su prestación de servicios ecosistémicos. La información mínima requerida durante el proceso se lista en la Guía Técnica.
Fuentes de información
Se enumeran algunas fuentes de información desde las que se puede recopilar la información requerida, listada anteriormente, lo cual tendrá influencia posteriormente en la definición de la programación de actividades.
•	Información topográfica de detalle
•	Imágenes de sensores remotos y fotos aéreas
•	Series temporales hidroclimáticas
•	Información hidrológica e hidráulica
•	Mapa Nacional de Humedales de Colombia
•	Modelos digitales de elevación
•	Base de datos o registro de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
•	Información desde instrumentos de gestión ambiental
•	Información desde instrumentos de las entidades territoriales
•	Información de actores

c.	Alistamiento institucional:
Con la información secundaria consolidada, se debe definir el cronograma de trabajo, el presupuesto y el equipo técnico requerido, así como las actividades que se mencionan a continuación: 
· Comisión conjunta
· Diseño preliminar de estrategia de participación
· Diseño conceptual de la base de datos geográfica
· Programación de actividades

A continuación, se presenta en el siguiente listado las corrientes susceptibles de acotamiento:
	Municipio 
	Quebrada

	Andes 
	Quebrada La Chaparrala - Casco urbano

	Andes 
	Quebrada San Agustín - vereda San Agustín, corregimiento de Santa Rita

	Andes 
	Quebrada Santa Bárbara - corregimiento Santa Inés

	Betulia
	Quebrada Buenavista - casco urbano 

	Caracolí
	Río Nus y la quebrada La Reina

	Ciudad Bolívar 
	Río Bolívar - casco urbano 

	Donmatías
	Quebrada Donmatías

	Gómez Plata
	Quebrada Hojas Anchas

	Sopetrán 
	Quebrada La Sopetrana 

	Betania 
	Río Pedral y Guadualejo

	Cisneros 
	Quebrada El Zarzal

	Liborina 
	Quebrada Juan García

	San Andrés de Cuerquia
	Río San Andrés 



Se realizará diez (10) visitas de campo para corroborar información o identificar algunos conflictos por uso del agua que se puedan estar presentando, en el área de jurisdicción de la Corporación.
Se debe dejar realizado el borrador de la Resolución que dará adopción a la Priorización de rondas hídrica en la Jurisdicción de Corantioquia.
Producto: Documento con la información de la Fase 0 o Acciones Previas para el acotamiento de la ronda hídricas en la Jurisdicción de Corantioquia, identificando las corrientes sujetas a acotamiento.

Actividad 4.2. Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de Acueductos) 
Se debe realizar fortalecimiento en gestión ambiental a las JAC, teniendo en cuenta los comités ambientales de cada organización, para ello se debe inicialmente, identificar las JAC que tengan relevancia en aspectos ambientales en la cuenca, posteriormente se debe generar espacios por medio de talleres virtuales, en donde se realice formación en temas ambientales, se sugieren entre otros los siguientes:
•	Conceptos básicos de los recursos naturales 
•	Planificación ambiental  
•	Gobernanza del agua. 
•	Normatividad ambiental
•	Planificación territorial
•	Conservación de ecosistemas
•	Producción y Consumo sostenible
•	Medio Ambiente y cambio climático

Igualmente se debe reforzar el conocimiento de los instrumentos de planificación, hidrológica identificando los diferentes instrumentos que existen en las cuencas (POMCA, PORH y PMAA).
Se debe identificar las JAL que tengan mayor incidencia en la zona y acordar espacios para la formación y fortalecimiento en estos temas.
La participación de las Juntas se distribuirá a partir de una selección de datos de la Corporación, aproximadamente nueve (9) JAC, JAL y/o Junta Administradora de Acueductos por municipio, según tengan algún nivel de significancia en temas ambientales.
Los participantes se conectarán virtualmente en 13 municipios, en dos (2) jornadas o talleres por municipio, a continuación, se proponen algunos municipios para realizar las jornadas: Jardín, Andes, Hispania, La Pintada, Santa Barbara, Amagá, Caldas, Medellín, San Pedro de los Milagros, Belmira, Santa Rosa de Osos, San Jerónimo, Ebéjico, cada jornada tendrá una duración de 3 horas.
Se realizará por parte del contratista trece (13) visitas, una por municipio, para establecer relacionamiento con las asociaciones de Juntas (Asojuntas, JAL y Juntas Administradora de Acueductos) y garantizar su participación en las capacitaciones, así como determinar el listado final de las Juntas a participar.
Se debe realizar la convocatoria virtual, y se debe establecer con antelación reunión igualmente virtual con los presidentes de Junta que estén interesados en asistir y hacer la selección de los temas a profundizar.
 Producto: Un (1) informe del proceso formativo a las JAC y JAL y la estrategia de capacitación, que contenga las memorias de los talleres con la metodología utilizada, los temas desarrollados en los encuentros, grabación virtual y listado de asistencia virtual, en el formato estipulado por la Corporación el que será entregado por el Interventor.
Alcance 5. Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.
Este alcance contempla realizar jornadas de articulación con diferentes dependencias de la Corporación con énfasis en Regionalización, y equipos que revisan y concertan POT/EOT/PBOT. Adicionalmente también contempla realizar estas jornadas con funcionarios de entes territoriales (municipales) funcionarios de oficinas territoriales: Citará, Zenufaná, Cartama, Hevéxicos, Tahamíes, Panzenú y Aburrá Norte y Sur.
Igualmente se desarrolla un Alcance para realizar el seguimiento a los instrumentos de Planificación Territorial como POMCAS, con el propósito de realizar actualización de la inversión ejecutada, para el seguimiento de las actividades.

Actividad 5.1. Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial.
Se deben realizar sesiones de capacitación virtual para los funcionarios de la sede central y las oficinas territoriales, para llegar a un mayor número de funcionarios y a su vez se logre la retroalimentación, permitiendo unificar criterios institucionales para el ejercicio de la autoridad ambiental y los instrumentos de planificación al momento de concertar; en jornadas que tendrán una duración de cuatro (4) horas, dos (2) jornadas por Oficina territorial, para las 8 territoriales y dos (2) jornadas adicionales para el grupo evaluador de los POT’s de la sede central, en total se realizarán dieciocho (18) talleres virtuales.
Igualmente se deberá adelantar jornadas de socialización virtual y retroalimentación en materia de determinantes ambientales de los POMCAS adoptados, con los entes territoriales, y principalmente con las oficinas de planeación, Umatas y/o oficinas ambientales, y secretarías de gobierno o seguridad, se realizará una (1) jornada por cuenca (en diez (10) cuencas), de las cuales el consultor elegirá siete (7) en consenso con la interventoría para realizar talleres presenciales en aquellos municipios donde no haya conexión a internet (un (1) taller por cuenca, 7 talleres presenciales y tres virtuales en total), los POMCAS que harán parte de estas jornadas los componen los de los ríos Aburrá, Amagá, Áurra, Arma, Cocorná, Nare, Negro, Samaná Norte, Grande-Chico y San Jorge. 
Se tendrá una agenda que permita hacer énfasis en cada uno de los contenidos del POMCA y se puntualice en las determinantes que estos instrumentos generan como son: la zonificación ambiental, el componente de gestión del riesgo y el componente programático.
Para el POMCA del río Aburra, se debe hacer en comisión conjunta con CORNARE y el AMVA, se concertará los planes de trabajo y los contenidos de las jornadas en cada ente territorial. Lo anterior se fundamenta en estrategias del fortalecimiento de la gobernanza entre las diferentes entidades del orden municipal y regional. Igualmente se tendrá en cuenta la participación de las CAR, CORPOMOJANA y CORPOCALDAS, realizando los talleres en los municipios en jurisdicción de Corantioquia. 
Se considera oportuno tener en cuenta los actores claves como los representantes de los concejos municipales y los entes de control. 
Para el trabajo con las oficinas territoriales se solicitará un espacio en los Grupos Primarios o el que el respectivo jefe de oficina designe, igualmente con las CAR se concertará un espacio para el trabajo en conjunto con los municipios. La agenda se definirá en conjunto con la Interventoría.
El consultor deberá preparar material didáctico alusivo a la zonificación de los POMCAS, en aquellas categorías, clase o subclase donde se identifiquen conflictos para los trámites de licenciamiento, autorizaciones y permisos, con énfasis en el proceso mismo de zonificación y las medidas de manejo que la Corporación deberá implementar al momento de adelantar el respectivo trámite o al concertar con las administraciones municipales.
Producto: Sistematización del proceso realizado con los funcionarios de la Corporación, entes territoriales junto con las CAR, que contenga las memorias de los talleres virtuales, la metodología utilizada y los temas desarrollados en los encuentros virtuales y presenciales, y listado de asistencia virtual que será entregado a la interventoría para su revisión.  

Actividad 5.2. Seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios
Se debe realizar actualización de la inversión ejecutada, para el seguimiento de las actividades de los POMCAS, para ello se debe realizar solicitud de información a los municipios que hacen parte de los POMCAS que se encuentran en la jurisdicción de la Corporación, igualmente se debe construir una base de datos de la información allegada en donde se exprese la inversión generada por programa, proyecto, actividades e indicadores. Estableciendo un análisis de la inversión soportada por las administraciones municipales, gobernación y demás entes territoriales encargados de la implementación de los programas y proyectos de los POMCAS.
El seguimiento aplica para todos los POMCAS que se encuentran aprobados en la jurisdicción de Corantioquia, incluidos los liderados por otras CAR en el marco de las Comisiones Conjuntas, pero que los municipios se encuentren en el área de jurisdicción de Corantioquia, esto son los POMCAS de los ríos Aburrá, Amagá, Áurra, Arma, Cocorná, Nare, Negro, Samaná Norte, Grande-Chico y San Jorge.  
Se realizará 19 visitas a los principales municipios, una visita por municipio, para gestionar la entrega de la información a quien competa en cada instancia. Para la solicitud de la información en los demás municipios, se debe establecer comunicación telefónica y/o vía internet (se debe establecer listado de contactos por vía telefónica y/o correo electrónico). Para estas visitas se debe seguir el Protocolo de Seguridad establecido por la Corporación.
 Producto: Un (1) Informe con la Base de datos, sistematización y análisis de la información de la inversión ejecutada, que contenga el estado de inversión a la fecha, listado de asistencia, de las visitas que se realicen para establecer contacto con los involucrados.
NOTA 1: Se debe contar con servicio de internet banda ancha de 30 a 50 megas simétricas, este mismo valor lo debe tener tanto en carga como en descarga de la información y aplicaciones que soporten reuniones de más de 50 personas. Se estimó un valor promedio para este servicio; sin embargo, el contratista asumirá el valor restante, que pueda generarse por la adquisición del mismo.  
NOTA 2: Para todos los Alcances técnicos, se contará con la asesoría, acompañamiento y coordinación de la Oficina Asesora de Comunicaciones de Corantioquia, para ejecutar el Plan de Comunicaciones, el Plan de Medios y un Ciclo de capacitaciones en herramientas comunicativas orientadas a los consejeros de cuenca.

Equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato

	PROFESIONAL TÉCNICO  
	CANTIDAD  
	DEDICACIÓN MENSUAL  
	TIEMPO (mes)  
	ACTIVIDADES POR REALIZAR  

	Coordinador 
	1 
	100% 
	7 
	Gerenciar, administrar y hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades y obligaciones 
consignadas en los alcances Técnicos, y cumplir con las labores administrativas en pro del cumplimiento de las obligaciones contractuales 

	Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)
	1  
	100%  
	4
	Acompañará las actividades:  
 
1.1, 1.2,1.4, 1.5 y 1.6 del Alcance 1 
 
2.3 del Alcance 2 
  
3.2 y 3.3 del Alcance 3 
 
4.1 del Alcance 4 

5.1 del Alcance 5 
  

	Profesional en ciencias agrarias (con experiencia) 
	1  
	100%  
	7 
	Acompañará las actividades: 
 
1.1, 1.2,1.4, 1.5 y 1.6 del Alcance 1 

3.1, 3.3, 3.4, 3.5 del Alcance 3  

5.1 del Alcance 5


	Profesional ambiental (con experiencia)
	1  
	100%  
	7 
	Acompañará las actividades:  
 
1.1, 1.4, 1.5 y 1.6 del Alcance 1 
 
3.2 del Alcance 3
  
4.1 y 4.2 del Alcance 4  
  
5.1 y 5.2 del Alcance 5  

	Profesional social con enfoque étnico (con experiencia) 
	1  
	100%  
	7 
	Acompañará todo lo relacionado con las actividades del Alcance 1 y el Alcance 3

	Profesional Social (sin experiencia)
	1  
	100%  
	4 
	Acompañará lo relacionado con las actividades del Alcance 1 y:  
2.1, 2.2, 2.4 y 2.5 del Alcance 2  

3.1 y 3.5 del Alcance 3
  
4.2 del Alcance 4  
  
5.1 del Alcance 5  

	Profesional en derecho (con experiencia)
	1  
	50%  
	7 
	Acompañará lo relacionado con las actividades 
 
1.2,1.4 y 1.6 del Alcance 1 
 
2.1, 2.2 y 2.4 del Alcance 2 
 
3.2 y 3.6 del Alcance 3

4.1 del Alcance 4 
  
5.1 y 5.2 del Alcance 5 
 
Además apoyará en la planeación o  ejecución actividades requeridas por la coordinación en otros alcances. 

	Tecnólogo  agroambiental (con experiencia)  
	1 
	100%  
	7 
	Apoyarán lo relacionado con las actividades: 
1.2,1.4 y 1.6 del Alcance 1 
 
3.1, 3.3, 3.4 y 3.5 del Alcance 3 

	Tecnólogo ambiental (sin experiencia)  
	1 
	100%  
	4
	Apoyará lo relacionado con las actividades:   
1.2,1.4 y 1.6 del Alcance 1 
 
2.2 y 2.3 del Alcance 2 

3.1 del Alcance 3
 
4.1 y 4.2 del Alcance 4 
 
5.2 del Alcance 5 

	Técnico administrativo (con experiencia) 
	1  
	100%  
	7 
	Apoyará a la coordinación de la Consultoría de forma transversal durante todo el proyecto, para todos los Alcances.  

	Profesional fauna  (con experiencia)
	1  
	100%  
	4
	Apoyará lo relacionado con las actividades:   
 
1.2,1.4 y 1.6 del Alcance 1 
  
3.4 y 3.5 del Alcance 3  
    

	Profesional social (con experiencia)
	1
	100%
	5
	Acompañará lo relacionado con las actividades del Alcance 1 y:  
2.1, 2.2, 2.4 y 2.5 del Alcance 2  
  
4.2 del Alcance 4  
  
5.1 del Alcance 5  

	Profesional ambiental (con experiencia)
	1
	100%
	7
	Apoyará lo relacionado con las actividades:   
1.2,1.4 y 1.6 del Alcance 1 
 
2.2, 2.3 y 2.4 del Alcance 2 

4.1 y 4.2 del Alcance 4 
 
5.1 del Alcance 5

	Tecnólogo ambiental  (con experiencia)
	1 
	100%  
	4 
	Apoyará lo relacionado con las actividades:   
1.2,1.4 y 1.6 del Alcance 1 
 
2.2 y 2.3 del Alcance 2 

3.1 del alcance 3
 
4.1 y 4.2 del Alcance 4 
 
5.2 del Alcance 5 

	Promotor ambiental 
	2 
	50% 
	6 
	Apoyará al equipo técnico y social en todo lo que se les requiera para el desarrollo del Alcance 3 y como enlace comunitario, actuando como formador de formadores y réplica de los conocimientos adquiridos. 

	Promotor ambiental 
	2
	100% 
	4 
	Apoyará al equipo técnico y social en todo lo que se les requiera para el desarrollo del Alcance 3 y como enlace comunitario, actuando como formador de formadores y réplica de los conocimientos adquiridos. 



Nota 1: Los cuatro (4) promotores ambientales y un (1) tecnólogo agroambiental serán presentados para la ejecución del objeto del contrato, por tanto no harán parte del equipo habilitante ni calificable en el proceso de selección, y deberán pertenecer a los Consejos Comunitarios en cumplimiento del Acuerdo Protocolizado mediante Acta con radicado N° 110-ACT1709-3763 del 19 de septiembre de 2017, siguiendo igualmente la Resolución 040-RES2007-3675, Por medio de la cual se adopta la política pública de inclusión social de Corantioquia para la vigencia del Plan de Acción 2020-2023. 

Deberán cumplir con el siguiente perfil: 
	CARGO
	CANTIDAD
	% DEDICACIÓN
	PERFIL
	EXPERIENCIA REQUERIDA

	Tecnólogo agroambiental
	1
	100%
	Tecnólogo agropecuario, agroambiental y afines
	Experiencia de seis (6) meses en sistemas agroecológicos o producción más limpia.

	Promotor ambiental
	2
	50%
	Bachiller con formación en áreas afines a la gestión ambiental
	NA

	Promotor ambiental
	2
	100%
	Bachiller con formación en áreas afines a la gestión ambiental
	NA



1.2. Autorizaciones, permisos y licencias requeridas:
No se requieren autorizaciones, permisos ni licencias
	
1.3. Diseños, si el proyecto a ejecutar los requiere:
No se requieren Diseños.

Atentamente,

_______________________
Firma autorizada
Nombre y cargo del signatario
Nombre de la firma


Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.
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