MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| 2 | 1 | No. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Especifico | Especifico | Clase |  |
| Interno | Interno | Fuente |  |
| Ejecución | Ejecución | Etapa |  |
| Operacionales | Operacionales | Tipo |  |
| planos y diseños que conducen a fallas estructurales o mayor permanencia en obra | Entrega inoportuna de diseños y planos al constructor | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) |  |
| construcción de obras de mala calidad, lo que conlleva a la pérdida del recurso | Retrasos en la ejecución del contrato | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  |
| improbable | Improbable | Probabilidad |  |
| catastrófico | menor | Impacto |  |
| 7 | 2 | Valoración del riesgo |  |
| riesgo alto | riesgo bajo | Categoría |  |
| entidad | entidad | ¿A quién se le asigna? |  |
| verificación de los diseños aportados por el municipio | verificación de la entrega de los diferentes diseños en el acta de inicio | Tratamiento/Controles a ser implementados |  |
| improbable | raro | Probabilidad | Impacto después del tratamiento |
| menor | menor | Impacto |  |
| 2 | 2 | Valoración del Riesgo |  |
| riesgo bajo | riesgo bajo | Categoría |  |
| si | si | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |
| supervisor | interventor y/o supervisor | Persona responsable por implementar el tratamiento |  |
| desde la publicación de estudios previos | acta de inicio | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  |
| comités antes del inicio de la obra | mediante comité de obra | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión |
| NA | cada mes | Periodicidad |  |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especifico | Especifico | GENERAL | Especifico | GENERAL |
| Interno | Externo | interno | interno | EXTERNO |
| ejecución | Ejecución | ejecución | ejecución | ejecución |
| operacionales | Operacionales | operacionales | operacionales | operacionales |
| especificaciones incorrectas de materiales | materiales defectuosos | disponibilidad de materiales | entrega tardía de predios | estimación inadecuada de los costos |
| deficiencia en los diferentes productos a entregar | deficiencia en la calidad de la obra | retrasos en procesos constructivos | retrasos en la ejecución de las diferentes actividades del contrato | variación de cada uno de los ítems del contrato |
| posible | Possible | posible | raro | posible |
| menor | Menor | menor | menor | mayor |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo medio | riesgo bajo | riesgo alto |
| entidad | Contratista | contratista | entidad contratante | contratista |
| verificación de las especificaciones de los diferentes materiales plasmados en los planos | solicitar certificación de calidad de materiales | realizar compras preliminares de material | verificación del estado de los predios antes de la iniciación del proceso | verificación de los APUs por parte de la interventoría |
| raro | Raro | raro | raro | raro |
| menor | Menor | menor | menor | menor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo |
| si | No | no | si | si |
| interventor | Interventor | contratista | supervisor | interventor |
| acta de inicio | acta de inicio | firma del contrato | revisión por parte del supervisor y/o interventor | revisión por parte de interventoría de los precios |
| verificación de los diseños entregados | verificando certificados de Calidad | verificar disponibilidad de materiales | verificación del estado del predio por parte del municipio | análisis de precios unitarios |
| NA | cada 15 días | cada 8 días | NA | NA |

| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | Especifico | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| Interno | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ejecución | ejecución | ejecución | ejecución | ejecución |
| Operacionales | económico | financiero | Operacionales | operacionales |
| mora en el pago por parte de la entidad | variaciones en los costos de los materiales | incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes | financiamiento del contrato | insuficiencia de personal |
| desequilibrio económico | variación en los costos totales del contrato | desequilibrio económico | incumplimiento al pago de proveedores y personal de la obra | incumplimiento del plazo contractual |
| Improbable | Improbable | raro | posible | posible |
| menor | menor | menor | menor | menor |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo medio | riesgo medio |
| entidad | contratista | entidad | contratista | contratista |
| realizar los pagos acorde a las actas parciales presentadas por el contratista y avaladas por el interventor | verificación de los APUs para descartar precios artificialmente bajos | restablecimiento del equilibrio económico hasta llegar al punto de no perdida | verificar la correcta inversión del anticipo así como la capacidad financiera del contratista | verificar el personal requerido para las diferentes actividades a ejecutar en obra y así garantizar los rendimientos en el análisis de precios unitarios |
| raro | raro | raro | raro | raro |
| menor | menor | menor | menor | menor |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo |
| si | no | no | si | si |
| interventor | interventor | contratista | interventor | interventor |
| acta de inicio | verificación de la fluctuación de precios de | firma del contrato | acta de inicio | firma del contrato |
| NA | antes del acta de inicio | NA | verificación del flujo de fondos | revisión del personal |
| NA | NA | NA | cada 15 días | cada 15 días |

| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| general | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico |
| EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | Interno |
| ejecución | Ejecución | ejecución | ejecución | ejecución |
| Operacionales | Operacionales | de la naturaleza | de la naturaleza | regulatorio |
| insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados | manifestaciones populares | retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales | retraso de actividades debido a catástrofes naturales y/o olas invernales | modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato |
| retrasos en procesos constructivos | retrasos en procesos constructivos | incumplimiento en el plazo contractual | incumplimiento en el plazo contractual | modificaciones unilaterales en aras de proteger los intereses de la entidad |
| posible | Raro | probable | probable | Improbable |
| menor | Menor | menor | menor | menor |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| riesgo medio | riesgo bajo | riesgo alto | riesgo bajo | riesgo bajo |
| contratista | Entidad | contratista/entidad | contratista | contratista |
| Contratar personal previo a firmas de actas de inicio. Garantizar la permanencia de personal ofrecido | desbloqueo de vías con apoyo del ESMAD y policía nacional | realizar actividades que se puedan ejecutar en época de lluvia | revisión de la programación de obra, dejando una holgura para las temporadas invernales | verificación de cada una de las clausulas contempladas en el contrato |
| raro | Raro | improbable | raro | raro |
| menor | Menor | menor | menor | menor |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo | riesgo bajo |
| NO | Si | si | si | no |
| contratista e interventor | Entidad | interventor/supervisor | interventor | entidad-contratista |
| firma del contrato | ejecución del contrato | acta de inicio | acta de inicio | firma del contrato |
| revisión de personal mano de obra no calificada | NA | mediante comité de obra | mediante comité de obra | NA |
| cada 15 días | NA | cada 15 días | cada 15 días | NA |