CONTRATO No. 4600102498 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 01 NOVIEMBRE al 16 de DICIEMBRE de 2024 FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:  16 DICIEMBRE de 2024

	
CONTRATANTE:
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.

	CONTRATISTA:
	CONSULTORIAS	INTEGRALES	Y	SOLUCIONES INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S

	NIT:
	900.345.403-0

	REPRESENTANTE LEGAL:
	JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA

	CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	91.281.759

	
OBJETO:
	ADQUIRIR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD.

	
VALOR INICIAL:
	CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($170.500.000) IVA INCLUIDO.

	ADICIONES:
	N/A

	VALOR MÁS ADICIONES:
	
N/A

	
DURACIÓN INICIAL:
	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIN EXCEDER LA VIGENCIA.

	AMPLIACIONES:
SUSPENSIONES:
	N/A
N/A

	DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:
	N/A

	FECHA DE INICIO:
	02/09/2024

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	31/12/2024
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102498 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150
de	16	de	julio	de	2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm,
Ley	1474	de		12		de		julio		de		2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm,	Decreto 1082		de		26		de		mayo	de		 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El contratista ha cumplido con el objeto y alance del contrato haciendo entrega de los servicios contratados en forma oportuna y con calidad.

OBJETO: Adquirir el servicio de soporte y mantenimiento del portal de datos abiertos de la ciudad.

ALCANCE DEL OBJETO: Para el servicio de soporte y mantenimiento evolutivo del portal se identifica la necesidad de realizar acciones específicas para el cumplimiento y funcionamiento efectivo de la Plataforma MEData. Es necesario que el proveedor que apoye a la Subsecretaría de Ciudad Inteligente en el soporte, mantenimiento evolutivo del portal, administración y crecimiento del portal MEDatapuntos:

Soporte: Para tener una alta disponibilidad del servicio el soporte debe potencializar la infraestructura del portal MEData del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, mediante la atención y el mantenimiento de la infraestructura tanto a nivel de hardware como de software que soporta el portal; el portal se encuentra desplegado On Premise.
Mantenimiento preventivo: De acuerdo a las recomendaciones y estándares establecidos en la documentación de Drupal y de más componentes de la Plataforma MEData, asi como las demás que se consideren pertinentes por parte del proveedor del servicio para el correcto funcionamiento del portal.
Mantenimiento Especializado: Incorporar funcionalidades al portal que mejoren el desempeño, la usabilidad y la experiencia de los usuarios finales. En cuanto al monitoreo de la plataforma, se deberá contar con una revisión constante de la plataforma para garantizar su disponibilidad, y mantener un nivel de calidad adecuada, y poder tomar acciones preventivas, que se traduzcan una mejor atención a la ciudadanía.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas	establecidas.
El contratista ha dado cumplimiento con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las estipuladas en el contrato.
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante.

EL CONTRATISTA cumplió en el periodo para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN con todas las especificaciones técnicas que se relaciona en el estudio previo y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo cumplió con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía Ejecución Contractual y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad
Porcentaje de ejecución física del contrato

El contrato se encuentra en un avance del 69%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Considerando a su vez que el Plan de Desarrollo Medellín Futuro2020-2023 contempla como una de sus líneas estratégicas la de Reactivación Económica y valle del Software, dentro de la cual ha definido, entre otros, el componente de Información, Datos y Generación de Valor Público, cuyo propósito central es afianzar en la ciudad la cultura de los datos como activo que puede ser usado en casi todas las actividades de la gestión pública y privada y como fuente generadora de valor. Para ello, dentro del marco programático de esta línea se establecen los programas Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Gobernanza de Datos orientados a los siguientes objetivos estratégicos:

Desarrollar iniciativas orientadas a modernizar y mejorar la gestión pública, habilitar la toma de decisiones de la Administración con información disponible, integrada y confiable, así como habilitar nuevos mecanismos de participación ciudadana.
Sentar las bases de ciudad para el desarrollo de Medellín como territorio inteligente que apuntale las iniciativas de Ecociudad, Medellín Me Cuida y la Transformación Educativa y Cultural, dentro de los propósitos de lograr el beneficio común y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

El contratista CISC ha cumplido con las actividades de acuerdo al cronograma aprobado por la supervisión, las cuales dan cuenta del cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, desde el alistamiento hasta el diagnóstico del portal MEData, de acuerdo a las siguientes actividades desarrolladas:

	Componente
	Link de evidencia

	




Se presentó por parte del contratista (CISC) la línea de tiempo con las fechas establecidas para la ejecución del proyecto, según el cronograma entregado y aprobado entre las partes. Informando que lo planeado al 29 de noviembre es de un 69% y el avance real va a un 69% como lo muestra la gráfica:
	[image: ]

	Estadísticas de Uso   
Se requiere visualizar en la página de inicio los contadores de descargas y visitas. 
Se requiere visualizar en cada conjunto de dato las descargas y visitas que ha tenido


	Durante el mes de noviembre se acordó una sesión entre la Entidad y el Contratista, para validar el alcance de los requerimientos que tienen prioridad y realizar plan de trabajo.
Se adjunta acta del día 14 de noviembre (Levantamiento de requerimientos).

\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CIN\E-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024\Informe3\


	Comentarios, ideas y sugerencias:
Se requiere un módulo para la administración de comentarios

	Durante el mes de noviembre se acordó una sesión entre la Entidad y el Contratista, para validar el alcance de los requerimientos que tienen prioridad y realizar plan de trabajo.
Acta 14
\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CIN\E-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024\Informe3\


	
Suscripción a contenidos específicos
	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CIN\E-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024\Informe3\
Acta 14
Durante el mes de noviembre se acordó una sesión entre la Entidad y el Contratista, para validar el alcance de los requerimientos que tienen prioridad y realizar plan de trabajo.


	Visualización de Diccionario de Datos
	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CIN\E-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024\Informe3\
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	Realización de encuestas.
	Durante el mes de noviembre se acordó una sesión entre la Entidad y el Contratista, para validar el alcance de los requerimientos que tienen prioridad y realizar plan de trabajo.

\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CIN\E-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024\Informe3\
Acta 14


	Creación de gráficas
	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CIN\E-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024\Informe3\
Durante el mes de noviembre se acordó una sesión entre la Entidad y el Contratista, para validar el alcance de los requerimientos que tienen prioridad y realizar plan de trabajo.
Acta 14


	Compartir un contenido en redes sociales
	\\nas1\Alcaldia\231-ID\23120-S-CIN\E-TerrInt\Cmn-TerrInt\CONTRATO CISC MEDATA\2024\Informe3\
El día 22 de noviembre en la reunión de seguimiento, se realizó la presentación del nuevo componente ejecutado en el ambiente de pruebas de CISC.
Acta 14
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	Desarrollo de nuevos componentes:
Mostrar la cantidad de recursos de un conjunto de datos en la pantalla preliminar del resultado de búsqueda.
Mostrar la cantidad de recursos de un conjunto de datos al interior de un conjunto de datos.
	El día 8 de noviembre en la reunión de seguimiento, se realizó la presentación de los nuevos componentes ejecutados en el ambiente de pruebas de CISC
[image: ]
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	Mostrar Dependencia, Temática y Formato al consultar un conjunto de datos.
	[image: ]
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	Corregir las temáticas que no están cargando conjuntos de datos en la página principal del portal
	[image: ]
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	Mostrar íconos y nombre de la temática dentro de cada conjunto de datos.
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	Corregir el contador que se encuentra en la página inicial para que se diferencie la cantidad de registros de acuerdo a las sesiones: Medellín en cifras, datos e historias.
	[image: ] 
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	Ajustar texto en la sección de Medellín en cifras en la parte inferior, porque los ítems presentados son tableros o visualizaciones no datasets.
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	Definir el texto introductorio de la sección Informes Publicados recientemente.
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	Ajustar texto en la sección Medellín en cifras en la parte superior, porque los ítems presentados son tableros o visualizaciones no conjuntos de datos.
	[image: ]
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	Mostrar la cantidad de recursos de un conjunto de datos al interior de un conjunto de datos.
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	Ajustar tamaño de logos y espaciado entre ellos en la barra de menú principal.
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	Cambiar el orden de los ítems del menú principal (Datos - Medellín en cifras - Historias).
	[image: ] 
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El día 8 de noviembre se agendó una ventana de acompañamiento para poner en el ambiente de producción los desarrollos de los nuevos componentes.

El día 22 de noviembre en la reunión de seguimiento, se realizó la presentación de los nuevos componentes ejecutados en el ambiente de pruebas de CISC, los cuales fueron:

Incluir la opción para filtrar los conjuntos de datos por formato CSV o HTML.
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En la sección Informes publicados recientemente se deben publicar los ítems de Historias.
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Mostrar una sola vista previa cuando l conjunto de datos tenga varios recursos.



El día 13 de diciembre se presenta acta de seguimiento para mostrar el avance del proyecto MEData según el cronograma:

	Componente
	Link de evidencia

	






Se presentó por parte del contratista (CISC) la línea de tiempo con las fechas establecidas para la ejecución del proyecto, según el cronograma entregado y aprobado entre las partes. Informando que lo planeado al 13 de diciembre es de un 93% y el avance real va a un 93% como lo muestra la gráfica:
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Se presentó por parte del Contratista (CISC), el avance del proyecto MEData según el cronograma:
	El Contratista dio a conocer a la Entidad que se encuentra trabajando en el análisis del proceso del Harvest, realizando ventanas de acompañamiento.

El Contratista realizó la ventana de acompañamiento para la configuración e implementación del ambiente de pruebas en el servidor MEDATA_QA.

El Contratista solicitó a la Entidad los permisos necesarios desde el servidor de pruebas con IP 10.2.0.96 de nombre SVRMEDATAQA, para continuar con la configuración e implementación del ambiente de pruebas en el servidor MEDATA_QA.

El Contratista solicitó a la Entidad una reunión técnica con el Equipo de seguridad de la Alcaldía, con el fin de validar el bloqueo al ejecutar el Harvest en el servidor de producción OASIS01.

	



El Contratista presentó los siguientes requerimientos en ambiente de pruebas de CISC:
	


Creación de gráficas: Se requiere desarrollar una funcionalidad que permita a los usuarios crear gráficas o visualizaciones a partir de los conjuntos de datos publicados.



	





Continuar con la validación del Harvest
	Reunión con el Equipo de seguridad de la Alcaldía, con el fin de validar el bloqueo al ejecutar el Harvest en el servidor de producción OASIS01.

Realizar reunión con el equipo funcional de Medata, con el fin de exponer, validar y revisar los requerimientos funcionales que se encuentran en ambiente de pruebas de CISC.

[bookmark: _GoBack]Realizar ventana de acompañamiento por parte del equipo de Infraestructura de la Alcaldía, con el fin de continuar con la configuración e implementación del ambiente de pruebas en el servidor MEDATA_QA.

Realizar ventana de acompañamiento por parte del equipo de seguridad de la Alcaldía, para el acceso al servidor de producción OASIS01.




Actividades Ejecutadas:

Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato para su entrega a satisfacción, así como de todas las demás inherentes al contrato y que sean solicitadas por el Supervisor de este.

El Contratista llevó a cabo modificaciones en los íconos correspondientes a las categorías que se presentan en la página principal del portal de datos MEData. Como parte de este proceso, se restauró el ícono predeterminado asignado a las categorías que no tienen un ícono definido, asegurando su correcta visualización y funcionamiento.

El proveedor debe realizar ajustes en el front-end del portal según las necesidades:

Modificaciones generales en estructura del portal.

Creación o ajustes en las categorías/temáticas.

Todos los ajustes se deben desarrollar para interfaz de usuario de escritorio y móvil.

Todos los ajustes y desarrollo de las funcionalidades deben seguir las especificaciones del UX del distrito. Se deben realizar pruebas de seguridad, carga y estrés al portal.
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Requisitos No Funcionales

Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga EL CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual.

El 2 de noviembre se llevó a cabo una jornada de soporte y mantenimiento para restablecer el funcionamiento del portal de datos abiertos MeData. La intervención incluyó el acceso remoto a los servidores mediante "manos remotas" y la gestión directa del contenedor Nginx, logrando restaurar la operatividad del sistema de manera eficiente.

Se estableció una mesa de ayuda disponible las 24 horas como parte de las medidas de soporte técnico implementadas para el evento DataThon. garantizando una atención inmediata y eficiente ante cualquier incidencia o novedad reportada por la entidad, asegurando el buen funcionamiento del portal de datos abiertos MeData.

La Entidad creó a través de la mesa de ayuda Mantis BT, el ticket 0000059: Ajustes de temática y diccionario
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El Contratista da solución al requerimiento 0000059, reportado en la mesa de ayuda.
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La Entidad creó a través de la mesa de ayuda Mantis BT, 0000060: El proceso de actualización y publicación de MEData no funciona.
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El Contratista informa el avance del requerimiento 0000060, reportado en la mesa de ayuda.
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● La Entidad creó a través de la mesa de ayuda Mantis BT, 0000065: Previsualización de conjuntos de datos en el portal MEData

[image: ]

El Contratista da solución al requerimiento 0000065, reportado en la mesa de ayuda.
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Realizar procesos de sincronización entre el lago de datos y la plataforma de datos abiertos. Realizar el empoderamiento pleno al equipo técnico interno de la Alcaldía de Medellín para continuar, una vez finalizado el contrato, con las ingestas de nuevos conjuntos dentro de la plataforma implementada.

El contratista está trabajando en el requerimiento reportado en la mesa de ayuda relacionado con el proceso de ejecución de Harvest, como se puede evidenciar en las siguientes actas:
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Monitorear los backups realizados al portal de datos abiertos. Ante la presencia de fallas en la realización de backups, realizar los escalamientos a los grupos de infraestructura de TI de la Secretaría de Innovación Digital para asegurar que esta situación se subsane y se cuente con el backup adecuado de acuerdo a los ANS pactados.

El contratista el día 19 de noviembre realiza la descarga del backup de la base de datos, en el servidor Aurora (el cual fue asignado por la Entidad para el acompañamiento de manos remotas y obtener el acceso a Oasis01), proceso el cual tomó alrededor de 3 horas.

Posterior a ello se apuntó la aplicación MEData a la base de datos MariaDB alojada en el nuevo contenedor Oasis01, para solventar la visualización de los Datasets en el portal de datos abiertos.

De igual manera, se realiza la solicitud a la Entidad para realizar la restauración de la base de datos que se encuentra alojada en:

Máquina virtual: 
VELORUM 
IP: 10.1.222.225 
○ Base de datos: medata 
○ Usuario base de datos: hadmedata

Finalmente, el portal de datos abiertos MEData queda funcionando sin novedad, con la visualización de todos los conjuntos de datos.

Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato para su entrega a satisfacción, así como de todas las demás inherentes al contrato y que sean solicitadas por el Supervisor de este.

Se adjunta acta No. 15 de acompañamiento Puesta en producción del día 13 de diciembre.
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	Descripción Indicador
	Valor Retención

	Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%
	2.072.059

	Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023
	      107.000

	Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012
	1.687.248

	Estampilla Universidad de Antioquia
	592.017

	Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%
	    769.622

	Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93
	1.184.034

	Total general
	 6.411.980




1.INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales. A continuación, se relaciona la certificación entregada por el contratista respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
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	Fecha del Documento
	Fechas de cobertura de la certificación
del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral
	Relación de los datos de quien firma el
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

	2024-12-19
	2024/07/11 al  2024/12/19
	JOSÉ ORLANDO SANDOVAL
SAAAVEDRA Representante Legal C.C 91.281.759 de B/manga



Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

El presente contrato no requiere registro y marcación de bienes toda vez que no existen bienes objeto de marcación.
Informe de las modificaciones realizadas al contrato

No se han realizado modificaciones.
Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

A la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones a las supervisiones del contrato.
Informe de la materialización de riesgos y su mitigación
No se han materializado riesgos.
Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato.
Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar
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Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados

El presente contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

1. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal (Pospre)
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido (Solpedido)
	Registro Presupuestal (Pedido)

	110070124
	75200000
	2320202008
	200330
	4000117697
	9015351
	4700055806



Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados

El presente contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal (Pospre)
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido (Solpedido)
	Registro Presupuestal (Pedido)

	110070124
	75200000
	2320202008
	200330
	4000117697
	9015351
	4700055806



· Relación de los pagos realizados:
	Registro Presupuestal (No. Pedido)
	No. Factura
	Fecha de Contabilización
	No. Recibo a Satisfacción
(Documento de Material)
	Valor Facturado (valor Recibido)

	4700055806
	CISC630
	13/12/2024
	5105605486
	70.499.999



· Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

	Contrato
	Registro Presupuesta l (Pedido)
	Grupo de compras
	Denominaci ón Grupo de Compras
	Proyect o
	Nombre Proyecto
	Valor proyecto por pedido
	Valor Facturado por proyecto del pedido
	Saldo por proyecto del pedido

	4600102498
	4700055806
	237
	Innovación Digital
	200330
	IMPLEMENTA CIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS DE
LA CIUDAD MEDELLÍN
	170.500.000
	155.699.999
	14.800.000



· Resumen de la ejecución de los recursos:

	Valor del Contrato
	$ 170.500.000

	Adiciones
	N/A

	Total	valor	del	contrato	más adiciones
	$ 170.500.000

	Pagos Realizados (Acumulado)
	$ 155.699.99

	Pago	autorizado	del	mes	de noviembre - diciembre
	$ 70.499.999

	Porcentaje de ejecución financiera
	91 %



3. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos:
· Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


	
Nombre Aseguradora
	

N° Póliza
	
Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	
Fecha de Aprobación de la Garantía
	
Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	Calidad
	29/08/2024
	29/06/2025
	02/09/2024
	$ 17.050.000

	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	14-44-
101217672
	Cumplimiento
	29/08/2024
	29/06/2025
	02/09/2024
	$17.050.000

	
	
	Pago de Salarios y
Prestaciones
	
29/08/2024
	
29/12/2027
	
02/09/2024
	
$17.050.000

	
	
	Sociales, otros
	
	
	
	








Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 70.499.999
Para constancia, firma el Supervisor en Medellín, el 19 de diciembre de 2024 Atentamente,
[image: ]
Francisco Javier Román Montoya
Supervisor


Revisó: Gloria Patricia Puerta Martinez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios.00000



Revisó: Paola Johanna Sepulveda Ledesma Apoyo administrativo, Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios
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Metodologia de Gestién de Proyectos

01-10-2013 01-10-2013 10 Pégina1de S
Nombre del Proyecto: | MEData id. Proyecto: | 4600102458
cisc
13/12/2024 | Hora de 10:00 | Horade 11:00 am
Imico[am | finalzacion
Adato o055
‘Objeto: “Adauiir e servici de soporte y mantenimiento Gel portal de datos abiertos
de a ciudadr’.
1. ORDEN DEL DIA
1. Realizarseguimiento y controlal contrato 4600102498.
L1 Lectura del acta anterior.
12 Lectura de compromisos anteriores.
13 Verficacién de compromisos adquirdos.
14, presentacion linea de tiempo por parte del Contratista.
15 Otwos.

2. VERIFICACION DE ASISTENCIA

ASISTENTES

NOMBRE 'CORREO ELECTRONICO. CARGO ENTIDAD

Lubian Cartagena ::vn; cortagena@medelin. | o to MEDATA

D ‘ﬁ:vl.:‘:m.mnm@nmellin. Supervisor del Proyecto 'MEDATA

3 Orozco ::mm.nmzm@mzdellin.mv. Analsta Técnico. MEDATA
o saniee] || SO o e propees [0
Andrés :::‘res.hallzslems@tim; Gerente Técni asc
ranmnm@ms. Analista de Datos. asc
B o
natalia.rodriguez@ciscsas.com | Analista de Datos asc
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Actas de Seguimiento

XCISC

01102013

Fecha de elaboracién: | Ultima actuallzacion: | Versién:

01102013 10

Pagina2de s

3. VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES

Continuar con Ia validacion del Harvest

CISC/MEDATA | 18/12/2024.

Realizar ventana de acompafiamiento por
parte del equipo de seguridad de la
Alcaldia, para acceso a:
- Servidor de produccién OASISOL
- Servidor de pruebas MEDATA_QA
- Datos de conexién a la base de
datos medata (1a cual se encuentra
en el servidor de desarrollo
DELPHINUS).

configuracién de la aplicacion del portal de.
datos abiertos, en el servidor dispuesto
para pruebas MEDATA_QA.

asc 13/12/2024

Realizar reunién con el equipo funcional de
Medata, con el fin de exponer, validar y
revisar los requerimientos funcionales que
se encuentran en ambiente de pruebas de
asc.

asc 13/12/2024

Definir por parte de Ia Entidad las
preguntas que se implementarén en el
formulario de Encuesta de satisfaccin.

CISC/MEDATA | 13/12/2024.

Enviar el enlace de la Politica de
tratamiento de datos de la Entidad.

CISC/MEDATA | 13/12/2024.

Continuar con el desarrollo de los.
requerimientos funcionales solicitados por
Ia Entidad.

CISC/MEDATA | 20/12/2024.

Realizar reunién de seguimiento con la
Entidad el dia viernes a las 10:00 am en

CISC/MEDATA | 13/12/2024.
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01102013 01102013 10 Plgmddes

4._TEMAS A TRATAR
1. Se dio lectura del acta anterior No. 014 con fecha 0 de diciembre de 2024.
2. Se presents por parte del Contratista (CISC), el avance del proyecto MEData segin el cronograma:

21. I Contratista dio a conocer a la Entidad que se encuentra trabajando en el ansliss del
proceso del Harvest, realizando ventanas de acompariamiento.

22. I Contratista realiz6 la ventana de acompaRamiento para la configuracién e
implementacién del ambiente de pruebas en el servidor MEDATA_QA.

23. I Contratista solicitd a la Entidad los permisos necesarios desde el servidor de pruebas
con P 10.2.0.9 de nombre SVRMEDATAQA, para continuar con Ia configuracién e
implementacién del ambiente de pruebas en el servidor MEDATA_QA.

24. I Contratista solicitd a |a Entidad una reuni6n técnica con el Equipo de seguridad de la
Alcaldia, con el fin de validar el blogueo al ejecutar el Harvest en el servidor de produccion
oAsiso1.

3. El Contratista present6 los siguientes requerimientos en ambiente de pruebas de CISC:
«  Creacion de gréficas: Se requiere desarrollar una funcionalidad que permita a los usuarios
crear grficas o visualizaciones a partir de los conjuntos de datos publicados.
4. Se present6 por parte del contratista (CISC) a linea de tiempo con las fechas establecidas para la

ejecucién delproyecto,segun el cronograma entregadoy aprobado entre las partes. Informando que:
1o planeado al 13 de diciembre es ceun 93% y el avance real va a un 935% como lo muestra 1 gréfica:
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CISC/ MEDATA

FECHA DE ENTREGA
29/12/2024.

2

Reunién con el Equipo de seguridad de Ia Alcaldia,
con el fin de validar el bloqueo al ejecutar el
Harvest en el servidor de produccion OASISOL.

CISC/MEDATA

20/12/2024

Realizar reunién con el equipo funcional de
Medata, con el fin de exponer, validary revisar los
requerimientos funcionales que se encuentran en
‘ambiente de pruebas de CISC.

CISC/MEDATA

20/12/2024.

Realizar ventana de acompafamiento por parte del
‘equipo de Infraestructura de Ia Alcaldia, con el fin
de continuar con la configuracién e
implementacion del ambiente de pruebas en el
servidor MEDATA_QA-

MEDATA

20/12/2024

Realizar ventana de acompafiamiento por parte del
‘equipo de seguridad de Ia Alcaldia, para el acceso al
servidor de produccién OASISOL.

MEDATA

20/12/2024.
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Con el fin de realizar la implementacion de los
requerimientos desarrollados en el ambiente.
productivo de MEData.
6 | Realizar reunion de seguimiento con a Entidad el
dia viernes a las 10:00 am en modalidad virtual. €IS/ MEDATA 20/12/2024

ASISTENTES

NOMBRE CORREO ELECTRONICO | CARGO ENTIDAD | FIRMA
) lubian cartagena@medelin | Lider del MEDATA
Lubian Cartagena | govco Proyecto
. francisco.roman@medellin. | Sypervisordel | MEDATA
Francisco Romn )
dianam.orozco@medelling MEDATA
Diana Orozco oveo Analista Técnico
orlando sandoval@ciscsas. | Gerentede | CISC
OrlandoSandoval | o0
Andrés [ T p——
— sebastian carreno@ciscsas. | Analista de asc
Sebastidn Carrefio | com Datos
var vanessa sandoval@ciscsas. | Lider asc
ressasandoval | (o Administrativa
. natalia rodriguez@ciscsas. | Analista de asc
Natalia Rodriguez | >
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CERTIFICADO PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

€1 suscrto representante legal de CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES
INFORMATICA Y CONTABLES CISC SAS, dentficado con el N1 900.345.403,cerica
que I Entidad, no cuenta con persona a cargo durante losGltmos seis (6) meses, toda
vez que las personas vinculadas a a empresa no se encueniran bajo la modalidad de.
nomina sino bao fa modalcad de prestacion de senvicios y por ende no esté obligada
2 fectuar ol pago de seguridad social, pension y ARL.

Por lo anterior se manifiesta que o hay obligaciones con el Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, Salud, riesgos profesionales, cajas de compensacion
familar, Insiuto de Bienestar Famiiar (CBF), Servicio Nacional de Aprendizaie SENA
y Aportes Parafiscales, a afecha y deniro de los ttmos seis (6) meses.

Dado en la ciudad de Bogot D.C., a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre del
afio dos mil veinticuatro. (18-12-2024 )

Relacion de planilas de los Glimos seis (6) meses:

Mes No.do planilla | Valor Cancelado | Fecha do pago.
Junio. 7930252985 §893.600 202407711
o 7934103887 5 893,900 2024108112
‘Agosto 7937797960 5 893,900 2024109704
Septiembre 7940511008 5 893,900 2024109130
Octubre. 7943396021 S 580,500 2024110130
Novembre 7947148339 S 580,500 20241129
Dicembre 7950942449 S 580.500 202412119

Anoxos: Planilas o Seguridad social del Representante Legal

m_%o "SANDOVAL SAAAVEDRA

Representante Legal
C.C91.281.750 de Bimanga

G 9 s o 545 ofin 102 B Marset Bogoté D ekfono 300363 colar 3129127294
oo estes o, pioiliscis o
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Nimero de Contrato

Objeto del Contrato

< Supenisores

£ Adjuntar Docs al Contrato

4600102498

Secretaria

{5 Listar Docs del Contrato ~ Cancelar

235] Suministros y Serv. Estado

Adauirir el servicio de soporte y mantenimiento del portal de datos abiertos de la ciudad

Interventores.

Evaluacion del Contratista

Criterios

Administrativo
Administrativo
Administrativo

Administrativo

Financiero y contable.

Juridico
Juridico
Juridico
Tecnico

Tecnico
om

Ponder: 20,00 %

Supervisor Temporal

Descripcion
CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL
CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION

Modificaciones

Informe Mejoramiento

Calif. de 125 (siendo 1 baja y 5 alta)

CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA
CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCION DE RIESGOS LABORAL
CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS

CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES

DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD

Administrativo Financiero y ¢ Juridico Tecnico
20,00 % 20,00 % 40,00 %
20,60) 20,60) 20,60) 38,86/

En Ejecucion

Liquidacién ~ Evaluacién — Se.. > Vv

&
B g
"
5
5
5
5
5
5
5
5 A
Total % Calificacion
98,86
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PERIO
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INFORME:
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de


 


2024


 


 


 


CONTRATANTE:


 


DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 


INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 


–


 


SECRETARÍA DE 


SU


MINISTROS Y SERVICIOS.


 


CONTRATISTA


:


 


CONSULTORIAS


 


INTEGRALES


 


Y


 


SOLUCIONES 


INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S


 


NIT:


 


900.345.403


-


0


 


REPRESENTANTE 


LEGAL:


 


JOSE


 


ORLANDO


 


SANDOVAL


 


SAAVEDRA


 


CÉDULA DEL 


REPRESENTANTE 


LEGAL:


 


91.281.759


 


 


OBJETO:


 


ADQUIRIR


 


EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 


DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD.


 


 


VALOR


 


INICIAL:


 


CIENTO


 


SETENTA


 


MILLONES


 


QUINIENTOS


 


MIL


 


PESOS


 


($170.500.000) IVA INCLUIDO.


 


ADICIONES:


 


N/A
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ADICIONES:


 


 


N/A
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EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA 


PLATAFORMA SECOP II, SIN EXCEDER LA VIGENCIA.
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N/A


 


N/A
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CONTRATO   No.   4600102498   DE   2024   PERIO DO DE VERIFICACIÓN: Del 01  NOVIEMBRE   al 16 de  DICIEMBRE   de 2024 FECHA   DE   ELABORACIÓN   DEL   INFORME:     16   DICIEMBRE   de   2024    

  CONTRATANTE:  DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  –   SECRETARÍA DE  SU MINISTROS Y SERVICIOS.  

CONTRATISTA :  CONSULTORIAS   INTEGRALES   Y   SOLUCIONES  INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S  

NIT:  900.345.403 - 0  

REPRESENTANTE  LEGAL:  JOSE   ORLANDO   SANDOVAL   SAAVEDRA  

CÉDULA DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  91.281.759  

  OBJETO:  ADQUIRIR   EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO  DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD.  

  VALOR   INICIAL:  CIENTO   SETENTA   MILLONES   QUINIENTOS   MIL   PESOS   ($170.500.000) IVA INCLUIDO.  

ADICIONES:  N/A  

VALOR   MÁS  ADICIONES:    N/A  

  DURACIÓN   INICIAL:  CUATRO (4) MESES, C ONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE  EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA  PLATAFORMA SECOP II, SIN EXCEDER LA VIGENCIA.  

AMPLIACIONES:   SUSPENSIONES:  N/A   N/A  

DURACIÓN   DESPUÉS  DE AMPLIACIONES:  N/A  

FECHA   DE   INICIO:  02/09/2024  

FECHA DE  TERMINACIÓN:  31/12/2024  

