MEMORANDO

PARA:		 ZHARICK GISELLE OSORIO CURIEL

ASESORA – ENLACE CONCEJO Y CONCRESO

DE: 		EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

ASUNTO: 	Insumos respuesta No. 6 derecho de petición verbal presentado en la Subcomisión de Vigilancia y Control para el Seguimiento al Riesgo de Desabastecimiento de Agua en Bogotá del Concejo de Bogotá D.C.

Cordial saludo;

De conformidad  con el cuestionario presentado como derecho de petición verbal, elevado en la Subcomisión de Vigilancia y Control para el Seguimiento al Riesgo de Desabastecimiento de Agua en Bogotá del Concejo de Bogotá D.C., y reiterado mediante correo electrónico del 21 de enero del 2025, esta Dirección en el marco  las competencia asignadas,  presenta los siguientes insumos, con respecto a la cuestión No.6, numeral que maneja directamente esta dependencia, en los siguientes términos:

“(…)6. La Secretaría de Ambiente no ha dado respuesta a la pregunta sobre el estado de las obras en la serranía del Zuque (…)”

De acuerdo con el memorando Rad. 2025IE156218 del pasado 20 de enero del 2025, conforme el informe semanal de interventoría del proyecto No. 53, con corte al 29 de septiembre de 2024, el avance de la ejecución de la obra es del 46,98%.

El avance corresponde a lo ejecutado en el frente del área de la administración que conforma el proyecto, representado en la cimentación y estructuras verticales de los distintos módulos que conforman dicha área; al igual que las excavaciones de los cuerpos de agua intermitentes; desarrollo parcial del sendero que recorre el área y avance parcial de instalaciones hidrosanitarias.

A la fecha, las obras se encuentran suspendidas en cumplimiento de la medida preventiva impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR mediante Resolución DRBC No. 01237000230 del 31 de julio de 2023.

Atentamente,

NOMBRE DEL REMITENTE

DEPENDENCIA

(Anexos)

| Proyectó: |  |
| --- | --- |
| Revisó: |  |
| Aprobó: |  |