Con base en el manual expedido por Colombia compra eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el IDEAM procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

# 1.	MATRIZ DE RIESGOS

| PROBABILIDAD | Probabilidad numérica | Probabilidad histórica | Orden de prioridad | Impac to | IMPACTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 en 10.000 – 100.000 | Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 en 1.000 – 10.000 | Podría ocurrir, pero dudoso | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 en 100- 1.000 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 en 10 – 100 | Probablemente ocurriría | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | >1 en 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | Casi Cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla.

# TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

| No | Factor de escogencia y calificación |
| --- | --- |
| Riesgo > 7 | Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado |
| 6 <= Riesgo <= 7 | Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración |
| Riesgo = 5 | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración |
| Riesgo < 5 | Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina |

Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación. En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓMO SE REALIZA |  | PERIODICIDAD |  |  |
| 1 | Especifico | Interno | precontractual | legales | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección. | 2 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica. | 2 | 2 | 1 | Bajo |  | SI |  | Entidad |  | Cuando se requiera |  | Cuando se requiera |  | Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica. |  | Durante la Elaboración de estudios previos. |
| 2 | Especifico | Interno y externo | Precontractual- Estudios previos | legales | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Que no se cumplan con las metas trazadas en el PAA de la entidad y en otros instrumentos de planificación. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Priorizar las reales necesidades misionales del IDEAM. | 2 | 2 | 1 | Bajo |  | SI |  | Entidad |  | Cuando se requiera |  | Cuando se requiera |  | El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas del IDEAM, sus necesidades de contratación. |  | Elaboración de los diferentes planes del IDEAM (PAA, Planes operativos, de contratación etc.) |

|  | 3 | Especifico | Externo | Contractual | Legales | Demora en la expedición de las garantías. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Alto | Contratista | Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 2 | Alto | SI | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Declarar el Incumplimiento del contrato. | Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Especifico | Interno | Contractual | Legales | Demoras en el trámite de aprobación de las Cuentas de Cobro por parte del supervisor del contrato. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Mediano | Entidad | Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales. | 3 | 3 | 2 | Mediano | SI | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad. | Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones. |
|  | 5 | Especifico | Interno | Contractual | Financieros | Demoras en los trámites financieros para pago. | Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación. | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | El área encargada de los pagos deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas. | 2 | 2 | 1 | Bajo | SI | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Comunicando la falla al administrador del SIIF. | Cuando se presente la falla. |
|  | 6 | Especifico | Externo | post contractual | Legales | Demora en el cumplimiento de las obligaciones y de los productos, o que los mismos no cumplan con la calidad requerida. | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. | 4 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento. | 2 | 2 | 1 | Mediano | SI | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Informes de supervisión, donde se realice seguimiento a los requerimientos frente a las obligaciones específicas del contratista. | Desde la suscripción del contrato hasta la terminación. |

|  | 7 | Especifico | Externo | contractual l | Económicos os | Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones | Aumento en los costos de ejecución del contrato. | 4 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer un adecuado estudio del sector. | 2 | 2 | 1 | Mediano | SI | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Realizar un análisis del sector adecuado | Elaboración de los estudios previos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | Especifico | Externo | contractual | Operacional | Incumplimiento en el objeto del contrato | No se alcanza los objetivos propuestos en el contrato | 4 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia la vigencia del contrato y seis meses mas | 2 | 2 | 1 | Mediano | SI | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Fijar en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato |
|  | 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero Tributario | Cambios normativos o de legislación tributaria que afecten la ejecución del contrato | Se afecta el valor del contrato o la imposibilidad de cumplir con el objeto contractual | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica. | 2 | 2 | 1 | Bajo | SI | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | El área encargada deberá remitir sus dudas y su respectiva aprobación a la Oficina Jurídica y de Contabilidad de la Entidad a fin de determinar el impacto de la normatividad | En la ocurrencia del evento. |

EL CONTRATISTA, se obliga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del INSTITUTO , con ocasión de la ejecución del presente contrato y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7.y del Decreto 1082 de 2015 (póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía). La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista así:

  - Garantía única de cumplimiento que ampare los posibles riesgos, según los siguientes criterios:

| Tipo o Clase de garantía | Cobertura o Niveles de amparo | Valores | Tiempo/Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía | Cumplimiento del contrato | 20% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más |
| Garantía | Calidad del Servicio | 20% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más |