- Descripción del Contrato

| Número de proceso | FDLE-LP-842-2024 |
| --- | --- |
| Número del contrato | 842 de 2024 del 27 de diciembre de 2024 |
| Objeto | REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVÁ (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ MONTO AGOTABLE, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS |
| Contratista | CONSORCIO CALE PCH |
| Valor inicial | $ 1.211.409.781 |
| Valor total adiciones | No aplica |
| Valor total | $ 1.211.409.781 |
| Plazo inicial | 7 MESES |
| Prórrogas (Plazo total prorrogado) | No aplica |
| Contratista | CONSORCIO CALE PCH |
| Suspensiones (Tiempo total suspendido) | No aplica |
| Fecha de inicio | 28 de enero de 2025 |
| Fecha de terminación inicial | 27 de agosto de 2025 |
| Fecha de terminación actual (después de prórrogas y suspensiones) | 27 de agosto de 2025 |
| Estado del contrato (suspendido y/o en ejecución) | Ejecución |
| % de ejecución física | 0% |
| % de ejecución financiera – pago total realizado a la fecha | 0% |
| Contrato de interventoría No. | 935 de 2024 del 27 de diciembre de 2024 |
| Contratista | LITORAL CONSULTING SAS |
| Valor | $ 121.140.978 |

- Descripción del estado del contrato El contrato se encuentra en ejecución, en la etapa de planeación y diagnóstico (1 mes), en la cual, de acuerdo a los prediagnósticos de la entidad, el contratista de obra realizará y consolidará el diagnóstico definitivo de obra incluyendo presupuesto general y programación del proyecto, así como demás obligaciones contractuales preliminares a las actividades constructivas.

- Denuncias ciudadanas A la fecha de presentación de este documento no se presentan denuncias ciudadanas.

- Acciones adelantadas por la Dirección de Participación Ciudadana a través de la gerencia local A la fecha se han levantado dos actas de reunión entre apoyo a la supervisión, contratista e interventoría, para tratar temas propios del desarrollo del proyecto.

- Registro fotográfico de las obras en el estado en el que se encuentran

A la fecha no se han iniciado actividades constructivas y el contratista se encuentra en etapa de diagnóstico, toda vez que se finiquite la etapa, y en los diagnósticos definitivos, se tomará el registro de las obras priorizadas.

| Fecha de diligenciamiento | 31/01/2025 |
| --- | --- |
| Nombre y cargo de funcionario que diligencia la ficha | Cristhian Camilo Monroy – Contratista, Apoyo a la supervisión |