INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS INFRAESTRUCTURA

- PROYECTO 1621 - MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE EN ENGATIVÁ

- En la vigencia 2024 se terminó la ejecución del contrato de obra pública No. 001 de 2023 y el contrato de interventoría No. 275 de 2023, los cuales tuvieron fecha de terminación el día 26 de mayo de 2024 y en donde con dicho proyecto se realizó la ejecución de 36 segmentos viales con actividades de construcción y reconstrucción, 8 segmentos viales con acciones de movilidad y la intervención de puentes sobre cuerpos de agua, por un valor aproximado de $17.796.311.885 el contrato de obra y de $1.248.488.990 el contrato de interventoría.

Con dichas actividades de obra se logró mejorar la accesibilidad en la malla vial, espacio público y puentes sobre cuerpos de agua, de aproximadamente 815.262 habitantes, de las UPZ de influencia directa Engativa, Garces Navas, Las Ferias, Boyacá Real y Santa Cecilia

mejorando las condiciones de vida de los residentes en los barrios en cuanto su movilidad y seguridad para que puedan ejercer de forma paralela y plena sus demás derechos como ciudadanos.

Es así que con dicho proyecto se avanzo en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Engativá 2021 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para Engativá”, comprende el Proyecto 1621 “Movilidad Segura, Sostenible Y Accesible En Engativá”, para la intervención de malla vial local o intermedia, el espacio público de la localidad y para los puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua.

- En la vigencia 2024 se formuló y se comenzó a ejecutar el contrato de obra pública 349 del 2023 y el contrato de interventoría 450 de 2024, con fecha de inicio de 5 de agosto de 2024. El alcance de dicho contrato es el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y espacio público de la localidad, y cuenta con la intervención de 60 segmentos viales de la misma, con una inversión total de $ 34.990.842.303; de los cuales, a la fecha, se han terminado las obras de 9 segmentos viales y se encuentran en ejecución 17 tramos viales.

Durante este contrato se está realizando el mantenimiento y la rehabilitación de la malla vial local, mejorando las condiciones de movilidad y transitabilidad de los residentes y de la comunidad flotante de la localidad, es así como satisfacemos estas condiciones beneficiando a los 815.262 habitantes de la localidad de Engativá, en especial de las UPZ Las ferias, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Cecilia, Bolivia, Garces Navas y Álamos, la población de mayor beneficio son personas con movilidad reducida y adultos mayores

- Adicional a esto, se realizaron actividades de intervención directa por parte del Fondo de Desarrollo Local de Engativá, por medio de la maquinaria amarilla la cual estaba conformidad con personal de la localidad mediante contratos de prestación de servicios, ejecutando

09 segmentos viales a lo largo de la Localidad de Engativá con acciones de bacheo y parcheo.

Alcanzando la recuperación del deterioro de la malla vial y los espacios públicos de la localidad, lo cual ayuda la movilidad de los transeúntes y en general de los residentes y visitantes, siendo así que con dichas actividades de mejoramiento se logre mantener o prolongar la vida útil de la malla vial de la localidad.

Dentro de las principales dificultades que se presenta en la ejecución del proyecto, se encuentran las diferentes afectaciones que se generan por individuos arbóreos en los senderos peatonales y alamedas; lo cual implicar realizar el procedimiento respectivo ante Secretaria Distrital de Ambiente para el otorgamiento del permiso del tratamiento silvicultural a realizar o en dado caso la tala del individuo arbóreo, en el mismo sentido con la EAB para el cambio de redes de acueducto y alcantarillado, debido a su vetustes y/o en cumplimiento a la normatividad, lo cual reduce la meta física del proyecto y aumenta los tiempos de ejecución en base que cada uno de estos  tramites puede llevar a contemplar entre seis (06) meses y un (01) año para poseer  los respectivos permisos o aprobaciones.

Por último, una dificultad que es generalizada para los proyectos que se llevan a cabo desde el área de infraestructura, es la disponibilidad de recursos, dado que las necesidades que requieren las comunidades en intervención de espacio público y malla vial sobre pasa la disponibilidad de recursos con los que cuenta el Fondo por vigencia para la atención de los mismo.

- PROYECTO 1612 - PARQUES PARA LA VIDA, LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA CULTURA

Con recursos de la vigencia 2024 del proyecto de inversión 1612, se realizó la formulación y planeación de los procesos de litación de obra pública y de concurso de méritos abierto, los cuales derivaron en la suscripción del contrato de obra pública No. 705 de 2024 y el contrato de interventoría No. 795 de 2024 respectivamente.

Dichos contratos se suscribieron por un valor de $3.636.363.636 el contrato de obra y de $363.636.364 el contrato de interventoría, en donde que este proyecto se pretende realizar actividades como:

- Mantenimiento de juegos infantiles.

- Mantenimiento de mobiliario.

- Mantenimiento de áreas de juegos infantiles

- Mantenimiento de instalaciones deportivas y elementos de gimnasios al aire libre.

- Mantenimiento general (soldadura, pintura, reemplazo de mallas y tubos).

- Mantenimiento de pisos y canchas.

- Mantenimiento de áreas verdes y jardinería.

- Adecuación y/o conservación y/o recuperación de zonas verdes.

Con dichas intervenciones se tienen priorizados 20 parques para su correspondiente intervención, los cuales se encuentra localizados a lo largo de toda la localidad de Engativá, con lo cual se buscar beneficiar a toda la población residente y flotante de la Localidad en especial a los niños, jóvenes y adultos mayores.

Lo anterior, dando cumplimiento al en aras de dar cumplimiento con la meta del Plan de Desarrollo Local de Engativá 2021 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para Engativá”, comprende el Proyecto 1623 “Parques Para La Vida, La Transformación Social Y La Cultura”, el cual pretende la meta de realizar la Intervención de cuarenta (40) Parques durante todo el cuatrenio 2021 - 2024.

- PROYECTO 1622 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Con recursos de la vigencia 2024 del proyecto de inversión, se realizó la formulación y planeación de los procesos de litación de obra pública y de concurso de méritos abierto, los cuales derivaron en la suscripción del contrato de obra pública No. 1017 de 2024 y el contrato de interventoría No. 1016 de 2024.

Dichos contratos se suscribieron por un valor de $4.967.590.688 el contrato de obra y de $496.252.155 el contrato de interventoría, es así que Fondo de Desarrollo Local de Engativá ha realizado una aproximación de intervención en los diferentes salones comunales propiedad de la localidad y en los cuales puede adelantar su acción administrativa; por otra parte, el interés del Fondo de Desarrollo Local de Engativá es brindar espacios seguros y cómodos necesarios para el desarrollo de las actividades de la comunidad; en procura de atender de manera oportuna el mantenimiento de los salones comunales, para su sostenibilidad.

Las actividades de reparaciones locativas de los salones comunales a ejecutar son las siguientes: Mejoramiento o remplazo general de cubiertas, mantenimiento y/o cambio general de cielo raso e iluminación, mantenimiento y/o cambio general de enchapes en pisos y paredes, mantenimiento de carpintería metálica, mantenimiento y/o cambio de aparatos sanitarios y, mantenimiento de paredes y/o pintura de interiores y/o exteriores.

Con dicho proyecto se pretende realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de aproximadamente 15 salones comunales de acuerdo con el alcance inicial del contrato, esto en aras de dar cumplimiento con la meta del Plan de Desarrollo Local de Engativá 2021 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para Engativá”, comprende el Proyecto 1622 “Participación Ciudadana para el Desarrollo Social”, el cual pretende la meta de realizar la Intervención de cuarenta y seis (46) Salones Comunales durante todo el cuatrenio 2021 - 2024.

- PROYECTO 1623 - GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL SOCIAL

Con recursos de la vigencia 2024 del proyecto de inversión, se realizo la formulación y planeación de los procesos de litación de obra pública y de concurso de méritos abierto, los cuales derivaron en la suscripción del contrato de obra pública No. 842 de 2024 y el contrato de interventoría No. 935 de 2024.

Dichos contratos se suscribieron por un valor de $1.211.409.781 el contrato de obra y de $121.140.978 el contrato de interventoría, en los cuales se pretende realizar actividades como:

- Mejoramiento de acabados en zonas interiores.

- Reposición del sistema hidrosanitario. (Incluye actividades necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de bombeo del edifico).

- Mejoramiento de zonas de parqueo.

- Reposición del sistema eléctrico.

- Saneamiento básico.

- Reposición de elementos de ventanería con alto grado de desgaste.

- Optimización del sistema de iluminación.

- Suministro e instalación de mobiliario equipos y enseres.

- Adecuación de áreas específicas para la correcta disposición de residuos peligrosos.

Con estas intervenciones, se pretende mejorar las diferentes instalaciones o sedes administrativas a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Engativá, con lo cual se beneficiarán todas las personas residentes de la Localidad, dado que esto contribuirá a una mejor atención y rendimientos por parte del personal que labora en la Alcaldía Local de Engativá.