

	




N°
	clase
	fuente
	etapa
	tipo
	


Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)
	


Consecuencia  de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/controles a ser implantados
	
Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el Monitoreo?
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	

1
	

G
	

IN
	

P
	Operacional
	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones
	
Incumplimiento o de la normativa Nacional
	

2
	

1
	

3
	Bajo
	Entidad Estatal
	
Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA
	

1
	

1
	

2
	Bajo
	

NO
	
El equipo responsa ble
	
Desde el Inicio de la etapa de planeación
	Hasta la terminación de la etapa de planeación
	
Equipo responsable e del proceso
	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso

	


2
	


G
	


IN
	


P
	Operacional
	El asociado suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos
	Seleccionar a un asociado que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso
	


4
	


5
	


9
	Externo
	asociado
	
Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno
	


1
	


5
	


6
	Alto
	


SI
	
El equipo y/o personal asignado a la tarea
	

Desde el Inicio de la etapa de planeación
	
Hasta la publicación del proceso y/o contrato
	
Seguimiento o por parte del personal asignado a la tares
	


Permanent emente

	



3
	



G
	



IN
	



C
	Operacional
	

Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado
	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos
	



2
	



5
	



7
	Alto
	Entidad Estatal
	
Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia
	



2
	



5
	



7
	Alto
	



SI
	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto
	


Etapa de selección
	


Suscripción del contrato
	
El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto
	


Permanent emente

	

4
	

G
	

IN
	

E
	Operacional
	El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato (ficha técnica,
, designación del
	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices
	

2
	

2
	

4
	Bajo
	Entidad Estatal
	
Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución
	

1
	

1
	

2
	Bajo
	

NO
	
Superviso r del contrato
	
Desde la adjudicación
	
Hasta la etapa de ejecución
	Seguimiento o por el supervisor del contrato
	
Permanent emente


MATRIZ DE RIESGO




	




N°
	clase
	fuente
	etapa
	tipo
	


Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)
	


Consecuenci a de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/controles a ser implantados
	
Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el Monitoreo?
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	
	
	
	
	
	supervisor, acta de inicio, RPC)
	en materia de contratación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	







5
	







G
	







IN
	







E
	Operacional
	




El asociado presta sus servicios de manera insatisfactoria, en el desarrollo de las actividades previstas para la satisfacción de la necesidad
	
La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma
	







4
	







5
	







9
	Externo
	asociado
	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente.
Evidencia de la baja calidad o rendimiento de las actividades asignadas al asociado.
Procedimientos sancionatorios.
Terminación unilateral del contrato
Hacer exigibles de las garantías que respaldan el contrato
	







1
	







5
	







6
	Alto
	







SI
	






Superviso r del contrato
	






Desde el inicio de ejecución
	






Hasta la terminación de la ejecución
	






Seguimiento o por parte del supervisor
	







Permanent emente

	


6
	


G
	


EX
	


E
	Operacional
	
El asociado no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social
	

incumplimiento contractual
	


1
	


5
	


6
	Alto
	Asociado
	
Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social
	


1
	


4
	


5
	Medio
	


SI
	

Superviso r del contrato
	
Desde el inicio de la etapa ejecución
	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación
	
Seguimiento o por parte del supervisor
	

Permanent emente



Desde la firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2021
Desde la firma del contrato hasta el 31


	




N°
	clase
	fuente
	etapa
	tipo
	


Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)
	


Consecuenci a de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/controles a ser implantados
	
Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el Monitoreo?
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	



7
	



E
	



IN
	



E
	Operacional
	El operador entrega alimentos en mal estado, alimentos vencidos o preparado de forma incorrecta, por fuera de los horarios indicados medicamente para el metabolismo de las personas mayores y en frio. 
	
No cumplir con los lineamientos de salubridad y buen estado de los alimentos y la obligación del contrato con relación a este tema.
	



1
	



5
	



7
	MEDIO
	Asociado
	

Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumpla el buen manejo de los alimentos y su preparación y entrega oportuna y correcta
	



1
	



4
	



6
	Alto
	



SI
	
Superviso r del contrato / Coordinador General del proyecto
	


Desde el inicio de la etapa ejecución
	
Hasta la terminación de la etapa de ejecución 
	


Seguimiento por parte del supervisor
	



Según protocolos

	


8
	


E
	


EX
	


E
	Operacional
	
El operador no entregue la totalidad de raciones diarias 
	No cumplir con la entrega de raciones pactadas dentro del contrato 
	


4
	


5
	


4
	EXTERNO
	Entidad Estatal
	Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumpla con la obligación de la cantidad de raciones. 
	


4
	


5
	


4
	Alto
	

Si
	Superviso r del contrato 
	
Desde el inicio de la etapa ejecución
	Hasta la terminación de la etapa de ejecución 
	
Seguimiento o por parte del supervisor
	


permanente

	



9
	



E
	



EX
	



C
	Político
	
Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato
	

Tener que realizar una modificación del contrato
	



1
	



3
	



3
	MEDIO
	Entidad Estatal
	

Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos
	



1
	



1
	



2
	Bajo
	



SI
	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto
	
desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024
	
Revisando constante ente la normatividad d y la jurisprudente cia vigente
	

Durante la ejecución del contrato
	

Durante la Ejecución del Contrato

	
10
	
E
	
EX
	
C
	Político
	Se refiere a cambios de la Ley especialmente en
materia laboral y de
	
Tener que realizar una
	
1
	
3
	
3
	MEDIO
	Entidad Estatal
	
Estar atentos a los cambios de legislación,
	
1
	
1
	
2
	Bajo
	
SI
	El equipo y/o personal
asignado
	desde la firma del contrato
	Revisando constante ente la
Normatividad
	
Durante la ejecución
	
Durante la Ejecución



Desde la firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2021
Desde la firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2021
de marzo d 2021


	




N°
	clase
	fuente
	etapa
	tipo
	


Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)
	


Consecuenci a de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/controles a ser implantados
	
Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el Monitoreo?
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	
	
	
	
	
	seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos
	modificación del contrato
	
	
	
	
	
	políticos o macroeconómicos
	
	
	
	
	
	a la tarea y ordenado r del gasto
	hasta   e
el
31 de octubre de 2024
	d y la jurispruden cia vigente
	del contrato
	del Contrato

	



11
	



E
	



IN
	



C
	Operacional
	


Que no se realice el registro presupuestal del contrato.
	


Imposibilidad de ejecutar la contratación.
	



1
	



5
	



5
	ALTO
	Entidad Estatal
	



Realizar el registro presupuestal
	



1
	



1
	



2
	Bajo
	



SI
	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto
	
desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre
de 2024
	La Dependenc ia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución
	


Después de la firma del contrato
	


Después de la Firma del Contrato

	



12
	



E
	



EX
	



E
	Operacional
	


Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente
	


Mayores costos a cargo del Asociado
	



1
	



4
	



5
	MEDIO
	Asociado
	



Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato
	



1
	



4
	



5
	Medio
	



SI
	

Grupo jurídico de la entidad estatal
	
desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre
de 2024
	La Dependenc ia responsable e verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución
	


Durante la ejecución del contrato
	


Durante la Ejecución del Contrato



Desde la firma del contrato hasta el 31 de marzo de 2021


	




N°
	clase
	fuente
	etapa
	tipo
	


Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)
	


Consecuenci a de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/controles a ser implantados
	
Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	
Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el Monitoreo?
	
Periodicidad
¿Cuándo?

	[bookmark: _Hlk190953645]



13
	



E
	



IN
	



E
	Técnico, humano
	
Se refiere a los daños que puedan ocasionar a terceros en las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato
	

Posibles acciones legales en contra de la entidad
	



1
	



3
	



3
	MEDIO
	Asociado
	


Estar atento al tratamiento del Asociado frente al cliente interno y externo
	



1
	



1
	



2
	Bajo
	



SI
	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto
	
desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2024
	Estar atentos a quejas y reclamos acerca de las actividades desempeñ adas por el Asociado
	


Durante la ejecución del contrato
	


Durante la Ejecución del Contrato

	[bookmark: _Hlk190954176]14
	E
	IN
	E
	Operacional
	No contar con los permisos y licencias de habilitación los servicios de larga estancia, por incumplimiento del lleno de requisitos para su habilitación del espacio
	Imposibilidad de utilizar es espacio como sede para un centro de institucionalización de larga estancia
	1
	3
	3
	MEDIO
	Asociado
	Estar atento a que se hagan las subsanaciones en el espacio para poder ser habilitado como sede
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	Operador
	desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2024
	Etapa de ejecución
	Durante la etapa de ejecución
	Durante la etapa de ejecución

	15
	E
	IN
	E
	Operacional
	Desarrollo de las actividades de los Albergue Larga estancia en espacios abiertos, con riesgos de inseguridad por orden público
	Condiciones de seguridad inadecuadas para el desarrollo de las actividades sin riesgo
	1
	3
	3
	MEDIO
	Asociado
	Realizar los ajustes y adecuaciones y cambios requeridos para garantizar condiciones de seguridad
	1
	1
	2
	Bajo
	SI
	Operador
	desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2024
	Durante la etapa de ejecución
	Durante la etapa de ejecución
	Durante la etapa de ejecución

	16
	E
	IN
	E
	Operacional
	No completar los 309 cupos dispuestos para ser ocupados con personas beneficiarias del servicio de albergue
	Se debe asegurar la institucionalización de las personas mayores para completar los cupos disponibles en cada categoría de usuarios. 
	1
	3
	3
	MEDIO
	Asociado
	Realizar oportunamente las visitas de validación de condiciones de vulnerabilidad para establecer el cumplimiento de requisitos para ser institucionalizado. 
	1
	1
	2
	Bajo 
	SI
	Asociado
	Desde la Etapa de ejecución
	Desde la Etapa de ejecución
	Durante la Etapa de ejecución
	Durante la Etapa de ejecución

	17
	E
	IN
	E
	Operacional
	No disponer de los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de los talleres y actividades definidas dentro del proyecto
	Imposibilidad de desarrollar los talleres y actividades de forma adecuada según lo establecido en los planes de trabajo de cada área
	1
	3
	3
	MEDIO
	Asociado
	Garantizar la disposición de todos los insumos y materiales requeridos para el desarrollo de talleres y actividades oportunamente en cada sede.
	1
	1
	2
	Bajo 
	SI
	Asociado
	Desde la Etapa de ejecución
	Desde la Etapa de ejecución
	Durante la Etapa de ejecución
	Durante la Etapa de ejecución



