			FUERZA AÉREA COLOMBIANA 


FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN


UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5

FECHA INFORME:   Día: 05 Mes 06 Año 2019. 

CONTRATO N°    007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020

CONTRATISTA:  PIA PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS. 

VALOR DEL CONTRATO: $ 20’000.000

FORMA DE PAGO:

[image: Descripción: Captura de pantalla 2020-03-26 a las 10]

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 02 Año  2020 

OBJETO DEL CONTRATO: 

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DEL CACOM -5 Y ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD RESPECTO A LAS VIVIENDAS QUE FALTAN Y OTRAS EDIFICACIONES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MME 41385 DE 2017.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 04  Mes  03 Año  2020.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04 de Marzo de 2020 hasta el 27 de Marzo de 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %  

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: $ 19.919.504

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS  (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	Jefferson Steven Molano Henao 

	INSPECTOR ALCANOS
	TECNOLOGO

	Leonardo Jiménez Bernal 

	ESPECIALISTA
	TECNOLOGO

	Jorge Luis Jiménez Castañeda 

	OPERARIO
	OPERARIO

	Luis Alberto López Flórez 

	TECNICO REPARADOR
	TECNICO ONAC

	Edgar Augusto Serna Gallo
	DIRECTOR DE PROYECTO
	INGENIERO CIVIL



INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__		Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__.		Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__		Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No ____		Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

Se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

	ORDEN DE PAGO

	NUMERO
	FECHA
	VALOR

	119658620
	2020-05-15
	$19.919.504



DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 

Efectuar Acta de liquidación y cierre administrativo del contrato, posterior a los tiempos establecidos para cada uno de los trámites.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI __X___ NO _____

[bookmark: _GoBack]En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo de 2020, no se materializo ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS 
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FIRMA:








C.C N°: 1.128.396.014
	DEPENDENCIA: GRUAL
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