MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

PROYECTO DE INVERSIÓN

COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES DE RECURSOS A TRAVÉS DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA FINANCIAR E IMPLEMENTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MEJORA DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXPANSIÓN DE LA COBERTURA ENERGÉTICA.

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

BOGOTÁ D.C., ABRIL DE 2024

Tabla de contenido

1.	NOMBRE DEL PROYECTO:	2

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:	2

3.	CAUSAS DEL PROBLEMA:	6

4.	IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS:	6

5.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	8

6.	CADENA DE VALOR:	9

| Fecha de Formulación: | Abril de 2024 |
| --- | --- |
| Unidad o Dependencia que formula: | Dirección de Energía Eléctrica |
| Formulador (Nombre y cargo): | Martha Barreto Mantilla – Coordinadora grupo Fondos de Inversión y Gestión del Sector Eléctrico Colombiano |

# NOMBRE DEL PROYECTO:

Coordinación, articulación y focalización de las diferentes fuentes de recursos a través de soluciones energéticas para financiar e implementar planes, programas y proyectos de mejora de calidad en el servicio de energía eléctrica y expansión de la cobertura energética.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

El servicio de energía eléctrica es un derecho humano y según lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991 “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. <Subrayado y negrilla fuera de texto>.

En lo que corresponde al tema eléctrico, en Colombia se divide en dos sistemas:

- Sistema Interconectado Nacional (SIN): Este sistema describe el proceso de conversión a energía eléctrica el cual es conformado por líneas de transmisión y distribución de energía, adicionalmente de subestaciones y generadores eléctricos, los cuales en conjunto brindan el servicio de energía a todas las personas hasta donde se extienden estas redes logísticas y de servicios.

- Zonas No Interconectadas (ZNI): Las ZNI corresponden a las áreas geográficas de difícil acceso y gestión que se encuentran distantes de los centros de suministro de energía del SIN, se caracterizan por no contar con la infraestructura física adecuada para realizar la extensión de redes eléctricas, adicionalmente tener limitaciones en las vías de acceso y contar con usuarios dispersos para lo cual llevar el servicio de energía eléctrica mediante el SIN implica sobre esfuerzos administrativos, logísticos y económicos.

Así las cosas, con el fin de ampliar el servicio de energía eléctrica para superar la brecha de pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, el Ministerio de Minas y Energía tiene el Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER como parte del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual se sustenta en lo establecido en el Decreto No. 884 de 2017, el cual refiere algunas normas para su implementación, prioriza los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET para el acceso a los diferentes fondos eléctricos (Fondo De Apoyo Financiero Para La Energización De Las Zonas Rurales Interconectadas - FAER, Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas - FAZNI, Sistema General de Reglías -SGR), define criterios para la formulación asociados a la articulación de los fondos, establece las entidades del sector minero energético responsables de la elaboración y adopción del Plan, e indica que este: “(…) tendrá en cuenta las diferentes soluciones aplicables en materia energética, las necesidades reportadas por las entidades territoriales y las comunidades, y las condiciones socio ambientales de los hogares, así como alternativas de electrificación individual o colectiva.”

En línea con el Decreto Nro. 884 de 2017, el PNER debe ser actualizado y publicado bianualmente de acuerdo con los avances que se hayan obtenido del mismo. Por ello se crea la necesidad de actualizar el documento PNER durante la vigencia 2023, tomando como base el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura PIEC 2019-2023 (UPME), el cual consolida la información de las viviendas sin servicio de energía eléctrica a nivel Nacional. En consecuencia, este Plan le da continuidad al seguimiento de la ampliación del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, priorizadas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, a partir de la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas de generación eléctrica, con preferencia de Fuentes No Convencionales de Energía – FNCE y según particularidades territoriales y de las comunidades que las habitan. Es así como el PNER establece como elementos para la participación comunitaria, la asistencia técnica y promoción de las capacidades organizativas de las comunidades, para la sostenibilidad de las soluciones energéticas, la apropiación social de la infraestructura eléctrica, y la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de las mismas.

Con la Resolución Nro. 40774 del 29 de diciembre de 2023, que actualizó el Plan Nacional de Electrificación Rural -PNER para las Zonas No Interconectadas y el Sistema Interconectado Nacional, se ha identificado que Colombia enfrenta desafíos críticos en su situación energética. Según el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica -ICEE de la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME, se establece que aproximadamente 1.2 millones de viviendas en el país carecen de servicio eléctrico de las cuales según el PNER menciona que aproximadamente 676 mil corresponden a usuarios ubicados en zonas rurales, lo que destaca una brecha significativa en la cobertura energética. Esta situación se ve agravada por las interrupciones del servicio que afectan a más de 2.4 millones de usuarios por períodos superiores a tres horas, manifestando la vulnerabilidad de la red eléctrica. Adicionalmente, aproximadamente 310 mil usuarios reciben un suministro eléctrico que no cumple con los estándares de normalización. Estos desafíos subrayan la necesidad urgente de implementar medidas correctivas para mejorar la cobertura, calidad y conformidad del servicio eléctrico, asegurando así la fiabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

Es de mencionar que del total de viviendas sin servicio según el PIEC, aproximadamente 680 mil pueden ser beneficiadas mediante soluciones de interconexión al Sistema Interconectado Nacional, y aproximadamente 520 mil viviendas podrán ser beneficiadas mediante fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER, con esto se pretende aumentar la capacidad del sistema de generación mediante las FNCER a partir de las comunidades energéticas, adicionalmente generar la sostenibilidad de estos sistemas en el tiempo, lo que garantiza la participación activa de la sociedad generando un crecimiento económico sobre la comunidad, así mismo, se apoya a mejorar el cambio climático mediante la reducción de emisiones contaminantes al tratarse de la inclusión de energías limpias.

Así mismo, se reconoce que el cierre de las brechas de acceso a energía eléctrica y el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, puede verse afectada por la ubicación geográfica de los usuarios, problemas de orden público, u aquellas afectaciones al territorio tanto de nivel económico, social y ambiental.

Frente a esta situación, el Ministerio de Minas y Energía reconoce la importancia de implementar políticas, programas y proyectos enfocados en la transición energética, con el fin de avanzar en la universalización del servicio de energía eléctrica a través de la ampliación de cobertura mediante soluciones asociadas a:

- Interconexión al Sistema Interconectado Nacional- SIN, de aquellas zonas no interconectadas donde sea viable dicho mecanismo, incluyendo medidas que permitan su sostenibilidad de largo plazo a través del cobro de la inversión

- La mejora de las condiciones de calidad y prestación del servicio

- El impulso adecuado a los recursos energéticos distribuidos.

Todo esto a través de la participación de la sociedad y los diferentes grupos de interés (empresas, comunidades).

De acuerdo con lo señalado, se ha identificado que en materia energización existe baja inversión en la infraestructura, sobrecarga del sistema de distribución eléctrico e informalidad en la adquisición del servicio de energía, lo que conlleva a deficiencias de la infraestructura eléctrica; así mismo, se ha identificado situaciones asociadas a la inadecuada estandarización de procesos para la estructuración   de proyectos y un déficit de talento humano especializado en planes, proyectos y programas del sector energético, lo que genera baja capacidad institucional para la implementación de estrategias que permitan la financiación de planes, programas y proyectos en el sector; situaciones que a su vez, potencian el DÉFICIT EN LA COBERTURA, CALIDAD Y NORMALIZACIÓN DE REDES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL que actualmente se ve reflejada en   1.261.928 viviendas sin servicio de energía eléctrica según el cálculo del Índice de Cobertura de Energía Eléctrica medido por la Unidad de Planeación Minero Energética en la vigencia 2023, 2.464.146 usuarios afectados por la indisponibilidad del servicio mayor a tres (3) horas, de acuerdo con los datos aportado por  XM 2022 quien es el administrador del mercado de energía mayorista en Colombia. Por otro lado y con la misma importancia de ampliación de cobertura se identifica que en el territorio nacional se encuentran asentamientos informales de viviendas los cuales se conectan al servicio de energía eléctrica de forma ilegal incrementando los riesgos eléctricos hacia las personas y disminuyendo la calidad del servicio de energía, es de mencionar que según el Sistema Único de Información -SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD establece que actualmente se encuentran registrados aproximadamente 310 mil barrios subnormales que al contar con el servicio de energía bajo las condiciones anteriormente descritas, representa una baja calidad de vida con un alto riesgo eléctrico y un bajo desarrollo económico.

Para el año 2022 el total de viviendas sin servicio de energía eléctrica a nivel nacional era de 1.261.928. No obstante, a este nivel no se dispone de la cantidad de VSS a nivel rural. Por tanto, a efectos de estimar la cantidad de las viviendas que no tienen el servicio en las zonas rurales, a partir de la proporción de las viviendas rurales sin servicio a nivel municipal (957.039 de 1.225.303 total) se calculó la cantidad de viviendas rurales sobre el valor a nivel nacional (818.119), arrojando un total de 639.003.

Adicionalmente, se asume que los municipios que en su categorización son netamente “Rural” y “Rural disperso”, se agregan las viviendas sin servicio –VSS, en un principio ubicadas por la UPME en la cabecera municipal al valor de las zonas rurales, arrojando un total de 37.089. En consecuencia, se estima que 676.091 viviendas sin servicio se ubican en las zonas rurales de los municipios.

Lo anterior, permite que el proyecto de inversión de cumplimiento al Plan Nacional de Electrificación Rural –PNER 2025-2031, permitiendo la ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas rurales del territorio Nacional. Así como los retos que impone la construcción de una paz estable y duradera en el marco del Acuerdo Final para la Terminación Del Conflicto, relacionada con la Reforma Rural Integral, la cual permite desde el sector minero energético liderar las estrategias de Infraestructura Eléctrica que se desarrollarán desde la administración pública para cumplir con las metas definidas para las vigencias 2025-2031 relacionadas con:

- Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica.

- Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI.

- Personas capacitadas a través de asistencia técnica, para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras.

Figura 1. Árbol de problema u oportunidades

# CAUSAS DEL PROBLEMA:

De acuerdo con la descripción del problema actual, se identifican las siguientes causas directas:

- Deficiencia de la infraestructura eléctrica

Actualmente el Sistema Interconectado Nacional comprende la interconexión de las diferentes regiones del país garantizando la disponibilidad de energía eléctrica con criterios de seguridad, confiabilidad y estabilidad, sin embargo, estas redes eléctricas no llegan a todo el territorio nacional por diferentes causas como dificultad en el acceso, comunidades dispersas, costos inaccesibles por los Operadores de Red, entre otros, lo cual hace que dentro del territorio Nacional se encuentren comunidades que no tiene el servicio de energía eléctrica y que en algunas ocasiones pueden ser atendidos mediante la prolongación de redes eléctricas del Sistema Interconectado Nacional. Esta causa estructural del problema está soportada en los indicadores de ampliación de cobertura referidos en párrafos precedentes.

- Baja capacidad institucional para la implementación de estrategias que permitan la financiación de planes, proyectos y programas del sector energético

El Ministerio de Minas y Energía realiza la financiación de proyectos de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica con el fin de llegar a la universalización del servicio, sin embargo y teniendo en cuenta el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica y el número de viviendas sin servicio descritas en el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura, con los recursos proyectados de los fondos eléctricos para los próximos años se evidencia una dificultad presupuestal para cumplir la meta de universalización del servicio, por lo cual es necesario aunar esfuerzos con todas las instituciones o entidades que intervienen en el sector eléctrico con el fin de ampliar el servicio de energía

# IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS:

Teniendo en cuenta la situación problemática presentada, con el presente proyecto se busca AUMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD Y NORMALIZACIÓN DE REDES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, para cumplir tal fin se proponen los siguientes objetivos específicos que están orientados a atender las dos causas del problema identificadas:

- Incrementar la capacidad y mejoramiento de la infraestructura eléctrica

Para el cumplimiento de este objetivo se hace necesario aumentar la inversión en infraestructura eléctrica que contribuya al cierre de la brecha energética, así mismo, mejorar la eficiencia y capacidad del sistema de distribución eléctrica en los procesos de generación y consumo a través de acciones XXXXX, y finalmente, con la normalización en la adquisición del servicio de energía eléctrica, la acción gubernamental estará focalizada para que un número importante de habitantes que hoy no cuentan con el servicio de energía eléctrica, se beneficien del mismo impactando en el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población y simultáneamente al desarrollo social y económico del país, lo que a su vez, toda esta multiplicidad de acciones se verán reflejadas en la confianza de la ciudadanía en el quehacer gubernamental.

- Fortalecer la capacidad institucional para la implementación de estrategias que permitan la financiación de planes, proyectos y programas del sector

Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio implica necesariamente estandarizar los procesos internos para que estos se constituyan en lineamientos técnicos y manuales operativos que contribuyan a la universalización del servicio y a la eficiencia energética, siendo el punto de partida para que en la estructuración de los proyecticos energéticos se atiendan las necesidades reales de las poblaciones y consideren las realidades territoriales que son altamente heterogéneas en todo el país.

Esta línea técnica y metodológica tiene que estar acompañada de un equipo técnico robusto altamente especializado en la estructuración, seguimiento y evaluación de estos proyectos energéticos. Contar con la suficiencia del equipo técnico permitirá además tener el control y la mirada de país para la intervención de acciones focalizadas para impactar en la cobertura, mejoramiento de la calidad y seguridad del servicio de energía del sistema eléctrico del país.

En suma, los efectos de las acciones institucionales que se implementarán en el marco del proyecto disminuirán la brecha de viviendas sin acceso al servicio de energía eléctrica, impactando en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas y/o territorios afectados, disminución de las necesidades básicas insatisfechas y se impactará en el desarrollo de las actividades productivas, culturales y recreativas de estos usuarios. Además, se mitigarán las fallas en la prestación del servicio, lo que dará continuidad y estabilidad en el mismo, se traducirá en mayor cantidad de horas en las que los hogares tendrán energía eléctrica, evitando daños a sus bienes y afectaciones al orden público por inconformidades.

Figura 2. Árbol de objetivos.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto tiene como fin AUMENTAR LA COBERTURA, CALIDAD Y NORMALIZACIÓN DE REDES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, para esto será necesario diseñar, estructurar, viabilizar y financiar proyectos que contribuyan a la universalización del servicio de energía eléctrica con la ampliación de cobertura de redes y mejoramiento en la calidad que llegue no solo al sistema interconectado nacional si no a aquellas zonas no interconectadas, incentivando la financiación de estos proyectos a través de diferentes tipos de recursos (públicos, privados y mixtos) y la inclusión en el mercado de energía nacional de Fuentes No Convencionales de Energía que impactan en la sostenibilidad ambiental del país.

La actualización de criterios técnicos, el personal especializado en el tema energético, el uso de nuevas fuentes de energía, el conocimiento de las zonas a intervenir y la focalización territorial son los factores de éxito del proyecto para solucionar la problemática de deficiencia energética caracterizada en el apartado anterior. Así las cosas, decidir sobre las soluciones energéticas favorables en la generación de energía implica conocer el territorio y el sistema eléctrico del país.

Ahora bien, el alcance del proyecto con los tres criterios definidos (cobertura, calidad y normalización) podrá verse reflejado en lo siguiente:

- Reposición, rehabilitación y repotenciación de la infraestructura del SIN y de las ZNI de acuerdo con definido en los conceptos técnicos, resultados de las focalizaciones y criterios de priorización definidos por los líderes de los equipos técnicos y operativos.

- Nueva infraestructura del SIN y de las ZNI para la expansión de cobertura energética en lo correspondiente a energía eléctrica y gas combustible.

- Normalizar redes de energía eléctrica y gas combustible.

- Atención de emergencias de alto impacto que afecten la prestación del servicio de energía.

- Inversión en Fuentes No Convencionales de Energía y combustibles limpios

Los usuarios del proyecto No solo serán los que tienen concepto técnico favorable para beneficiarse de sistema interconectado nacional o de las zonas no interconectadas, sino que buscan llegar a usuarios aislados, aquellos que no son eficientes conectar a los dos sistemas antes referidos, así que se buscará garantizar el servicio público de energía mediante soluciones centralizadas o individuales que se podrán conectar mediante redes Logísticas y de Servicio.

Bajo este contexto, la población objetivo a la que busca llegar el presente proyecto es a 1.261.928 viviendas sin servicio de energía eléctrica según el cálculo del Índice de Cobertura de Energía Eléctrica que geográficamente se ubican en los 32 departamentos que tiene la división político-administrativa del país.

Una de los aspectos positivos que trae consigo el proyecto es la  coordinación, articulación y focalización de las diferentes fuentes de recursos para financiar y realizar planes, proyectos y programas de mejora de la calidad en el servicio, expansión de la cobertura energética y normalización de redes a través de soluciones de energía eléctrica, con criterios de sostenibilidad ambiental y progreso social, bajo esquemas de servicio público domiciliario o diferentes a este, aportando así, a la transición energética justa y la generación de nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados.

También se estructurarán los proyectos de energía, mediante procesos de diagnóstico y focalización, principalmente en los municipios PDET, ZOMAC, conflictividades sociales, territorios indígenas, entre otros, documentos que se presentarán según el procedimiento establecido ante las entidades encargadas de emitir concepto favorable o viabilidad técnica y financiera para su posterior presentación ante el comité técnico o comité directivo que aprobará o no la financiación de los proyectos.

# CADENA DE VALOR:

La cadena de valor del proyecto la conforman dos (2) objetivos específicos y (2) productos, cada uno de estos con dos (2) actividades. A continuación, se describe de una manera resumida el proceso de transformación de las actividades, para la obtención de los productos y, por consiguiente, el cumplimiento del objetivo general con la ejecución del proyecto que se presenta a continuación:

Objetivo específico 1: Incrementar la capacidad y mejoramiento de la infraestructura eléctrica.

| Productos | Indicador de Producto | Meta | Actividad / Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de apoyo financiero a soluciones energéticas del sector de energía | Número de usuario conectados | 145.000 | Asignar los recursos para financiar planes, programas o proyectos priorizados para la construcción, instalación de nueva infraestructura, mejoramiento, reposición, rehabilitación, repotenciación y disposición de la infraestructura eléctrica del territorio nacional |
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes, programas o proyectos priorizados para la construcción, instalación de nueva infraestructura, mejoramiento, reposición, rehabilitación, repotenciación y disposición de la infraestructura eléctrica del territorio nacional |

Tabla 1.Cadena de valor producto 1

Objetivo específico 2: Fortalecer la capacidad institucional para la implementación de estrategias que permitan la financiación de planes, proyectos y programas del sector de energía

| Productos | Indicador de Producto | Meta | Actividad / Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos | Número de proyectos viabilizados por año | A demanda (Cantidad de proyectos que se estructuran * funcionarios) | Estructurar y viabilizar planes, programas o proyectos para la construcción, instalación de nueva infraestructura, mejoramiento, reposición, rehabilitación, repotenciación y disposición de la infraestructura eléctrica del territorio nacional |
|  |  |  | Implementar una estrategia de coordinación, articulación y focalización de las diferentes fuentes de recursos para financiar y realizar planes, proyectos y programas para la construcción, instalación de nueva infraestructura, mejoramiento, reposición, rehabilitación, repotenciación y disposición de la infraestructura eléctrica del territorio nacional. |

Tabla 2.Cadena de valor producto 2