FEBRERO 20 Se recibe correo con subsanaciones a las HV y presentación del plan ambiental

Febrer0 21, se da respuesta de aprobación a las HV del residente de obra y del director de la obra, junto con el plan ambiental

Febrero 12 Se reciben HV para  aprobación

Febrero 14 se da respuesta a la revisión de las HV, y se solicita realizar subsanaciones.

24 enero el contratista contravalores presenta HV de los perfilas para su aprobación

31 de enero se da respuesta informando que los perfiles adjuntados no son los requeridos en los Estudios Previos.