Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____________________________

No Identificación:_______________________________

Fecha y Hora: __________________________________

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Bogotá, D.C.

562

Señores:

CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS

ORLANDO GONZALEZ PEREZ

Representante Legal

Correo: gerencia@construvalores.com

Asunto: Presentación entregables pendientes, requeridos en la fase preliminar ya finalizada del contrato OP 702-2024.

Respetado señor cordial saludo:

En relación al contrato de Obra Pública No. 702-2024 cuyo objeto es “CONTRATAR A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y MONTO AGOTABLE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DATOS PARA LA ESTACIÓN VI DE POLICIA.”, que en los Estudios Previos se relacionan 2 fases de desarrollo (fase Preliminar – 1 mes y fase de Ejecución 3 meses), finalizada la fase preliminar el 12 de febrero del presente, para la cual no se ha cumplido con la totalidad de los entregables, por lo tanto se requiere con carácter urgente dar cumplimento a los siguientes pendientes:

- Cronograma detallado de actividades

- Entrega de presupuesto detallado con APU

- Plan de Calidad normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. En caso de que aplique

Habiendo recibido y aprobado por parte de la supervisión los siguientes:

- Entrega hojas de vida (Director de Obra, Residente de Obra, Inspector de obra)

- Plan de Manejo Ambiental (Documento que incluye Plan de Gestión de Residuos).

Por lo anterior se recomienda indicar cuales son las necesidades que requiere para dar cumplimiento, con el objeto de dar celeridad en el desarrollo del contrato e iniciar la fase de ejecución.

Sin otro particular y con el acostumbrado respeto.

Cordialmente,

JULIAN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA

Alcalde Local de Tunjuelito (E)

Correo electrónico: alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Pedro Pablo Angel Méndez, Apoyo a la Supervisión - Profesional contratista - Planeación FDLT

Aprobó: David Antonio Giraldo/ Asesor Despacho- Planeación FDLT