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MATRIZ DE RIESGOS
[bookmark: _GoBack]
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, esta entidad ha definido como riesgos dentro de la ejecución del presente contrato, los siguientes riesgos:

	No. 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN
(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad

	1
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Ejecución ineficiente de las obligaciones contractuales, o la demora de las mismas.
	Puede variar el resultado y el plazo pactado en el contrato
	1-Raro
	2-Menor
	3- Riesgo Bajo
	Menor

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Ejecución errada del objeto y las obligaciones contractuales
	Inadecuada selección del contratista
	1-Raro 
	2- Menor
	3- Riesgo Bajo
	Menor

	3
	General
	Externo
	Ejecución 
	Operacional
	Incumplimiento total o parcial en la ejecución del contrato
	Razones y/o motivos atribuibles al contrato
	2- improbable
	3-moderado
	5 -Riesgo medio
	Medio

	4
	Especifica
	interno
	Planeación
	Financieros
	Se presenta cuando existe la estimación inadecuada de costos
	Desequilibrio económico del contrato
	1-Raro
	2-Menor
	3- Riesgo Bajo
	Menor

	5
	Especifico
	Interno
	Planeación
	Económico
	Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual
	Controversias post-contractuales (liquidación)
	2-improbable
	3- moderado
	5-Riesgo Medio
	Medio

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	De la Naturaleza
	Se presenta cuando por eventos naturales dificulta o tienen impacto en la ejecución del contrato
	Suspensiones contractuales, incumplimiento parcial o total.
	3-Posible
	4-Mayor
	7-Mayor
	Alto

	7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Sociales y/o Políticos
	Eventos sociales como huelgas, paros, protestas ó hechos ilegales que generan taponamientos de vías de comunicación o impedimentos para el acceso de los sitios donde se debe ejecutar los contratos
	Suspensiones contractuales, incumplimiento parcial o total del contrato
	3-Posible
	2-Menor
	5-Riesgo Medio
	Medio



Nota: La forma de mitigación del riesgo (siguiente tabla) está acorde con el número de riesgo seleccionado en la tabla anterior. 
	No.
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad 
¿Cuándo?

	1
	MUNICIPIO DE TIMBIO
	Verificación del cumplimiento del objeto contractual mediante informes presentados y/o productos entregados por el contratista
	1-Raro
	2- Menor
	3-Bajo
	No
	Supervisor
	Supervisor verifica mediante una confrontación, los documentos aportados por el contratista 
	De manera periódica

	2
	MUNICIPIO DE TIMBIO
	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista. 
	1-Raro
	2-Menor
	3-Bajo
	No
	Área Solicitante 
	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados.
	Cada vez que se presente la necesidad.

	3
	MUNICIPIO DE TIMBIO
	Fijación de multas por el incumplimiento del Contrato, pactar adicionalmente cláusulas penales debido a la cuantía a contratar
	1-Raro
	2-Menor
	3-Bajo
	No
	supervisor
	Revisión de la minuta contractual e informes de supervisión
	Cada vez que se presente la necesidad.

	4
	MUNICIPIO DE TIMBIO
	Verificación cuidadosa del certificado de disponibilidad presupuestal
	1-Raro
	2-Menor
	3-Bajo
	No
	Área Financiera
	Verificar mediante una confrontación de los documentos que certifican el presupuesto destinado
	Cada vez que se presente la necesidad.

	5
	MUNICIPIO DE TIMBIO
	Definir un correcto objeto contractual
	2-Improbable
	1-insignificante
	3-Bajo
	No
	Área Solicitante 
	Analizar la necesidad del Municipio, para así realizar una buena calificación del objeto del convenio
	Cada vez que se presente la necesidad.

	6
	CONTRATISTA
	Reprogramación de los tiempos de ejecución
	1-Raro
	2-menor
	3-Bajo
	No
	Supervisor 
	Verificación y seguimiento de las actividades ajustadas
	Cada vez que se presente la necesidad.

	7
	CONTRATISTA
	Reprogramación de los tiempos de ejecución
	2-Improbable
	1-insignificante
	3-Bajo
	No
	Supervisor 
	Verificación y seguimiento de las actividades ajustadas
	Cada vez que se presente la necesidad.
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