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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

[bookmark: _GoBack]De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo, del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de Puente Nacional procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA ILO, A LA VEREDA MANÍ, EN EL SECTOR EL CASERÍO, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

CATEGORÍA DEL RIESGO: Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo.
	
[image: ]

IMPACTO DEL RIESGO: Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del riesgo.

[image: ]

VALORACIÓN DEL RIESGO: Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de Probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
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CATEGORÍA DEL RIESGO: Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos:


	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA

	8, 9 Y 10
	Riesgo Externo

	6 Y 7
	Riesgo Alto

	5
	Riesgo Medio

	2, 3 Y 4
	Riesgo Bajo




A. TABLA ANÁLISIS DE RIESGO.

	N°
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN 
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN 
	CATEGORÍA

	1
	GENERAL
	EXTERNA 
	SELECCIÓN
	LEGISLATIVO 
	Variación en las legislaciones.
	Cambio en las reglamentaciones estipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación 
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO

	2
	GENERAL 
	EXTERNO 
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato
	Demora en el proceso 
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO

	3
	GENERAL 
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación
	Revocatoria del proceso de selección
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO

	4
	GENERAL 
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato
	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO

	5
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	DE LA NATURALEZA
	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	Incumplimiento del contrato
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO 

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	POLÍTICO SOCIAL 
	Alteraciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la  ejecución del contrato.
	Retraso en la ejecución del contrato.
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO

	7
	GENERAL 
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando el contratista incumpla la obligaciones suscritas en el contrato
	Imposición de multas y sanciones
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	8
	GENERAL 
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Pago atrasado de las cuentas de cobro.
	Insolvencia del contratista, que generaría retrasos o incumplimiento.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO 

	9
	GENERAL 
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO

	10
	ESPECIFICO
	INTERNO
	AJECUCION
	ECONOMICO
	Terminación parcial o total de la obra sin que se efectúe el giro de los recursos por parte del municipio
	Desequilibrio económico del contrato
	5
	3
	8
	RIESGO EXTREMO

	11
	GENERAL 
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores.
	Genera retrasos en los tiempos de ejecución
y Sobrecostos
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	12
	GENERAL 
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Consecución de permisos y autorizaciones
	Atrasos en el Cronograma de la Obra.             
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO

	13
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Falencias durante el seguimiento al 
cumplimiento del Contrato
	Incumplimiento de los plazos y del cronograma                                     Mayores costos para la ejecución del contrato.                                                                   Incumplimiento del objeto del Contrato.                                                                  Desequilibrio económico para la empresa contratista.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	14
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO 
	Mayores cantidades de 
obra como resultado de 
Estudios y diseños deficientes lo cual puede conllevar a mayores costos.
	Desequilibrio Económico, Atrasos en el Cronograma de Obra, Procesos de Reclamaciones y Demandas.
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO

	15
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los  empleados  de la obra, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos etc.
	Inestabilidad    en    el avance del contrato,
Demoras	en	la ejecución del contrato,
Incumplimiento  total  o parcial del contrato.
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO

	16
	GENERAL 
	INTERNO Y EXTERNO
	EJECUCIÓN
	REGULATORIO
	Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones
	Inestabilidad    en    el avance del contrato,
Suspensiones	y demoras prolongadas.
	4
	2
	6
	RIESGO ALTO

	17
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCION
	TECNOLOGICO
	Fallas	en	los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista
	Inestabilidad    en    el avance del contrato,
Suspensiones	y
Demoras prolongadas,
Pérdida de información.
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO

	18
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando no se ha dado inicio al contrato de interventoría al momento de iniciar la obras.
	 Demoras en el inicio del contrato de interventoría
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO

	19
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	AMBIENTAL
	Daños  producidos al medio ambiente por    inadecuadas practicas del proceso constructivo
	Inestabilidad    en    el avance del contrato.
Demoras	en	la ejecución del contrato.
mayores  costos  de  la obra
Suspensiones prolongadas en la obra.
terminación   unilateral del contrato
Incumplimiento     del contrato
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO

	20
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	El contratista no entrega   la totalidad de las obras contratadas.
	terminación   unilateral del contrato
Incumplimiento     del contrato
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO

	21
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Hurto - Menoscabos en el patrimonio, definido    por    el  Código Penal (Capítulo  I del Título VII, Ley 599 de 2000
	Pérdida de bienes en la obra *Demoras en la ejecución e implementación de la obra

	3
	4
	7
	RIESGO ALTO

	22
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Ocurrencia de Enfermedad y/o muerte por  el virus COVID 19 o cualquier otra pandemia. En el personal empleado para la ejecución del contrato
	Retrasos en la ejecución del contrato – sobre costos para el contratista, y demora en la entrega de la obra al municipio
	3
	4
	7
	RIESGO ALTO



B. TABLA DE IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.

Una vez identificados los posibles riesgos se analizan diferentes alternativas de solución para cada uno de los escenarios.

	N°
	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLANTADOS
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE  COMPLETA EL TRATAMIENTO 
	MONITOREO Y REVISIÓN 

	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
	
	
	
	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
	PERIODICIDAD

	1
	MUNICIPIO 
	Solicitar soporte jurídico y actualizado de las normas de compras de las entidades estatales vigentes.
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO  
	NO
	SUPERVISOR
	PROCESO PRE CONTRACTUAL
	Seguimiento a la legislación. 
	Redacción de los documentos previos al proceso.

	2
	CONTRATISTA 
	Establecer tiempos mínimos de entrega de documentos una vez seleccionado el contratista
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO  
	NO
	ASESOR JURÍDICO Y/O SUPERVISOR
	PROCESO PRE CONTRACTUAL
	Verificar que se cumplan con los tiempos estipulados para la entrega de los documentos requeridos. 
	Redacción de los documentos previos al proceso

	3
	CONTRATISTA
	Seguimiento a las condiciones  Contractuales precontractuales y contractuales.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO  
	NO
	ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISOR
	PROCESO PRE CONTRACTUAL
	Que  el área de contratación y el supervisor realicen el seguimiento en todas las condiciones establecidas para el presente proceso.
	Etapa contractual

	4
	CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	
Seguimiento a las condiciones  precontractuales y contractuales.
requerimientos o inicio de procesos para poder hacer efectivas las garantías
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISOR
	PROCESO PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL
	Mediante requerimientos, correos electrónicos y/o informes
	Cuando ocurra y sea aplicable de manera inmediata

	5
	CONTRATISTA
	Prever posibles cambios climáticos, Para la previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM entro otras) y realizar los ajustes al  cronograma de actividades y o de obra, cuando sea requerido y justificado
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISOR
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	El supervisor debe vigilar que el rendimiento en la ejecución del contrato, sea el adecuado según el cronograma de actividades suministrado por el mismo
	Ejecución del contrato

	6
	CONTRATISTA
	Detectar cambios en el contexto social, económico y político de la región.
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO  
	NO
	SUPERVISOR
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	El supervisor debe vigilar que se cuente con la maquinaria, el equipo y el personal, suficiente   para cubrir eventualidades.
	Ejecución del contrato

	7
	CONTRATISTA
	Cumplir cabal y oportunamente con cada una de las obligaciones, contractuales.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO  
	NO
	SUPERVISOR
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	El supervisor debe vigilar que el contratista cumpla con el objeto contractual así como con cada una de las obligaciones 
	Ejecución del contrato

	8
	CONTRATISTA Y MUNICIPIO.
	El Municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.
	3
	2
	5
	RIESGO ALTO
	NO
	SECRETARIA DE HACIENDA.
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.
	Ejecución del contrato

	9
	CONTRATISTA
	El contratista debe garantizar el inventario suficiente y necesario de materiales que le permitan la oportuna y cabal ejecución y/o contar con una empresa que le garantice precios de los materiales
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	SUPERVISOR
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	El supervisor deberá verificar que el contratista tenga el abastecimiento y disponibilidad de materiales en todo momento
	Ejecución del contrato

	10
	CONTRATISTA 
	Informar en el estudio previo y pliego de condiciones  la forma de pago establecida a efectos que el contratista cuente con la información necesaria antes de presentar propuesta   
	5
	3
	8
	RIESGO ALTO
	SI
	ÁREA DE CONTRATACIÓN Y OFICINA DE PLANEACIÓN
	INICIO DE LA OBRA
	con la ejecución de la obra
	ejecución del contrato

	11
	CONTRATISTA
	Vigilar que el contratista cuente con la cantidad suficiente de materiales necesarios para la ejecución de las obras en stock y exigir pólizas de cumplimiento
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	SI
	SUPERVISOR 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	con el proceso de contratación y con la verificación durante la ejecución
	cada mes

	12
	CONTRATISTA
	Aplicación de Procesos Y plan de Calidad.                                                 Control de Documentos de permisos y autorizaciones.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO
	SI
	SUPERVISOR 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	Comités de Obra y Actas de Seguimiento
	semanal

	13
	MUNICIPIO
	Controles de Obra por parte del Supervisor.                                          Aplicación de formatos de calidad de seguimiento de obra.            Realizar Comités de obra
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO
	SI
	SUPERVISOR 
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	Comités de Obra y Actas de Seguimiento
	Semanal 

	14
	MUNICIPIO
	1. Controles de Obra por parte del Supervisor.                                          2. Aplicación de formatos de calidad de seguimiento de obra.            3. Comités de obra
	4
	4
	8
	RIESGO EXTREMO
	SI
	SUPERVISOR 
	INICIO DEL CONTRATO
	Comités de Obra y Actas de Seguimiento
	Semanal

	15
	CONTRATISTA
	El     contratista debe evitar  las deficiencias respecto  a la organización administrativa y operacional  de la obra
	
3

	4
	7
	RIESGO ALTO
	SI
	CONTRATISTA, SUPERVISOR E INTERVENTOR
	INICIO, EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO.
	informe de supervisión e interventoría
	Semanal

	16
	CONTRATISTA  Y ENTIDAD
	Siendo responsabilidad	del contratista, éste	se compromete   a pagar	los impuestos   por ser	su obligación
legal, como es externo la  entidad	  no cuenta	con elementos para controlar el riesgo    / Cuando	es
Interna	la entidad     debe analizar	las consecuencias y prever.
	4
	2
	6
	RIESGO ALTO
	NO
	CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y ANTES DE FINALIZAR EL MISMO
	Cuando	 es externo	  al momento de radicar	las cuentas mediante la verificación  del pago	 de impuestos o la realización   de los  descuentos correspondiente es por parte de la entidad/ Cuando	 es Interno   en   la Revisó	 de Ordenanzas que reglamenten impuestos.
	Cada vez que se realicen pagos y haya sido expedido un acto administrativo que ordene el cobro de algún impuesto

	17
	CONTRATISTA
	Actualizar    los sistemas	de información por parte     de     la Entidad	y elementos tecnológicos por   parte   del Contratista y tener siempre backup
	4
	4
	8
	
	SI
	CONTRATISTA
	DURANTE EL LA EJECUCION DEL CONTRATO
	Base de datos de la Mesa de Ayuda   / Informe de supervisión y/o interventoría
	semanal

	18
	ENTIDAD
	Solicitar al municipio que tramite con el DPS la asignación de la interventoría lo antes posible para poder dar inicio a las obras Advertir al contratista  que no puede iniciar a ejecutar  obra sino cuenta con interventoría que  realice  el seguimiento.
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	SI
	ENTIDAD – SUPERVISOR
	ANTES DE DAR INICIO AL CONTRATO
	Cuando    se celebra legaliza el contrato    de obra
	una vez se legalice el contrato de obra

	19
	
	El     contratista debe evitar  las deficiencias respecto
A la organización administrativa y operacional  de la  obra,  frente a   sus   planes demanejo ambiental	 y demás
medidas requeridos  por
la  interventoría
y/o supervisión para evitar perjuicios al medio
ambiente en el sitio de ejecución de la obra
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	SI
	ENTIDAD – SIPERVISOR E INTERBVENTORIA
	DURANTELA EJECUCION DEL CONTRATO
	Durante la ejecución del contrato de obra
	Una vez se dé inicio al contrato 

	20
	CONTRATISTA
	Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor Celebración de   audiencias de   verificación y/o incumplimiento, Hacer efectivas las garantías.
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO
	SI
	SUPERVISOR E INTERVENTORIA
	DURANTE LA EJEJCUCION DEL CONTRATO Y ANTES DEL RECIBO FINAL
	
Mediante la entrega	del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo	por parte del supervisor y de la interventoría y mediante visitas a campo a cada una de la viviendas mejoradas
	mensual

	21
	CONTRATISTA
	El contratista debe garantizar o guardar todos los elementos, maquinas y/o materiales puestos obra y los cuales serán utilizados para dar cumplimiento al contrato
	3
	4
	7
	RIESGO  ALTO
	SI
	CONTRATIS
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	Mediante el almacenamiento adecuado y seguro de los elementos
	Diario

	22
	CONTRATISTA
	El contratista debe garantizar y suministrar a todo el personal todos los elementos de bioseguridad en obra, así como implementar los protocolo de bioseguridad en obra, además de realizar charlas preventivas y de autocuidado 
	3
	4
	7
	
	SI
	CONTRATIS
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
	MEDIENTE ACTAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURADAD DEL CONTRATIS, REGISTRO FOTOGRAFICO Y SEGUIMIENTO POR LA SUPERVISIÓN.
	Diario
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Para el presente 


procedimiento 


contractual, en atención 


a la


 


Ley 1150 de 2007 y los 


artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.


3. 


Del


 


Decreto 


1082 de


 


2015, entiéndase por 
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iesgo


 


la 


probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 


generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 


como con


 


las actividades a desarrollar en la ejecuci


ón contractual.


 


 


Corresponderá al contratista seleccionado la asunción de


l R


iesgo previsible propio de este 


tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 


expresamente a cargo de la 


e


ntidad en el contrato. 


 


 


De acuerdo con 


procedimiento 


de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 


estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 


procedimiento


.


 


 


De conformidad a lo establecido en el artículo 


2.2.1.1.1.6.3 


relacionado con la eva


luación 


de riesgo


,


 


del Decreto 1082


 


de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra 


Eficiente, el municipio de Puente Nacional procedió a realizar el respectivo análisis del 


riesgo aplicable a la presente contratación


:


 


CONTR


ATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA 


QUE CONDUCE DE LA VEREDA ILO, A LA VEREDA MANÍ, EN EL SECTOR EL 


CASERÍO, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.


 


 


CATEGORÍA DEL RIESGO: 


Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad 


de ocurrencia del mismo.


 


 


 


 


 


IMPACTO DEL RIESGO


: 


Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y 


(ii) la calificación monetaria del riesgo.


 


 


CATEGORIA


VALORACION


Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 


1


Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 


2


Posible (Puede ocurrir 


en cualquier momento 


3


Probable (Probablemente va a ocurrir) 


4


Casi cierto (Ocurre en la 


mayoría de los casos) 


5


PROBABILIDAD
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1     MATRIZ 3   -   RIESGOS     Para el presente  procedimiento  contractual, en atención  a la   Ley 1150 de 2007 y los  artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6. 3.  Del   Decreto  1082 de   2015, entiéndase por  r iesgo   la  probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,  generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos  como con   las actividades a desarrollar en la ejecuci ón contractual.     Corresponderá al contratista seleccionado la asunción de l R iesgo previsible propio de este  tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre  expresamente a cargo de la  e ntidad en el contrato.      De acuerdo con  procedimiento  de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación,  estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente  procedimiento .     De conformidad a lo establecido en el artículo  2.2.1.1.1.6.3  relacionado con la eva luación  de riesgo ,   del Decreto 1082   de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra  Eficiente, el municipio de Puente Nacional procedió a realizar el respectivo análisis del  riesgo aplicable a la presente contratación :   CONTR ATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA  QUE CONDUCE DE LA VEREDA ILO, A LA VEREDA MANÍ, EN EL SECTOR EL  CASERÍO, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.     CATEGORÍA DEL RIESGO:  Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad  de ocurrencia del mismo.           IMPACTO DEL RIESGO :  Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y  (ii) la calificación monetaria del riesgo.    

CATEGORIA VALORACION

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)  1

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)  2

Posible (Puede ocurrir 

en cualquier momento  3

Probable (Probablemente va a ocurrir)  4

Casi cierto (Ocurre en la 

mayoría de los casos)  5

PROBABILIDAD

