NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE) TERRITORIAL CAUCA

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 5 LOTE 6 |
| --- | --- |
| Periodo: | Del 01 del mes de ABRIL al 30 del mes de ABRIL DE 2024. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | RESOLUCION No. 007 DEL 24 DE ENERO DE 2020 |

Respetados Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

- CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: NO APLICA

  - INFORMACIÓN GENERAL

| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: |  |  | NIT: |  |  |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO: |  | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: |  |  | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: |  |  |  |  |  |
| VALOR ADICIONES: |  |  |  |  |  |
| ADICIÓN 1: |  |  |  |  |  |
| ADICIÓN NN: |  |  |  |  |  |
| VALOR ACTUAL: |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO OTORGADO: |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO AMORTIZADO: |  |  |  |  |  |
| SALDO POR AMORTIZAR: |  |  |  |  |  |
| PLAZO INICIAL: |  |  |  |  |  |
| TOTAL PRÓRROGAS: |  |  |  |  |  |
| PRÓRROGA 1: |  |  |  |  |  |
| PRÓRROGA N: |  |  |  |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: |  |  |  |  |  |

  - ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

  - ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ |  |  |  |  |
| Acta de Ajuste ___ No. |  |  |  |  |

  - AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __  de fecha __, para el periodo xx, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

    - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| --- | --- | --- |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA |  |  |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS |  |  |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA |  |  |

    - ANTICIPO

| Otorgado | $ |
| --- | --- |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

    - AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:

Meta física ejecutada %:

  - ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
| --- | --- | --- |
| … | … |  |

  - ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
| --- | --- |
| … | … |

  - PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

  - ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | .. |

  - ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
| --- | --- | --- | --- |

  - ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O  NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento |  |  |  |  |
| Buen Manejo Anticipo |  |  |  |  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. |  |  |  |  |
| Estabilidad de la Obra |  |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |  |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones |  |  |  |  |

  - PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

  - CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

  - DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

- CONTRATO DE INTERVENTORIA

  - INFORMACION GENERAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 2709-2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ADMV VALLE CC |  | NIT: |  | 901737282 |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): |  |  |  |  |  |
| OBJETO: | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 5 LOTE 6 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO: | 19/08/2023 |  |  |  |  |
| VALOR INICIAL: | 382.195.352 |  |  |  |  |
| VALOR ADICIONES: | $197.467.599 |  |  |  |  |
| ADICIÓN 1: | $101.918.761 |  |  |  |  |
| ADICIÓN N:2 | $95.548.838 |  |  |  |  |
| VALOR ACTUAL: | $579.662.951,00 |  |  |  |  |
| ANTICIPO | NA |  |  |  |  |
| ANTICIPO OTORGADO: | N.A |  |  |  |  |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N.A |  |  |  |  |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N.A |  |  |  |  |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N.A |  |  |  |  |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  |  |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 1 |  |  |  |  |
| PRÓRROGA 1: | 3 (TRES) MESES Y 29 (VEINTINUEVE) DIAS |  |  |  |  |
| PRÓRROGA N: | N.A |  |  |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30 DE ABRIL DEL 2024 |  |  |  |  |

  - ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928923 | 2023 | 21 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | $382.195.352,00 | $382.195.352,00 | $0 |

  - ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta Mensual de Costos No. 1 | $ 5,954,371.00 | $ 1,131,330.49 | $0,00 | $ 7,085,701.49 |
| Acta Mensual de Costos No.2 | $ 60,514,187.00 | $ 11,497,696.00 | $0,00 | $ 72,011,883.00 |
| Acta Mensual de Costos No.3 | $ 62,449,400.00 | $ 11,865,386.00 | $0,00 | $ 74,314,786.00 |
| Acta Mensual de Costos No.4 | $ 62,283,000.00 | $ 11,833,770.00 | $0,00 | $ 74,116,770.00 |
| Acta Mensual de Costos No.5 | $ 61,289,000.00 | $ 11,644,910.00 | $0,00 | $ 72,933,910.00 |
| Acta Mensual de Costos No.6 | $ 60,774,900.00 | $ 11,547,231.00 | $0,00 | $ 72,322,131.00 |
| Acta Mensual de Costos No.7 | $ 59,543,800.00 | $ 11,313,322.00 | $0,00 | $ 70,857,122.00 |
| Acta Mensual de Costos No.8 | $ 59,543,800.00 | $ 11,313,322.00 | $0,00 | $ 70,857,122.00 |
| Acta Mensual de Costos No.9 | $ 54,757,500.00 | $ 10,403,925.00 | $0,00 | $ 65,161,425.00 |

  - AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 De fecha DEL 1 AL 30 DE ABRIL para el período ABRIL el contrato reporta un avance de: 100 % y $579,662,951.00:

  - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $579,662,951.00	 100 %

Total, inversión ejecutada:     $579,662,951.00        100 %

  - ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
| --- | --- |
| … | … |

  - ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | .. |

  - ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
| --- | --- | --- | --- |

  - ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: COMPAÑÍA DE SEGUROS NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $57.966.295,10 | 21-44-101420676 | 03/08/2023 | 30/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | NA | NA | NA | NA |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $115.932.590,20 | 21-44-101420676 | 03/08/2023 | 03/04/2027 |
| Calidad del Servicio | $137.898.885,30 | 21-44-101420676 | 06/05/2024 | 06/11/2023 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/10/2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y        GARANTIAS: 30/10/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:30/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _

  - PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

  - CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |

  - DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |

- INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

  - ASPECTOS TÉCNICOS: La Administración vial cumplió sus obligaciones estipuladas en su contrato de la siguiente manera:

| No. | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías-Elaborar directorio de emergencias | La AMV-05 realizo monitoreo permanente a los sitios criticos con el fin de mantener informada a la entidad con respecto a novedades, que puedan afectar o amenazar las condicones de transitabilidad.se reporto y atendio la emergencia ocasionada por el fallo estructural del puente metalico del Rio palo en a ruta 3105 PR 18 +500,en el mes de enero del 2024. |  |
| 2 | Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos | La AMV-05 realizo monitoreo permanente a los sitios criticos con el fin de mantener informada a la entidad con respecto a novedades, que puedan afectar o amenazar las condicones de transitabilidad. |  |
| 3 | Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual |  |  |
| 4 | Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su interventoría |  |  |
| 5 | Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza INVÍAS |  |  |
| 6 | Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen póliza de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada por INVIAS |  |  |
| 7 | Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico |  |  |
| 8 | Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria | Se realizaron capacitaciones en cuanto a las labores de mantenimiento rutinario y labores preventivas en las vias teniendo en cuenta que la temporada climatica seca , permite realizar labores que eviten futuras emergencias en la via |  |
| 9 | Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la administración vial, en diferentes sitios del país | La Dirección Territorial programó y realizó durante el presente trimestre diferentes reuniones donde la AMV-05 participó activamente en cada una de ellas. |  |
| 10 | Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS | La AMV-05 realizó la evaluación con criterio visual de las vías a cargo. |  |
| 11 | Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su cargo | Se apoya a la territorial con la supervisión de los contrato de obra No. 2275-2023, 4205-2023, 3665-2023,1594-2022,1417-2023. |  |
| 12 | Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización | se envio informacion sobre necesidades de señalizacion a la direccion territorial cauca |  |
| 13 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial | La AMV-5 solicita mensualmente a las autoridades competentes los informes sobre la accidentalidad en las rutas a cargo, dichos reportes se consignan en informes que son enviados a la Territorial y Planta Central, |  |
| 14 | Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato | No ha sido programdo por Planta central. |  |
| 15 | Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes | Se mantiene monitoreo constante para identificar nuevas afectaciones a la zona de via. |  |
| 16 | Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga | No ha sido programdo por Planta Central. |  |
| 17 | Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS | No ha sido programdo por Planta Central. |  |
| 18 | Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo | No ha sido programado por Planta Central. |  |
| 19 | Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS |  |  |
| 20 | Realizar la Interventoría de las obras que le sean asignadas, siguiendo las actividades contenidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante Resolución Nº 9337 del 30 de diciembre de 2016 ó el que esté vigente | se realizo interventoria al contrato 4205-2023 y 4206-2023 de obras de demarcacion horizontal y señalizacion vertical. |  |
| 21 | Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES - del INVIAS | No ha sido programado por Planta Central. |  |
| 22 | Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta | En este periodo no se realizaron. |  |
| 23 | Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial - HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del Sistema | El aplicativo HERMES V2, continua con problemas tecnicos, que no permiten la actualización del regsitro fotográfico,se solicito por oficio la revision del problema a los administradores de la plataforma |  |
| 24 | Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles | se han realizado obras de señalizacion con cercos en guadua en sitios con perdida de banca en la ruta 3702 y 3105 con ayuda de las cooperativas Union Toribio, Nueva galez, Rio Palo y La Buitrera, se adecuo con relleno y una estructura provisional de contencion con costales sinteticos rellenos de material en el PR 0 +0050 en la ruta 26CCA con labores de la cooperativa 1 de mayo, se realizaron labores de apertura de canales de desague trasnversales con recubrimiento con madera del sitio entre el PR 53 +000 A PR 59 +000 por parte de la cooperativa Turpial |  |
| 25 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS | se diligencio la informacion en el aplicativo SUKUBUN |  |
| 26 | Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS. En coordinación con la Subdirección de Estudios e Innovación y la Dirección Territorial, el Administrador Vial deberá apoyar todas las labores que correspondan a los contratos y convenios que ejecute INVIAS, para el desarrollo del programa de gestión de infraestructura en las vías a su cargo, e igualmente apoyará en el levantamiento de la información respectiva de acuerdo a la metodología suministrada por INVIAS | La AMV-05 con el apoyo de las cooperativas encargadas del mantenimiento rutinario, se realiza una vigilancia constante sobre los contratos que se ejecutan en las vías a cargo de la administración vial. |  |

  - ASPECTOS JURÍDICOS.

  - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

  - ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

- OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

______________________________

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

M.P. 19202-16412 CAU

SUPERVISOR