NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES.

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE) TERRITORIAL CAUCA

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. |
| --- | --- |
| Periodo: | Del 01 del mes de MARZO al 31 del mes de MARZO DE 2025. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | RESOLUCION No. 007 DEL 24 DE ENERO DE 2020 |

Respetados Subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

- CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

  - INFORMACIÓN GENERAL

| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3233-2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO |  | NIT: | 18.127.171 |  |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): |  |  |  |  |  |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO: | 30-08-2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: |  |  | 2024S-VCAU-060482 |
| VALOR INICIAL: | $ 69.938.000,00 |  |  |  |  |
| VALOR ADICIONES: | $ 30.062.000,00 |  |  |  |  |
| ADICIÓN 1: |  |  |  |  |  |
| ADICIÓN NN: |  |  |  |  |  |
| VALOR ACTUAL: | $ 100.000.000,00 |  |  |  |  |
| ANTICIPO | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA |  |  |  |  |
| ANTICIPO OTORGADO: | NA |  |  |  |  |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | NA |  |  |  |  |
| SALDO POR AMORTIZAR: | NA |  |  |  |  |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025 |  |  |  |  |
| TOTAL PRÓRROGAS: | TRES (3) |  |  |  |  |
| PRÓRROGA 1: | HASTA EL 31 DE MARZ0 DE 2025 |  |  |  |  |
| PRÓRROGA N: |  |  |  |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE JULIO DE 2025 |  |  |  |  |

  - ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 777824 | 21-08-2024 | 11 | C-2402-0600-11-51102A-2402098-02 ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | $ 69.938.000,00 | $ 69.938.000,00 | 0 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

  - ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 01 AL 31 DE MARZO, para el periodo MARZO, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

    - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| --- | --- | --- |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA |  |  |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS |  |  |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA |  |  |

    - ANTICIPO

| Otorgado | $ |
| --- | --- |
| Amortizado | $ |
| Saldo | $ |

    - AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 20 %

Meta física ejecutada %: 12%

  - ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
| --- | --- | --- |
| … | … |  |

  - ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
| --- | --- |
| … | … |

  - PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

  - ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | .. |

  - ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
| --- | --- | --- | --- |

  - ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30-08-2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/01/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25-03-2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27-12-2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 10.000.000,00 | 560-47-994000181638 | 20-08-2024 | 01-08-2025 |
| Buen Manejo Anticipo | NA | NA | NA | NA |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 20.000.000,00 | 560-47-994000181638 | 20-08-2024 | 01-04-2028 |
| Estabilidad de la Obra | NA | NA | NA | NA |
| Calidad | $ 30.000.000,00 | 560-47-994000181638 | 31-12-2024 | 31-03-2030 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones |  |  |  |  |

  - PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

  - CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

  - DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

- CONTRATO DE INTERVENTORIA

  - INFORMACION GENERAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO: |  |  |  |  |  |
| VALOR INICIAL: |  |  |  |  |  |
| VALOR ADICIONES: |  |  |  |  |  |
| ADICIÓN 1: | N.A |  |  |  |  |
| ADICIÓN N: |  |  |  |  |  |
| VALOR ACTUAL: |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA |  |  |  |  |
| ANTICIPO OTORGADO: |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO AMORTIZADO: |  |  |  |  |  |
| SALDO POR AMORTIZAR: |  |  |  |  |  |
| PLAZO INICIAL: |  |  |  |  |  |
| TOTAL PRÓRROGAS: |  |  |  |  |  |
| PRÓRROGA 1: |  |  |  |  |  |
| PRÓRROGA N: |  |  |  |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: |  |  |  |  |  |

  - ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. De fecha XX, para el período XX el contrato reporta un avance de:

  - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:

Total, inversión ejecutada:

  - ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
| --- | --- |
| … | … |

  - ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | .. |

  - ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
| --- | --- | --- | --- |

  - ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: COMPAÑÍA DE SEGUROS NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento |  |  |  |  |
| Buen Manejo Anticipo |  |  |  |  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. |  |  |  |  |
| Calidad del Servicio |  |  |  |  |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y        GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O   NO _

  - PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

  - CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |

  - DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |

- INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

  - ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría ha realizado el acompañamiento al contrato de obra No. 3236-2024 suscrito con el Ingeniero Carlos Alberto Torres Montero, en la atención del sitio crítico en la vía Planadas- Balboa y se encuentra revisando otros sitios críticos en los municipios de Mercaderes, Cajibío y Corinto.

  - ASPECTOS JURÍDICOS.

  - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

  - ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

- OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

______________________________

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

M.P. 19202-16412 CAU

SUPERVISOR