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	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	9
	DE
	9




NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE) TERRITORIAL CAUCA
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  obra e interventoría). 

	Periodo:
	Del ___ del mes de ______ al ___ del mes de ________.

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	RESOLUCION No. 010 DEL 4 DE MARZO DE 2024



Respetados subdirector y Gerente: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: ____ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	

	CONTRATISTA:
	
	NIT:
	

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):
	

	OBJETO:
	

	FECHA DE INICIO: 
	
	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	

	VALOR ADICIONES:
	

	ADICIÓN 1:
	

	ADICIÓN NN:
	

	VALOR ACTUAL: 
	

	ANTICIPO 
	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA

	ANTICIPO OTORGADO:
	

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	

	SALDO POR AMORTIZAR:
	

	PLAZO INICIAL: 
	

	TOTAL PRÓRROGAS:
	Meses  y días 

	PRÓRROGA 1:
	

	PRÓRROGA N:
	

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	



1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	



1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	Acta de Recibo Parcial de Obra No. __
	
	
	
	

	Acta de Ajuste ___ No. 
	
	
	
	



1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No. __  de fecha __, para el periodo xx, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	
	

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	
	

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	
	

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	
	

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	
	



1.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 

	Amortizado 
	$ 

	Saldo 
	$ 



1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:  
Meta física ejecutada %: 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO


	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	…
	…
	



1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	[bookmark: _Hlk106876458]FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACION 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	…
	…
	…



1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO
 
	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..



1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	



1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O  NO _

	
CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: XXXX
NOMBRE: XXXX xxx
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	
	
	
	

	Buen Manejo Anticipo
	
	
	
	

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	
	
	
	

	Estabilidad de la Obra
	
	
	
	

	Calidad
	
	
	
	



Garantía de RCE
	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Predios, Labores y Operaciones
	
	
	
	


  
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	…



1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	



1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	



Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) 



2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

2.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	5017-2023

	CONTRATISTA:
	CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
	NIT:
	901780463-0

	INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA CC: 1061784737
MUZDEL INGENIERIA SAS NIT: 901114890

	OBJETO:
	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

	FECHA DE INICIO:
	26 DE DICIEMBRE DE 2023
	
	

	VALOR INICIAL: 
	$ 65.215.809,00

	VALOR ADICIONES:
	$0,00

	ADICIÓN 1:
	$0,00

	ADICIÓN N:
	$0,00

	VALOR ACTUAL: 
	$ 65.215.809,00

	ANTICIPO 
	N.A

	ANTICIPO OTORGADO:
	N.A

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	N.A

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	N.A

	SALDO POR AMORTIZAR:
	N.A

	PLAZO INICIAL: 
	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024

	TOTAL PRÓRROGAS:
	UN (1) MES

	PRÓRROGA 1:
	HASTA 31 DE JULIO DE 2024

	PRÓRROGA N:
	N.A

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31 DE JULIO DE 2024










2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1414723
	21-12-2023
	10
	C-2402-0600-14-0-2402041-02
	$ 65.215.809
	$ 59.323.975,20
	$ 5.981.833,80



2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No. 7
	$ 9.156.540
	$ 1.739.742,60
	$ -
	$ 10.896.282,60



2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha 10 de Agosto de 2024 para el período 1 al 31 de Julio, el contrato reporta un avance de 31,46 % y $ 10.896.282,60: 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
 
Total inversión programada: $ 0	%
Total inversión ejecutada: $    0	%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…



2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..



2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	27-12-2023
	
	Solicitud Prórroga
	Aprobada

	29-04-2024
	
	Solicitud Prórroga
	Aprobada

	26-06-2024
	
	Solicitud Prórroga
	Aprobada



2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 

	
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	10%
	435-47-994000055938
	26-12-2023
	31-01-2025

	Buen Manejo Anticipo
	NA
	
	
	

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	30%
	435-47-994000055938
	26-12-2023
	31-07-2027

	Calidad del Servicio
	30%
	435-47-994000055938
	30-04-2024
	31-07-2029



ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26-06-2024
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:       30-07-2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15-07-2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	
	



2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	



2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	



3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante este periodo, no se presentan inconvenientes durante la ejecución de los contratos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante este periodo, no se presentan inconvenientes durante la ejecución de los contratos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante este periodo, no se presentan inconvenientes durante la ejecución de los contratos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Durante este periodo, no se presentan inconvenientes durante la ejecución de los contratos.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 





Cordialmente, 
[image: ]

______________________________
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS 
M.P. 19202-16412 CAU
SUPERVISOR
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