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	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Interno
	Precontractual
	Operacional
	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.
	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual
	2
	3
	5
	Medio
	Entidad Estatal 100%
	Planeación, revisión, ajuste  y seguimiento en la fase precontractual
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)
	Desde que inicia la etapa de planeación
	Hasta La finalización de la etapa de selección
	Revisión adecuada de los documentos que soportan los estudios y documentos previos y vigilancia del contratista
	Diario

	2
	General
	Interno
	Precontractual
	Operacional
	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos.
	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual
	2
	2
	4
	Bajo
	Proponente y/o contratista 100%
	Verificación de documentos de la propuesta del proponente y/o contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta los requerimientos de la entidad contratante.
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)
	Desde que inicia la etapa de planeación
	Hasta La finalización de la etapa de selección
	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad
	Diario

	3
	General
	I Interno- Externo
	Ejecución
	Operacional
	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes
	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto
	3
	3
	6
	Alta
	Entidad estatal50% /contratista 50%
	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte de la supervisión
	Semanal

	4
	Específico
	I Interno- Externo
	Ejecución
	Operacional
	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.
	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal
	3
	4
	7
	Alta
	Entidad estatal 50%/contratista 50%
	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato
	2
	2
	4
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte de la supervisión
	Semanal

	5
	General
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	Modificación de especificaciones técnicas
	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual
	2
	3
	5
	Media
	Entidad estatal /contratista
	Evaluación de alternativas optimas, concertación y  Planeación adecuada
	2
	1
	3
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal/contratista
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte de la supervisión
	Semanal

	6
	General
	Externa
	Precontractual y ejecución
	Regulatorio
	Expedición de nuevas normas
	Retrasos de ejecución contractual.  Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.
	3
	3
	6
	Alta
	Entidad estatal 100%
	Evaluación de alternativas optimas, concertación y  Planeación adecuada
	2
	1
	3
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte de la supervisión
	Semanal

	7
	Especifico
	Externa
	Ejecución
	Económico
	Disminución de utilidades previstas o afectaciones económicas para el contratista
	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida
	3
	3
	6
	Alta
	Contratista 100%
	Planeación adecuada por parte del contratista
	2
	1
	3
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador  y supervisor
	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección o contractual

	8
	Especifico
	Externa
	Precontractual y ejecución
	De la naturaleza
	ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)
	Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información
	3
	5
	8
	Extremo
	Entidad estatal 100%
	Planeación adecuada por parte del contratista
	2
	1
	3
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador  y supervisor
	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección o contractual

	9
	General
	Interno- Externo
	Ejecución
	Operacional
	Coordinación Interinstitucional

	Cuando Corantioquia y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
	3
	3
	6
	Alta
	Entidad estatal50 %/contratista50%
	Planeación, revisión, ajuste  y seguimiento en la fase precontractual y contractual   de forma adecuada  
	2
	1
	3
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal/contratista
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte del  supervisor y contratista
	Cada vez que se presente 

	10
	General
	Interno- Externo
	Ejecución
	Social o político
	Riesgo social de Orden Público

	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.
	3
	3
	6
	Alta
	Entidad estatal 100%
	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.
	2
	1
	3
	Bajo
	Sí
	[Entidad Estatal
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte del  supervisor
	Cada vez que se presente 

	11
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Técnico
	Deficiencia de calidad del material 
	Cuando se evidencia deficiencia en la calidad de los materiales que utiliza el contratista en la ejecución del contrato.
	No aplica

	12
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Accidentes de trabajo del equipo de trabajo 
	Cuando se presentan accidentes de trabajo del equipo de trabajo ejecución del contrato.
	5
	3
	8
	Extrema
	Contratista 100%
	Revisión  y seguimiento en la fase contractual
	3
	3
	6
	Alto
	Sí
	Contratista
	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución 
	Hasta La finalización de la etapa de ejecución
	Verificación por parte del  supervisor
	Cada vez que se presente 

	13
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Omitir los lineamientos impartidos por Corantioquia en materia del Sistema de Gestión Ambiental –SGA-, el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- y las políticas en materia de riesgos laborales del SGSST, conforme lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.
	Cuando el contratista y/o conveniante omite dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por Corantioquia en materia del Sistema de Gestión Ambiental –SGA-, el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- y las políticas en materia de riesgos laborales.
	3
	2
	5
	Moderado
	Contratista 100%
	Revisión  y seguimiento en la fase contractual
	2
	1
	3
	Menor
	Sí
	Contratista
	Desde que inicia la etapa de ejecución del contrato y/o convenio
	Hasta la finalización de la etapa de ejecución del contrato y/o convenio
	Verificación y seguimiento por parte del supervisor
	Mensualmente (Con la entrega de cada informe de ejecución)
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Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.
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Tabla 5 - Categoria del Riesgo
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N  Clase  Fuente  Etapa  Tipo  Descripción  Consecu encia de  la  ocurrenci a del  evento  Probabilidad  Impacto  Valoración  Categoría  ¿A quién se le asigna?  Tratamient o/Control  a ser  implement ado  Impacto  después del  tratamiento  ¿Afecta la ejecución del  contrato?  Responsable por  implementar el  tratamiento  Fecha estimada en que  se inicia el tratamiento  Fecha estimada en que  se completa el  tratamiento  Monitoreo y   revisión  

Probabilidad  Impacto  Valoración   Categoría   ¿Cómo se  realiza el  monitoreo?  Periodicidad  

1  General  Interno  Precontractual  Operacional  Errores en  la etapa  precontract ual  consignado s en  documento s como los  estudios  previos,  entre otros,  que puedan  afectar la  obtención  del objeto  contractual.  No  cumplimi ento de  los fines  y  cometido s de la  contrataci ón, no  obtención  del objeto  contractu al  2  3  5  Medio  Entidad Estatal   100%  Planeació n,  revisión,  ajuste  y  seguimien to en la  fase  precontrac tual  1  2  3  Bajo  Sí  [Entidad Estatal (Comité  Asesor y  Evaluador)  Desde  que  inicia  la  etapa  de  planea ción  Hasta  La  finaliz ación  de la  etapa  de  selec ción  Revisión  adecuada  de los  document os que  soportan  los  estudios  y  document os  previos y  vigilancia  del  contratist a  Diario  

