AUDIENCIA PÚBLICA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

| No. contrato: | Contrato No. 1115-2023 |
| --- | --- |
| Tipo de contrato: | Contrato de Obra |
| Objeto: | Diagnosticar el estado de las obras de mejoramiento del espacio público de los segmentos viales 19011177, 19011328, 19011485 y 19011179 en el barrio los Alpes en la localidad de ciudad bolívar que hace parte de los territorios priorizado por la secretaría distrital del hábitat en la ciudad de Bogotá D.C, definir las condiciones técnicas necesarias para su culminación y ejecutar su construcción. |
| Contratista: | MARAN S.A.S. – Nit. 860.058.536-6 |
| Fecha Inicio | 29-08-2023 |
| Fecha terminación | 28-07-2024 |
| Valor del Contrato | MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.097.498.340) M/CTE. Adición No.1: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($548.367.695) Valor Total del Contrato: $ 1.645.866.035 |
| Número de Sesión: | 2° |
| Fecha: | 24 de abril de 2025 |
| Hora: | 9:00 a.m. |
| Lugar: | Reunión virtual vía TEAMS |
| Garantía de cumplimiento: | Póliza de seguro de cumplimiento No. 154061 (anexo 4) expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A |

Antecedentes para tener en cuenta

- Oficio de citación No. 2-2024-57622 del 10/12/2024: Programó audiencia para el 27-12-2025. - Oficio 2-2024-61045 del 27/12/2024: reprogramó audiencia para el 23 de enero de 2025. - Oficio 2-2025-2425 del 22/01/2025: reprogramó audiencia para el 29 de enero de 2025. - 2-2025-3398 del 28-01-2025: se informa que de acuerdo con la solicitud de transacción radicada por el contratista MARAN S.A.S., con los números 1-2024-43595 y su alcance 1-2024-43673, se reprograma la sesión No. 1 para el 13 de febrero de 2025. - Memorando 3-2025-1300 del 07-02-2025: se devolvió el trámite de transacción a la Subdirección de Barrios. - Oficio 2-2025-4743 del 05/02/2025: Subdirección de barrios responde al contratista que la propuesta de transacción presentada no garantiza la finalización de las obras conforme a las características técnicas establecidas en el contrato inicial, ni ofrece una solución integral a las condiciones específicas bajo las cuales se llevó a cabo la contratación. - Sesión No. 1 de 13 de febrero de 2025 (fijó continuación para el 25-02-2025) - Oficio -2025-8108 del 24-04-2025, reprograma sesión No. 2 para el 18-03-2025. - Oficio 2-2025-12718 del 18-03-2025, reprograma sesión No. 2 para el 01-04-2025. - Oficio 2-2025-15107 del 28-03-2025, reprograma para el 15-04-2025. - Oficio 1-2025-15594 del 31-03-2025, Maran solicita reprogramar la programada para el 15-04-2025. - Oficio 2-2025-16930 del 07-04-2025, reprograma Sesión No. 2 para el 24-04-2025. Nota: Se verificó certificado de existencia de la empresa MARAN SAS, encontrando la misma en está Activa y el representante legal el señor BRADFORD PERAZA MANUEL RAMON con C.C. 19145617.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- |
| Sesión No. 2 del 24de febrero de 2025 En Bogotá D.C a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2025 y siendo las 9:00* horas, de acuerdo con programación, se da inicio a la Sesión No. 2° de la audiencia pública tramitada conforme al procedimiento definido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 dentro del contrato 1115 de 2023. Se advierte a los asistentes que la audiencia quedará grabada en audio y video y de la misma se levantará acta escrita que se incorporará al expediente del proceso sancionatorio, para lo cual se solicita a los interesados el consentimiento para grabar la audiencia Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día en los siguientes términos: ORDEN DEL DIA - Instalación de la audiencia por parte de la Subsecretaria de Gestión Corporativa, quien esta delegada para adelantar la presente audiencia conforme a la Resolución 647 de 26 de noviembre 2024. - Presentación del contratista y del garante. - Presentación de los demás asistentes. - Decisión sobre las pruebas . | Abogado del proceso |
| - Instalación de la Audiencia. La suscrita Subsecretaria de Gestión Corporativa, delegada para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias sin límite de cuantía, de acuerdo con lo señalado por la Resolución 647 del 26 de noviembre de 2024, saluda a todos los convocados e instala la audiencia pública en su Sesión No. 1, que se desarrolla en el marco del proceso sancionatorio contractual por el presunto incumplimiento del Contrato No. 1115 de 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En atención a lo señalado, le concedo el uso de la palabra al abogado de la Secretaría Distrital del Hábitat, Julián González, para que continúe con el trámite de la audiencia y el orden del día; esto es, verificar la participación de las partes, permitirles la intervención para su presentación, validar la documentación que se aporte en la diligencia para que sea incorporada al expediente del proceso y dar lectura de las decisiones que se adopten por parte de la suscrita, en las etapas que el proceso sancionatorio demanden. De acuerdo con lo anterior, Dr. Julián, por favor, continúe con el orden del día previsto para la presente audiencia. Gracias.. | Subsecretaria de Gestión Corporativa |
| - Presentación del contratista y del garante Deben presentar el documento de identidad para verificar que sean realmente las personas que están asistiendo Se solicita prender su cámara y presentar documento de identidad y tarjeta profesional de abogado (Se reconoce personería para actuar en el presente proceso sancionatorio en nombre y representación del (Contratista /Aseguradora), toda vez que el poder cumple con los requisitos establecidos por el articulo 73 y siguientes del CGP en concordancia con el artículo 5 de la Ley 2213 de 202 - Segurexpo de Colombia S.A. remitió previamente poder conferido por MONICA ANDREA ORJUELA CORTES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.455.017 de Bogotá́, actuando en calidad de representante legal de Segurexpo de Colombia S.A., A: a) MARÍA EUGENIA NAVARRO HERNANDEZ C.C. 52.255.432 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 90.427 b) JOSE MAURICIO MARIN ELIZALDE C.C. 16.795.093 de Cali Tarjeta Profesional No. 94.962 | Abogado del proceso |
| - Presentación de los demás asistentes Se solicita a los demás asistentes indiquen su nombre y en qué calidad asisten a la presente diligencia. 3.1. Presentación de los asistentes por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat. |  |
| - Presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación | Subsecretaria de Gestión Corporativa / Abogado del proceso |
| - Presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. | Subsecretaria de Gestión Corporativa / Abogado del proceso |
| - Intervención del contratista o su apoderado para la presentación de descargos. | Subsecretaria de Gestión Corporativa / Abogado del proceso |
| - Intervención del representante de la compañía de Seguros del Estado | Subsecretaria de Gestión Corporativa / Abogado del proceso |