MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - BOLÍVAR, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO; Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE ASCENSOR DE PASAJEROS MARCA EUROLIFT, UBICADO EN EL EDIFICIO ANTIGUO CAJANAL SEDE DEL COMPLEJO PENAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DESTINADOS A DESPACHOS JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA”.

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Inadecuada prestación del servicio. | Retraso en la prestación del servicio. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista | El contratista debe prever este riesgo y cubrirlo, mediante la suscripción de pólizas de calidad en la prestación del servicio, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscri pción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y seis (6) meses más. | Revisión por parte del sup ervisor | Mensualmente |

| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Variación en las condiciones del contrato, generando un incremento o disminución de los gastos relacionados al componente tributario del contrato. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista- Entidad | La Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena deberá reconocer al contratista el mayor valor presentado, si se evidencia un incremento en el factor tributario del contrato. El contratista deberá devolver a la Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena, la diferencia presentada por una reducción del factor tributario del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Contratista- - Entidad | Fecha de suscripció n del acta de inicio del contrato. | liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor. | Mensualmente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del contrato | Afectación de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar garantía de Cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más; además de realizar un control mensual de las labores ejecutadas, requiriendo al contratista por escrito, si se llegase a evidenciar algún incumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripció n del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y seis (6) meses más. | Revisión por parte del supervisor | Mensualmente |

operacional

| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | El no Pago de salarios, prestaciones sociales y demás parafiscales de los empleados. | Afectación de la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista | Solicitar póliza de pago de Salarios y prestaciones sociales, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más. | 1 | 1 | 1 | Bajo | NO | Contratista | Fecha de suscripció n del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y tres (3) años más. | Revisión por parte del supervisor | Mensualmente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo | Daño en algú n elemento de los inmuebles a intervenir, o perjuicio a alguna persona; el cual sea imputable al contratista. | Indemnización a la entidad, o persona natural afectada. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar póliza de responsabilidad civil extracontractual, equivalente a 200 SMMLV, vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripció n del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión por parte del supervisor | Mensualmente |