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MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA - BOLÍVAR, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO; Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE ASCENSOR DE PASAJEROS MARCA EUROLIFT, UBICADO EN EL EDIFICIO ANTIGUO CAJANAL SEDE DEL COMPLEJO PENAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DESTINADOS A DESPACHOS JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA”.


	





N
	
Clase
	
Fuente
	
Etapa
	
Tipo
	





Descripción
	





Consecuencia de la ocurrencia del evento
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	
	
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	

Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Tratamiento/Control a ser implementado
	
Impacto después del tratamiento
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración
	
Categoría
	
	
	
	
	

¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	


Periodicidad

	
1
	
General
	
Externo
	
Ejecución
	
Riesgo Operacional
	




Inadecuada prestación del servicio.
	




Retraso en la prestación del servicio.
	
1
	
1
	
1
	
Riesgo bajo
	
Contratista
	
El contratista debe prever este riesgo y cubrirlo, mediante la suscripción de
pólizas de calidad en la prestación del servicio, equivalente al diez
por ciento (10%)  del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.
	
1
	
1
	
1
	
Bajo
	SI
	
Contratista
	




Fecha de suscri pción del acta de inicio del contrato.
	




Tiempo de Ejecución de contrato y seis (6) meses más.
	




Revisión por parte del sup ervisor
	





Mensualmente
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2
	
General
	
Externo
	
Ejecución
	
Riesgo  Regulatorio
	


Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de
nuevos impuestos,
la supresión o modificación de los existentes, y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.
	




Variación en las condiciones del contrato, generando un incremento o disminución de los gastos relacionados al componente tributario del contrato.
	
1
	
1
	
1
	
Riesgo bajo
	
Contratista-  Entidad
	La Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena deberá reconocer al contratista el mayor valor presentado, si se evidencia un incremento en el factor tributario del contrato.

El contratista deberá devolver a la Dirección Seccional de Administración
Judicial Cartagena, la diferencia presentada por una reducción del factor tributario  del contrato.
	
1
	
1
	
2
	
Riesgo bajo
	SI
	
Contratista- - Entidad
	






Fecha de suscripció n del acta de inicio del contrato.
	







liquidación del contrato
	







Revisión por parte del supervisor.
	








Mensualmente

	
3
	
Especifico
	
Externo
	
Ejecución
	
Riesgo  Operacional
	







Incumplimiento del contrato
	







Afectación de la ejecución del contrato.
	
2
	
2
	
2
	
Riesgo Medio
	
Contratista
	
Solicitar garantía de Cumplimiento equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más; además de realizar un control mensual de las labores ejecutadas, requiriendo al contratista por escrito, si se llegase a evidenciar algún incumplimiento del contrato.
	
1
	
1
	
1
	
Bajo
	SI
	
Contratista
	






Fecha de suscripció n del acta de inicio del contrato.
	






Tiempo de Ejecución de contrato y seis (6) meses más.
	







Revisión por parte del supervisor
	







Mensualmente



operacional


	
4
	
Especifico
	
Externo
	
Ejecución
	
Riesgo  Operacional
	





El no Pago de salarios, prestaciones
sociales y demás
parafiscales de los empleados.
	







Afectación de la ejecución del contrato.
	
1
	
1
	
1
	
Riesgo bajo
	
Contratista
	




Solicitar póliza de pago de Salarios y prestaciones sociales, equivalente al cinco por ciento
(5%)   del  valor  total del contrato, vigente por  un  término igual al plazo del contrato y tres (3) años más.
	
1
	
1
	
1
	
Bajo
	NO
	
Contratista
	






Fecha de suscripció n del acta de inicio del contrato.
	






Tiempo de Ejecución de contrato y tres (3) años más.
	







Revisión por parte del supervisor
	







Mensualmente

	
5
	
Especifico
	
Externo
	
Ejecución
	Riesgo
	
Daño en algú n elemento de los inmuebles a intervenir, o perjuicio a alguna persona; el cual sea imputable al contratista.
	

Indemnización a la entidad, o persona natural afectada.
	
2
	
2
	
2
	
Riesgo Medio
	
Contratista
	Solicitar póliza de responsabilidad civil extracontractual, equivalente a 200
SMMLV, vigente por
un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses
más.
	
1
	
1
	
1
	
Bajo
	SI
	
Contratista
	

Fecha de suscripció n del acta de inicio del contrato.
	

Tiempo de Ejecución de contrato
	

Revisión por parte del supervisor
	


Mensualmente
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