| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PROBABILIDAD |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por cambios en el régimen de contratación | Afectación de las condiciones pactadas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Este riesgo y sus consecuenci as serán asumidos en su totalidad por el contratista | Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Unidad de Gestión del Riesgo | Una vez se conozca la normativa | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Revisión periódica de las normas de contratación | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por cambios en el régimen legal de seguridad social integral. | Afectación de las condiciones pactadas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Este riesgo y sus consecuenci as serán asumidos en su totalidad por el contratista | Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones de seguridad social integral que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Unidad de Gestión del Riesgo | Una vez se conozca la normativa | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato | Revisión periódica de las normas de laborales. | Mensual |

| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por suspensión del contrato | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato o detrimento por deficiente prestación del servicio. | 1 | 2 | 3 | bajo | Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones u omisiones de la entidad. al contratista cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones del contratista | Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las condiciones de reinicio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Unidad de Gestión del Riesgo | una vez se conozca la necesidad de suspender | Hasta el momento de reinicio del contrato | Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría | Quincenal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrase el pago y presentación de la estampillas | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Este riesgo y sus consecuenci as serán asumidos en su totalidad por el contratista | Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Unidad de Gestión del Riesgo | Desde el primer retraso del contratista | Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractual es, contractuales y poscontractual es | Citaciones oficiales y escritas. | Mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato. | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Este riesgo y sus consecuenci as serán asumidos en su totalidad por el contratista | Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Unidad de Gestión del Riesgo | Desde el primer retraso del contratista | Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractual es, contractuales y poscontractual es | Citaciones oficiales y escritas. | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Cambios en la legislación Tributaria | Afectación en los valores liquidados y pagados al Contratista como consecuencia de los descuentos de impuestos aplicados | 1 | 1 | 2 | Bajo | Este riesgo y sus consecuenci as serán asumidos en su totalidad por el contratista | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que la administración Municipal no asumirá efectos derivados de la tarifas impuestas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de presentación de la propuesta. | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Unidad de Gestión del Riesgo | Desde el primer retraso del contratista | Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato. que el | Revisión de las normas y leyes Tributarias en forma periódica. | Mensual |

| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando los repuestos no cumplen con las condiciones técnicas del contrato. | Demora en el proceso incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista | Seguimiento al cumplimiento al objetivo del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | si | Contratista | Desde el primer retraso del contratista | Contractual | Supervisión Contante | Durante la Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando el contratista no cumple con los tiempo de entrega del bien objeto de compraventa. | Demora, reproceso, incumpliendo del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista | Seguimiento al cumplimiento al objetivo del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | si | Contratista | Desde el primer retraso del contratista | Contractual | Supervisión Contante | Durante la Ejecución |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Político | Se presenta por la situación de cualquier emergencia sanitaria. | Incumplimiento de Protocolos de Bio- Seguridad | 2 | 4 | 5 | Riesgo mayor | Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista | Verificar la Implementación de los protocolos de Bioseguridad Decretadas por las Autoridades Sanitarias. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Secretaria de Servicios Administrativos | Desde el primer retraso del contratista | Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales , contractuales y poscontractuale s | Citaciones oficiales y escritas. | Mensual |