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	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	

DESCRIPCIÓN
	

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
	

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	



TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	
RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORÍA
	
	
	
	
	

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	
PROBABILIDAD

	




1
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	



Riesgo	por cambios en el régimen de contratación
	



Afectación de las condiciones pactadas en el contrato
	




1
	




2
	




3
	Bajo
	

Este riesgo y sus consecuenci as	serán asumidos en su totalidad
por	el
contratista
	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio
cumplimiento.
	




1
	




1
	




2
	Bajo
	




No
	

Unidad de Gestión del Riesgo
	Una vez se conozca la normativa
	


Hasta		el momento de perfeccionar el	cambio normativo en el contrato
	



Revisión periódica de las normas	de contratación
	
Mensual

	





2
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	



Riesgo	por cambios en el régimen legal de seguridad social integral.
	



Afectación de las condiciones pactadas en el contrato
	





1
	





2
	





3
	Bajo
	


Este riesgo y sus consecuenci as	serán asumidos en su totalidad
por	el
contratista
	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones de seguridad social integral que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio
cumplimiento.
	





1
	





1
	





2
	Bajo
	





No
	

Unidad de Gestión del Riesgo
	Una vez se conozca la normativa
	
Hasta		el momento de perfeccionar el	cambio normativo en el contrato
	



Revisión periódica de las normas	de laborales.
	
Mensual
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3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	













Riesgo	por
suspensión	del contrato
	










Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la	entidad
contratante. mayor tiempo de ejecución	del
contrato	o
detrimento	por deficiente prestación	del servicio.
	














1
	














2
	














3
	bajo
	








Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones	u omisiones de la	entidad. al contratista cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones del contratista
	







Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo	documento. Cuando la suspensión sea originada por el contratista se procederá a analizar los motivos de la misma así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos debe analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las condiciones de reinicio.
	














1
	














1
	














2
	Bajo
	














No
	

Unidad de Gestión del Riesgo
	una vez se conozca la necesidad de suspender
	













Hasta el momento de reinicio del contrato
	












Información permanente de la ejecución	del contrato por parte de la supervisión o Interventoría
	
Quincenal
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4
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	
Se presenta cuando	el
contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrase el pago y presentación de la estampillas
	

Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la	entidad
contratante. mayor tiempo de ejecución	del contrato
	




1
	




1
	




2
	Bajo
	

Este riesgo y sus consecuenci as	serán asumidos en su totalidad
por	el
contratista
	



Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente
	




1
	




1
	




2
	bajo
	




no
	

Unidad de Gestión del Riesgo
	Desde el primer retraso del contratista
	Hasta el momento de que	el
contratista firme	los documentos precontractual es, contractuales y poscontractual es
	



Citaciones oficiales	y escritas.
	
Mensual

	




5
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	
Ocurre cuando se presentan retrasos		o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución	del
contrato.
	

Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la	entidad
contratante. mayor tiempo de ejecución	del contrato
	




1
	




1
	




2
	Bajo
	

Este riesgo y sus consecuenci as	serán asumidos en su totalidad
por	el
contratista
	


Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente
	




1
	




1
	




2
	bajo
	




no
	

Unidad de Gestión del Riesgo
	Desde el primer retraso del contratista
	Hasta el momento de que	el
contratista firme	los documentos precontractual es, contractuales y poscontractual es
	



Citaciones oficiales	y escritas.
	
Mensual

	




6
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	




Cambios en la legislación Tributaria
	

Afectación en los valores liquidados y pagados	al Contratista como consecuencia de los descuentos de impuestos aplicados
	




1
	




1
	




2
	Bajo
	

Este riesgo y sus consecuenci as	serán asumidos en su totalidad
por	el
contratista
	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que la administración Municipal no asumirá efectos derivados de la tarifas impuestas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones
tributarias existentes al momento de presentación de la propuesta.
	




1
	




1
	




2
	bajo
	




no
	

Unidad de Gestión del Riesgo 
	Desde el primer retraso del contratista
	

Hasta			el momento de perfeccionar el		cambio normativo en el	contrato. que el
	


Revisión de las normas y leyes Tributarias en forma periódica.
	
Mensual
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7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	

Ocurre cuando los repuestos	no cumplen con las condiciones técnicas	del contrato.
	


Demora en el proceso incumplimiento del contrato
	



3
	



4
	



7
	Alto
	


Este riesgo es asumido en el 100% por	el
contratista
	



Seguimiento al cumplimiento al objetivo del contrato.
	



1
	



4
	



5
	Medio
	



si
	

Contratista
	Desde el primer retraso del contratista
	



Contractual
	



Supervisión Contante
	
Durante la Ejecución

	



8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	

Se presenta cuando	el
contratista no cumple con los tiempo de entrega del bien objeto de compraventa.
	


Demora, reproceso, incumpliendo del contrato
	



3
	



4
	



7
	Alto
	


Este riesgo es asumido en el 100% por	el
contratista
	



Seguimiento al cumplimiento al objetivo del contrato.
	



1
	



4
	



5
	Medio
	



si
	

Contratista
	Desde el primer retraso del contratista
	



Contractual
	



Supervisión Contante
	
Durante la Ejecución

	




6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Social o Político
	


Se presenta por la situación	de cualquier emergencia sanitaria.
	




Incumplimiento de Protocolos de Bio- Seguridad
	




2
	




4
	




5
	Riesgo mayor
	



Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista
	



Verificar la Implementación de los protocolos de Bioseguridad Decretadas por las Autoridades Sanitarias.
	




1
	




2
	




3
	Bajo
	




SI
	

Secretaria de Servicios Administrativos
	Desde el primer retraso del contratista
	


Hasta	el
momento	de
que	el
contratista firme los documentos precontractuales
, contractuales y poscontractuale s
	





Citaciones oficiales y escritas.
	
Mensual



image1.jpeg
MzL

Manizales

del abma

ALCALDIA
DE MANIZALES

Unidad de Gestion
del Riesgo

©cCalle 19 No. 21 _ 44. Manizales, Caldas, Colombia @ +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
#: www.manizales.gov.co @ €) Alcaldia de Manizales. @ @CiudadManizales




