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MATRIZ 3 RIESGOS

[Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir Garantías en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir Garantías como consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes deberá incluir la presente Matriz]

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Específico 
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operativo
	Falta de claridad en lo establecido en las disposiciones contractuales
	Verificación incompleta de actividades desarrolladas en el aeropuerto generadoras de impactos ambientales 
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA                        
	Responsabilizarse de todos los procedimientos y tramites asociados a la logística, previniendo los posibles acontecimientos externos que afecten el desarrollo de las actividades
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA                        
	Suscripción Acta de inicio
	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final
	REUNION SEGUIMIENTO
	MENSUAL
	

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operativo
	Falta de claridad en lo establecido en las disposiciones contractuales
	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
ENTIDAD
	Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos.  
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
ENTIDAD
	Suscripción Acta de inicio
	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final
	REUNION SEGUIMIENTO
	MENSUAL
	

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operativo
	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato
	Ocurrencia de accidentes laborales 
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Mitigar el riesgo mediante el seguimiento de la matriz de control de riesgo de la actividad de seguridad industrial y salud en el trabajo y de la ejecución e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	CONTRATISTA
	Suscripción Acta de inicio
	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final
	REUNION SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA MATRIZ DE CONTROL DEL RIESGO
	MENSUAL
	

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Ambientales
	Demora en el trámite de adquisición de permisos   ambientales
	Atrasos en la ejecución del proyecto 
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
ENTIDAD
	Evaluar previamente los requerimientos ambientales emitidos por las entidades ambientales competentes para cada uno de los aeropuertos
	2
	3
	5
	MEDIO
	SI
	CONTRATISTA
ENTIDAD
	Suscripción Acta de inicio
	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final
	REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE CADA AEROPUERTO.
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
	BIMENSUAL
	

	

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Económico
	Mayor Costo 
	Esta asociado a la mayor permanencia del personal en el proyecto al tiempo inicialmente previsto por suspensiones o prorrogas 
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA                        
	Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos, evitando un desequilibrio económico. 
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
	Suscripción Acta de inicio
	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final
	REUNION DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA
	MENSUAL
	

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Sociales o Políticos
	 de Orden Publico
	Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
ENTIDAD
	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político de los Aeropuertos seleccionados para contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales.
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	CONTRATISTA
ENTIDAD
	Suscripción Acta de inicio
	Hasta la suscripción del acta de recibo a satisfacción final
	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL
	MENSUAL
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