Bogotá D.C.,  21 de Marzo de 2024

Ingeniero

Oscar Gerardo Cifuentes Correa

Director Técnico

Empresa Férrea Regional S.A.S.

Asunto: 	Revisión a informe No. 44 Versión Cero (0),

presentado por el Consorcio Interventor Regiotram de Occidente (CIRO)

Periodo 1 al 29 de febrero de 2024

Respetado ingeniero:

De acuerdo con el radicado CIRO-EFR-23-300-2550, enviado por el Consorcio Interventor Regiotram de Occidente, donde se indica “Remisión Acta No. 44 de pago por servicios de interventoría Proyecto Regiotram de Occidente y entrega de Informe Mensual de Interventoría No.44 correspondiente al mes de enero 2024...”. Desde el componente SST se realiza revisión y se generan observaciones, para este caso, al componente de seguridad salud en el trabajo del “Informe mensual número cuarenta y tres (43) versión cero (0), presentado a la Empresa Férrea Regional S.A.S., en virtud del contrato No. EFR- 028-2020, respecto del contrato de concesión No. 001 de 2020, llevada a cabo por China Civil Engineering Construction Corporation – CCECC - CFRO.  Informe de etapa de pre construcción; para lo cual se realizan las siguientes observaciones:

Respecto al componente: “GESTIÓN SST”, para los siguientes numerales se acota:

Respecto al componente: “9 GESTIÓN SST”, para los siguientes numerales se acota:

9. GESTIÓN SST

9.1 APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

9.1.1 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato Concesión – CFRO

Observación No 1:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento de las actividades adelantadas por el concesionario, y sintetice de acuerdo a los resultados en atención a lo manifestado por la interventoría para el presente numeral “De igual manera la interventoría aclara que durante el periodo de enero de 2024 realizó verificación de los aportes vigentes de la seguridad social del personal que el concesionario notificó como ingreso durante el periodo, esta información es remitida mediante cargue de documentos en SharePoint, realizando el registro de los aportes del personal que ingreso para el presente periodo en la siguiente tabla:

| Tabla. No. XX Relación de Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Empresa | Contratista/ subcontratista | Ingresos | Retiros | Total Personal Periodo | Ejecución de Actividades |  | Observaciones |
|  |  |  |  |  |  | Fijo | Temporal |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  | N/A | N/A |  |

9.1.2 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Interventoría – CIRO

Observación No 2:

Verificar la ruta de ubicación de los soportes no corresponde la información que se encuentra en negrilla fuera de texto “En el anexo 10B-5 se adjuntan los pagos de seguridad social del personal vinculado a la interventoría.

9.2 OBLIGACIONES GENERALES EN LA GESTIÓN SST DEL CONCESIONARIO

Observación No 3:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento de las actividades adelantadas por el concesionario, y sintetice de las actividades verificadas en campo de acuerdo a los resultados en atención a lo manifestado por la interventoría para el presente numeral, “La gestión SST de la interventoría se podrá verificar en el anexo 18.2 por medio de las observaciones y recomendaciones escritas en la bitácora tomo II de obra”

9.2.1.1 Administra Los Elementos Básicos De La Gestión SST

9.2.1.1 Relación de personal contratista

Observación No 4:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento de las actividades adelantadas por el concesionario, y sintetice de acuerdo a los resultados, sobre la información reportada por el concesionario de los ingresos y retiros en atención a lo manifestado por la interventoría para el presente numeral “De manera periódica a lo largo del mes, se revisan los documentos para ingreso de personal por medio del SharePoint”

9.2.1.2 Certificado de revisor fiscal

Observación No 5:

De acuerdo al artículo 16 modo de verificación de los estándares mínimos de resolución 0312 de 2019 (...) “Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación”, se solicita desde el componente SST relacionar la información de las empresas contratistas (TEMPLOY, TAESMET SAS, CCECC) y subcontratistas que ingresaron en el presente periodo de acuerdo al personal verificado por la interventoría en el numeral 9.1.1 en la siguiente tabla:

| Tabla. No. XX Detalle certificado seguridad social |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Empresa | Fecha expedición certificación | Periodo certificado | Calidad de quien Certifica | Certificado Junta Central Contadores (Fecha) | Observaciones |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

9.2.1.3 Actividades planeadas contenidas en el plan anual de trabajo SST

Observación No 6:

De acuerdo al artículo 16 modo de verificación de los estándares mínimos de resolución 0312 de 2019  “Solicitar el plan de trabajo anual”. (...). Se solicita desde el componente SST, anexar las actas de reunión de los comités quincenales donde se han solicitado los documentos base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

9.2.1.4 Trazabilidad de ausentismo por enfermedad común, enfermedad y/o accidente de trabajo.

Observación No 7:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento del anexo  10A-3, sobre soportes de los accidentes aportados por el concesionario, y sintetice de acuerdo a los resultados para el presente numeral, atendiendo los requerimientos de la EFR, frente al soporte documental solicitado.

Por otro lado soportar la gestión adelantada por la interventoría para requerir al concesionario de acuerdo a lo manifestado en el escrito del informe en negrilla fuera de texto “Se aclara que no se recibe información por parte del concesionario referente a ausentismo por enfermedad común o laboral en el periodo”

9.2.1.5 Seguimiento a comité COPASST - CFRO

Observación No 8:

Se requiere que se relacione y se anexe el soporte documental de la gestión adelanta por la interventoría para requerir al concesionario el cumplimiento del presente ítem.

9.2.1.6 Comité de convivencia laboral CCL – CFRO

Observación No 9:

Se requiere que se relacione y se anexe el soporte documental de la gestión adelanta por la interventoría para requerir al concesionario el cumplimiento del presente ítem.

9.2.1.7 Seguimiento de indicadores SG-SST CFRO

Observación No 10:

De acuerdo al artículo 16 modo de verificación de los estándares mínimos de resolución 0312 de 2019 “Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la empresa” (...), Se solicita diligenciar la tabla con la información verificada en las mesas técnicas con CFRO, con su respectivo análisis de los indicadores que correspondan para el periodo de seguimiento.

| NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | MEDICION | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | INTERPRETA CIÓN | META | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2.1.8 Observaciones y/o comunicados del concesionario a la interventoría

Observación No 11:

Se requiere que se comunique a la EFR, la fecha de respuesta al comunicado de acuerdo a lo que se encuentra en negrilla sostenida fuera de texto “El 6 de febrero de 2024 el Concesionario radica el comunicado 2-2024-00213 en respuesta al comunicado CIRO-CFRO-24-300-2804 “Solicitud información mensual legal y contractual enero 2024”. La interventoría se encuentra en revisión y por responder el comunicado”

9.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CFRO

Observación No 12:

9.3.1 Notificación de ingreso de vehículos, maquinaria y equipos de contratista y seguimiento al programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de maquinaria, vehículos y equipos presentes en el proyecto (CFRO).

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, de los vehículos y maquinaria que reporto el concesionario para el presente periodo del informe, en concordancia con lo que evidencio en campo la interventoría, según lo manifestado en el informe. “De igual manera se aclara que la interventoría realizó verificación y seguimiento a la documentación de los vehículos y maquinaria que el concesionario notificó con anterioridad al ingreso al proyecto de estos”.

9.3.2 Verificación de documentos de vehículos, maquinaria y equipo (SOAT, licencia de conducción, tecno mecánica, revisiones preventivas bimensuales para transporte público si aplica, pólizas, ficha técnica y manuales de funcionamiento, entre otros) (CFRO).

Observación No 13:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, de acuerdo a lo manifestado en el presente informe “La interventoría realizó verificación y seguimiento a la documentación de los vehículos y maquinaria que el concesionario notificó con anterioridad al ingreso al proyecto, los cuales el concesionario carga en el SharePoint que tiene compartido con la interventoría para su verificación”  se anexe los soportes documentales, y se registre la información de los vehículos y maquinaria en la siguiente tabla:

Por otro lado se debe incluir horómetro de ingreso al proyecto y horómetro de mantenimiento de acuerdo al cronograma de mantenimiento establecido.

9.3.3 Verificación del programa de mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipos que ingresan al proyecto (CFRO)

Observación No 14:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento del programa de mantenimiento  y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, de acuerdo a los vehículos y maquinaria que reporto el concesionario para el presente periodo del informe de acuerdo a lo manifestado en el informe, con sus respectivos soportes documentales en los anexos.

9.3.4 Seguimiento de actividades de alto riesgo (ATS y permisos de trabajo) (CFRO)

Observación No 15:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta de acuerdo a los requisitos normativos que se deben cumplir para la ejecución de las actividades de alto riesgo verificadas en campo, con sus respectivos soportes documentales y se registre la información en la siguiente tabla:

| Tabla. No. Xxx Actividades de alto Riesgo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Actividad de alto riesgo | No de permisos emitidos | No de ATS realizados | Observaciones |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

9.3.5 Relación de entrega de elementos de protección personal del Concesionario

Observación No 16:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento de la entrega de los elementos de protección entregados a los colaboradores  y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, de acuerdo a lo reportado por el concesionario en concordancia con   lo manifestado en el informe, en negrilla fuera de texto “De los trabajadores reportados a la interventoría para ingreso al contrato, ser verificó el soporte de entrega de EPP´s y dotación cargados en el SharePoint del anexo 10A-2.” anexando los respectivos soportes documentales.

9.3.6 Seguimiento a inspección de uso adecuado de elementos de protección personal (CFRO)

Observación No 17:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento del uso adecuado de los elementos de protección entregados a los colaboradores y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta de acuerdo a lo manifestado en el presente informe “De igual manera, la interventoría realizó seguimiento y verificación en campo del uso adecuado de estos elementos de acuerdo con las actividades ejecutadas y notifica las correspondientes recomendaciones y observaciones al concesionario quien tomo las acciones inmediatas.”

9.3.7 Seguimiento a inspección a elementos para la atención de emergencias (CFRO)

Observación No 18:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, del estado de los elementos de emergencias existentes en las áreas de trabajo de la Obra.

9.4 PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (CFRO)

9.4.1 Verificación de competencias laborales del personal

Observación No 19:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, sobre  las competencias verificadas en campo, y la atención de las observaciones por parte del concesionario.

9.4.2 Seguimiento a inducción de personal nuevo y reinducción a personal antiguo (superior a (1) un año).

Observación No 20:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, sobre  las inducciones y reinducciones realizadas al personal, según la información reportada en el presente ítem,” De igual manera, la interventoría verificó los soportes de las inducciones notificadas por el concesionario al ingreso del personal nuevo de CFRO, esta información es remitida mediante cargue de documentos en SharePoint”.

9.4.3 Verificación y seguimiento de plan de capacitación para todos los niveles según Programa de proyecto

Observación No 21:

De acuerdo al artículo 16 modo de verificación de los estándares mínimos de resolución 0312 de 2019 “Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.” (...), Se solicita desde el componente SST, anexar las actas de reunión de los comités quincenales donde se han solicitado los documentos base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

9.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA (CFRO)

9.5.1 Exámenes médicos ocupacionales ingreso, periódicos y de retiro

Observación No 22:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, según lo manifestado en el presente informe “De igual manera, la interventoría verificó los soportes de los exámenes ocupacionales notificados por el concesionario al ingreso del personal nuevo, esta información es remitida mediante cargue de documentos en SharePoint”

9.5.2 Seguimiento a recomendaciones y restricciones médicas remitidas por el profesional de la salud

Observación No 23:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, según lo manifestado en el presente informe “las notificaciones de las recomendaciones médicas según los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y/o de retiro practicados en el periodo, esta información es remitida mediante cargue de documentos en SharePoint.”

9.5.4 Inventario de sustancias químicas presentes en el proyecto

Observación No 24:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, según lo manifestado en el presente informe “Durante el periodo la interventoría verificó la implementación de las medidas básicas del sistema globalmente armonizado en cuanto al inventario, almacenamiento, etiquetado y uso adecuado de EPP´s para su manipulación de las sustancias químicas.

9.5.5 Seguimiento al Programa de proyecto de inspecciones establecidas

Observación No 25:

De acuerdo al CAPÍTULO IV PRINCIPALES OBLIGACIONES DE PARTES en el numeral   4.1  Principales obligaciones del Interventor en relación con la siguiente obligación:

(…) (12) Rendir informes y conceptos a la EFR respecto de la ejecución del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión, y en todo caso cuando la EFR así se lo solicite. (…)

Se requiere que la interventoría conceptúe el cumplimiento o el no cumplimiento y sintetice de acuerdo a los resultados de respuesta, según lo manifestado en el presente informe “De igual manera la interventoría durante el periodo realizó inspecciones SST generales de obra junto con el concesionario y verificó el registro de inspecciones de EPCC y herramientas en el desarrollo de actividades críticas en campo”.

9.6 OBLIGACIONES GENERALES EN LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

9.6.1.3 Actividades Planeadas

Observación No 26:

- En el ítem No 7, se hace necesario anexar el medio de cómo se convocó al personal de la interventoría para la aplicación de la Batería de Riesgo psicosocial.

- En el ítem 12, aclarar el promedio de los trabajadores en los registros de los indicadores, no es congruente con la base de datos de la relación de personal reportado por la interventoría.

- En el ítem 15, adjuntar soporte que se realizó la auditoria al PESV

9.6.1.6 Comité de Convivencia Laboral (CCL)

Observación No 27:

Verificar la descripción del texto “En el anexo 10B1-2 se adjunta el soporte de la reunión mensual del COPASST para el periodo” ya que la información corresponde al ítem de CCL

9.6.2.2 Verificación de documentos de vehículos, maquinaria y equipo (SOAT, licencia de conducción, tecno-mecánica, revisiones preventivas bimensuales para transporte público si aplica, pólizas, ficha técnica y manuales de funcionamiento, entre otros).

Observación No 26:

Verificar el texto en el ítem del presente informe el numeral 9.3.3 pertenece a los vehículos del concesionario. “Durante este mes la interventoría cuenta con los siguientes vehículos relacionados en el numeral 9.3.3.Vehículos del presente informe. En el anexo 14 se adjunta la información referente a los vehículos de la interventoría”.

Por otro lado registrar la información del cumplimiento de la documentación en la siguiente tabla:

Todas las observaciones reportadas en el presente oficio son basadas en las evidencias entregadas por la interventoría en el informe 43 versión cero (0), periodo del 1 al 31 de enero de 2024.

Cordialmente,

Elaboró: Leidy Clavijo B – Responsable SST – EFR