La Subsecretaria de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, en uso de sus atribuciones de orden legal, concordantes con los artículos 29 de la Constitución Política y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 187 del 26 de marzo de 2025, expedida por la Secretaria Distrital del Hábitat, y demás preceptos concordantes y aplicables para el presente caso, decide las solicitudes probatorias.

- Pruebas solicitadas por apoderado del contratista Consorcio Land/Entropía.

  - Documentales:

El apoderado del contratista solicita se sirva tener como pruebas documentales la totalidad de comunicaciones, actas y demás documentos enunciados a lo largo de este documento, copias de los cuales reposan en poder de la Entidad, de forma especial las que se relacionan a continuación

“(…)

- Anexo 1. BASES DEFINITIVAS CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA - BASES SCA

- Anexo 2. Comunicación del 26 de enero de 2023 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. UHU-OF-001.

- Anexo 3. Acta de Reunión No. 25 del 17 de mayo de 2023- Validación Manzanas del Cuidado - Secretaría de la Mujer.

- Anexo 4. Comunicación del 11 de julio de 2023 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20234100152451.

- Anexo 5. Comunicación del 17 de julio de 2023 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20236100160441.

- Anexo 6. Comunicación del 23 de octubre de 2023 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20234200250511.

- Anexo 7. Comunicación del 27 de octubre de 2023 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. AAU-OF-079.

- Anexo 8. Acta de Reunión No. 69 del 7 de noviembre de 2023 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, la cual da cuenta del recibo de obligaciones y productos finales necesarios para el desembolso del Pago No. 3.

- Anexo 9. Certificado de Cuenta de Cobro Persona Natural y/o jurídica del 21 de noviembre de 2023 expedido por la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, el cual da cuenta del tercer pago realizado.

- Anexo 10. Comunicación del 10 de enero de 2024 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20246100005291.

- Anexo 11. Comunicación del 14 de febrero de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. AAU-OF-088.

- Anexo 12. Comunicación del 24 de mayo de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad No. 2-2024-26396.

- Anexo 13. Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Anexo 14. Comunicación del 6 de mayo de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. 1-2024-18629.

- Anexo 15. Comunicación del 25 de enero de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. 1-2024- 2764.

- Anexo 16. Comunicación del 19 de febrero de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad No. 2-2024-12069.

- Anexo 17. Comunicación del 18 de marzo de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. 1-2024-11096.

- Anexo 18. Comunicación del 3 de mayo de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad No. 2-2024-23118.

- Anexo 19. Comunicación del 5 de marzo de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. AAU-OB-010.

- Anexo 20. Comunicación del 3 de abril de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad No. 2-2024-17969.

- Anexo 21. Comunicación del 16 de abril de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. AAU-OB-025.

- Anexo 21A. Trazabilidad de comunicaciones entre la Secretaría Distrital de Hábitat y el Consorcio Land Entropía, en el marco de ejecución de su labor como supervisor arquitectónico.

- Anexo 22. Comunicación del 18 de abril de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. AAU-OB-026.

- Anexo 23. Comunicación del 15 de abril de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. AAU-OB-029.

- Anexo 24. Comunicación del 6 de mayo de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. AAU-OB-032.

- Anexo 25. Comunicación del 27 de mayo de 2024 por parte del Consorcio Land Entropía bajo el Rad. No. AAU-OB-036.

- Anexo 26. Comunicación del 18 de septiembre de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad No. 2-2024-42964.

Las pruebas documentales se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1MvcNRmNyGlK-58mE2jul8ScUx78lMj8d?usp=sharing”

  - Solicitud de pruebas de oficio:

“Que se ordene el decreto de prueba de oficio para que se incorporen al expediente sancionatorio los siguientes documentos:

- Comunicación del 8 de marzo de 2023 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20232100067812 (Anexo 30).

- Comunicación del 16 de marzo de 2023 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20234100048221 (Anexo 31).

- Comunicación del 15 de junio de 2023 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad. No. 2-2023-45078 (Anexo 32).

- Comunicación del 2 de octubre de 2023 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad. No. 2-2023-70163 (Anexo 33).

- Acta de inicio del Contrato de Obra No. 1164 de 2023 del 20 de diciembre de 2023 (Anexo 36).

- Manual del Espacio Público (Anexo 37).

- Modificación No. 1 al Contrato de Obra No. 1164 de 2023 (Anexo 38).

- Comunicación del 21 de junio de 2024 por parte de la Interventoría SOLIUN S.A.S. con Rad. No. SDHT-1160-2024-226 (Anexo 38A).

- Modificación No. 2 al Contrato de Obra No. 1164 de 2023 (Anexo 39).

- Modificación No. 1 al Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023 (Anexo 40).

- Factura del tercer pago del Contrato de Consultoría No. 1280 de 2022 (Anexo 41).

- Oficio con radicado No. 1-2023-43029.

- Comunicación del 14 de marzo de 2024 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20244100064701.

- Comunicación del 5 de junio de 2024 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20246000141631.

- Comunicación del 15 de abril de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad. No. 2-2024-19810.

- Comunicación del 30 de abril de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad. No. 2- 2024-22829.

- Pantallazo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) que evidencie la fecha de suscripción del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Pantallazo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) que evidencie la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Demás documentos Modificatorios del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Demás documentos Modificatorios del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Actas de suspensión del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Actas de suspensión del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Comunicaciones entre el Contratista de Obra (CONSORCIO ARQING HÁBITAT) y la SDHT en la cual se solicite la suspensión o modificación del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Comunicaciones entre la Interventoría (SOLIUN S.A.S.) y la SDHT en la cual se solicite la suspensión o modificación del Contrato de Obra No. 1164 de 2023 o del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.”

  - Testimoniales:

“Sírvase ordenar el testimonio de las siguientes personas y, consecuentemente, fijar fecha y hora para la práctica de estos:

- Arq. Juan David Hoyos, Representante Legal del Contratista, que se podrá pronunciar sobre los hechos que establecieron las características especiales del mobiliario, los hechos que dan cuenta de la existencia de la No Objeción de los diseños del mobiliario por el IDRD, y los hechos que determinan que no existe imputabilidad en la no obtención de la aprobación final del diseño del mobiliario del IDRD, así como cuales fueron las actuaciones que realizó el Consultor durante la supervisión arquitectónica respecto del mobiliario. El arquitecto recibirá notificaciones al correo: consorciolandentropia@gmail.com

- Dra. Marcela Fernandez, Supervisora del Contrato de consultoría durante la ejecución de los diseños, este profesional se podrá pronunciar sobre las condiciones bajo las cuales se aprobó el mobiliario por la SDHT y la no objeción que emitió el IDRD el 23 de octubre de 2023. La Sra. Fernandez recibirá notificaciones al celular: 3004205324.

- Que se cite al representante legal de la empresa SOLIUN SAS, empresa que ejecuto el Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023, que realizó la Interventoría No. 1164 de 2023, para que resuelva preguntas relacionadas con la causa de las suspensiones del contrato de obra e interventoría, sobre la orden de realizar diseños nuevos para el mobiliario de la obra.

Dado que la SDHT no entregó datos de este contrato ni los datos en el Oficio de Incumplimiento, en virtud del principio de colaboración y lealtad procesal, se solicita que por tener los datos del representante la citación se realice a través de la Entidad.

- Que se cite al representante legal del CONSORCIO ARQING HABITAT, que ejecuto el Contrato de Obra No. No. 1164 de 2023, para que sea interrogado sobre las dificultades que desde la obra se presentaban para ejecutar el mobiliario del diseño que le entregó la SDHT, e igualmente para que informe en qué condiciones o negociaciones se realizó el cambio de diseño del mobiliario en la obra y quienes aprobaron esa modificación, además si se contó con aprobación del IDRD.

Dado que la SDHT no entregó datos de este contrato ni los datos en el Oficio de Incumplimiento, en virtud del principio de colaboración y lealtad procesal, se solicita que por tener los datos del representante la citación se realice a través de la Entidad.

- Dr. Camilo Andrés Peñuela Cano, funcionario de la Subdirección de Operaciones de la SDHT, para que sea interrogado sobre las dificultades que desde la obra se presentaron en el Contrato de Obra No. No. 1164 de 2023 y que requerimientos se realizaron al Contratista Consultor para tratar de lograr la aprobación del IDRD que permitiera ejecutar el mobiliario del diseño que se realizó en el Contrato No. 1280 de 2022, e igualmente para que informe en qué condiciones o negociaciones se realizó el cambio de diseño del mobiliario en la obra y quienes aprobaron esa modificación, además si se contó con aprobación del IDRD.

Dado que el funcionario hace parte de la SDHT, en virtud del principio de colaboración y lealtad procesal, se solicita citar al funcionario para que comparezca a la audiencia que se convoque para la práctica de la prueba.”

  - Prueba por informe a la Interventoría del Contrato de Obra No. No. 1164 de 2023

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 275 del CGP que se decrete prueba por informe a cargo de la empresa SOLIUN SAS, quien realizó la interventoría del Contrato de Obra No. No. (Sic) 1164 de 2023, para que se pronuncie sobre lo siguiente:

  - Que se sirva informar si en los documentos que hacen parte del Contrato de Obra No. 1164 de 2023, se informaba que los diseños del mobiliario estaban aprobados y eran ejecutables.

  - Que se sirva informar cual fue la causa que originó las suspensiones y

  - del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

  - Que inquietudes técnicas informó el IDRD o la SDHT al constructor durante la ejecución del Contrato de Obra No. 1164 de 2023, para no aprobar los diseños del mobiliario que se diseñó en el Contrato No. 1280 de 2022.

  - Que gestiones adelantó la Interventoría y el Constructor para obtener la aprobación del IDRD respecto de los diseños del mobiliario que se diseñó en el Contrato No. 1280 de 2022.

  - Que valor se pagó al Constructor por el diseño del mobiliario que se implementó en el Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

  - Cuál era el valor del mobiliario conforme el presupuesto entregado en el Contrato No. 1280 de 2022, y cuál fue el valor del mobiliario que diseño e instaló el constructor en el Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

  - Que se sirva informar si el cambio en el diseño del mobiliario fue consultado con el Consorcio Land Entropía.

Subsidiario:

En caso de que no se proceda a declarar la prueba por informe a cargo de la interventoría SOLIUN SAS, solicitamos que las mismas preguntas sean resultas por la Supervisión del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.”

  - Prueba por informe a cargo de la Subdirección de Operaciones de la SDHT

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 275 del CGP que se decrete prueba por informe a cargo de la Subdirección de Operaciones de la SDHT, para que se pronuncie sobre lo siguiente:

  - Que se sirva informar si el pago realizado el 17 de noviembre de 2023 cumplió con todas las condiciones previstas en el Contrato No. 1280 de 2022 para su realización.

  - Que se sirva indicar si en el pago de la Factura CLE7 del 17 de noviembre de 2023, se presentó alguna irregularidad.

  - Que se sirva indicar si en el oficio con radicado No. 1-2023-43029 se emitió recibo a satisfacción por parte de la SDHT de los productos entregados por el Consorcio Land entropía relacionados con las aprobaciones y permisos de entidades del distrito de Bogotá D.C.

  - Que se sirva informar y entregar los actos administrativos donde consta que para iniciar la licitación que termino con el Contrato de Obra No. 1164 de 2023, se certificó que se contaba con los diseños del mobiliario aprobados y que eran ejecutables en la obra.”

- Pronunciamiento del despacho respecto de las pruebas solicitadas

Es preciso señalar que las pruebas se erigen como elementos o medio de convicción aportados por las partes o requeridos para el convencimiento del operador jurídico con sujeción a las ritualidades y con respeto a las oportunidades consagradas en la ley, para llevar al operador judicial al convencimiento sobre los hechos discutidos y así poder resolver el problema jurídico planteado.

Dichos medios de convicción, conforme la regla establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, se rigen por lo establecido en el Código General del Proceso. En dicho compendio normativo, se enuncian los medios de prueba que pueden ser usados por las partes, entre los cuales se encuentran: i) la declaración de parte, ii) la confesión, iii) el juramento, iv) el testimonio de terceros, v) el dictamen pericial, vi) la inspección judicial, vii) los documentos, viii) los indicios, ix) los informes y, x) cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del operador jurídico.

Es decir, los sujetos procesales tienen libertad probatoria, lo que se traduce en que pueden hacer uso de los elementos de convicción que la ley adjetiva enuncia para lograr la respuesta al problema jurídico planteado a favor de sus intereses. Sin embargo, dicha regla no es absoluta, pues quien postula el medio de convicción, debe respetar el debido proceso, así como también, garantizar que éstos son conducentes, pertinentes y útiles para el fin que persiguen.

Ello cobra relevancia dado que son características propias de las pruebas en el marco del proceso, las cuales deben atender el fin perseguido, por ende, corresponde al juez de cada caso, determinar conforme con la fijación del litigio planteada, si los medios probatorios allegados o solicitados por los sujetos procesales son adecuados para demostrar el hecho objeto de controversia –conducencia-, guardan relación con los hechos relevantes –pertinencia- y emanan como necesarias para demostrar el hecho –utilidad-.

En cuanto a las mencionadas características, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado: “… La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley.”

En conclusión, si bien las partes tienen libertad probatoria, deben tener en cuenta que, para lograr el decreto por parte del juez o funcionario, de los medios de convicción allegados al proceso, para demostrar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, deben ser i) conducentes, ii) pertinentes y iii) útiles.

Bajo estas condiciones, procede la SDHT a pronunciarse respecto de las solicitudes así:

  - Respecto de las documentales aportadas por el apoderado del Contratista Consorcio/ Land Entropía.

La Secretaría Distrital del Hábitat ordenará la incorporación de las pruebas documentales aportadas en su escrito de descargos del 14 de febrero de 2025, allegado mediante correo electrónico con oficio el 17 de febrero, descritas en folios 35 y 36 del citado documento que contiene veintisiete  (27) anexos y que reposan en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1MvcNRmNyGlK-58mE2jul8ScUx78lMj8d?usp=sharing

  - Respecto de la solicitud de pruebas de oficio.

Solicita el apoderado se ordene el decreto de prueba de oficio para que se incorporen al expediente sancionatorio unos documentos que lista en 24 anexos. Sin embargo, se debe precisar lo siguiente:

    - Los documentos relacionados en los numerales 1 al 11 de la solicitud de pruebas, ya fueron objeto de incorporación al presente proceso consecuencia de una decisión que resolvió corregir la irregularidad respecto de la presente actuación administrativa sancionatoria proferida el 11 de febrero en Sesión No. 2 del presente proceso. Por lo anterior, no se ordenará la incorporación de éstos.

    - Ahora bien, solicita además que se incorporen otros documentos que, revisados los anexos del oficio de citación y las pruebas aportadas al presente proceso, no reposan en el mismo. Por lo anterior, por considerar pertinente y necesario, se solicitará al Subdirector de Operaciones, se alleguen los siguientes documentos al proceso:

- Oficio con radicado No. 1-2023-43029.

- Comunicación del 14 de marzo de 2024 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20244100064701.

- Comunicación del 5 de junio de 2024 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20246000141631.

- Comunicación del 15 de abril de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad. No. 2-2024-19810.

- Comunicación del 30 de abril de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad. No. 2- 2024-22829.

- Pantallazo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) que evidencie la fecha de suscripción del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Pantallazo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) que evidencie la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Demás documentos Modificatorios del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Demás documentos Modificatorios del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Actas de suspensión del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Actas de suspensión del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Comunicaciones entre el Contratista de Obra (CONSORCIO ARQING HÁBITAT) y la SDHT en la cual se solicite la suspensión o modificación del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Comunicaciones entre la Interventoría (SOLIUN S.A.S.) y la SDHT en la cual se solicite la suspensión o modificación del Contrato de Obra No. 1164 de 2023 o del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

  - Respecto de las testimoniales solicitadas.

Este despacho considera que, en aras de tener un conocimiento completo de las situaciones fácticas en las que se desarrollaron las circunstancias que dieron origen al presente proceso, considerando, además, que se han recaudado y se recaudarán múltiples documentales, no considera útil decretarla las testimoniales solicitadas. Por lo anterior, se abstendrá de decretarlos hasta tanto se recauden todos los demás decretados en la presente decisión.

La utilidad, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba se puede demostrar con otro medio probatorio, como las documentales decretadas. Lo anterior, toda vez que en el marco del Código General del Proceso, la prueba testimonial se considera una prueba subsidiaria, es decir, solo puede ser utilizada cuando no se cuenta con otros medios de prueba más directos y contundentes para demostrar los hechos controvertidos. La subsidiariedad de la prueba testimonial se justifica en que, a diferencia de otros medios de prueba como documentos, la declaración de un testigo puede ser subjetiva y estar influenciada por factores como el recuerdo, la interpretación o el interés en el caso.

  - Respecto de la prueba por informe a la Interventoría del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

Por considerar pertinente, útil y necesario para evaluar las manifestaciones realizadas en los descargos y por considerar que permitirá una evaluación más acertada de las manifestaciones realizadas, se ordenará prueba por informe de acuerdo con la ritualidad procesal del artículo 275 del CGP en la cual se solicitará a la empresa SOLIUN S.A.S., quien ejecutó el contrato de interventoría No. 1164 de 2023, para que se pronuncie sobre las siguientes:

- Informar si en los documentos que hacen parte del Contrato de Obra No. 1164 de 2023, se informaba que los diseños del mobiliario estaban aprobados y eran ejecutables.

- Informar cuál fue la causa que originó las suspensiones y del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Informe qué inquietudes técnicas informó el IDRD o la SDHT al constructor durante la ejecución del Contrato de Obra No. 1164 de 2023, para no aprobar los diseños del mobiliario que se diseñó en el Contrato No. 1280 de 2022.

- Qué gestiones adelantó la Interventoría y el Constructor para obtener la aprobación del IDRD respecto de los diseños del mobiliario que se diseñó en el Contrato No. 1280 de 2022.

- Qué valor se pagó al Constructor por el diseño del mobiliario que se implementó en el Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Cuál era el valor del mobiliario conforme el presupuesto entregado en el Contrato No. 1280 de 2022, y cuál fue el valor del mobiliario que diseño e instaló el constructor en el Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Que se sirva informar si el cambio en el diseño del mobiliario fue consultado con el Consorcio Land Entropía.

  - Respecto de la prueba por informe a cargo de la Subdirección de Operaciones de la SDHT

Por considerar pertinente, útil y necesario para evaluar las manifestaciones realizadas en los descargos y por considerar que permitirá una evaluación más acertada de las manifestaciones realizadas, se ordenará prueba por informe de acuerdo con la ritualidad procesal del artículo 275 del CGP en la cual se solicitará a la Subdirección de Operaciones, se informe:

  - Si el pago realizado el 17 de noviembre de 2023 cumplió con todas las condiciones previstas en el Contrato No. 1280 de 2022 para su realización.

  - Si en el pago de la Factura CLE7 del 17 de noviembre de 2023, se presentó alguna irregularidad.

  - Si en el oficio con radicado No. 1-2023-43029 se emitió recibo a satisfacción por parte de la SDHT de los productos entregados por el Consorcio Land entropía relacionados con las aprobaciones y permisos de entidades del distrito de Bogotá D.C.

  - Informar si existe un documento contractual que señale si para iniciar la licitación que termino con el Contrato de Obra No. 1164 de 2023, se certificó que se contaba con los diseños del mobiliario aprobados y que eran ejecutables en la obra.

En mérito de lo expuesto, la Subsecretaria de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital del Hábitat,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO; Ordenar la incorporación de lo documentales las aportadas en su escrito de descargos del 14 de febrero de 2025, allegado mediante correo electrónico con oficio el 17 de febrero, descritas en folios 35 y 36 del citado documento que contiene veintisiete  (27) anexos y que reposan en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1MvcNRmNyGlK-58mE2jul8ScUx78lMj8d?usp=sharing.

Se solicita adicionalmente al contratista mantener activo el vínculo mencionado, con la opción de descarga  mientras esté vigente el presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar se incorporen los documentos que a continuación se relacionan. Para el efecto, se solicita al Subdirector de Operaciones que en un termino de diez (10) días siguientes a que esta decisión quede en firme, se remita lo siguiente:

- Oficio con radicado No. 1-2023-43029.

- Comunicación del 14 de marzo de 2024 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20244100064701.

- Comunicación del 5 de junio de 2024 proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con Rad. No. 20246000141631.

- Comunicación del 15 de abril de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad. No. 2-2024-19810.

- Comunicación del 30 de abril de 2024 proferida por la Secretaría Distrital de Hábitat con Rad. No. 2- 2024-22829.

- Pantallazo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) que evidencie la fecha de suscripción del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Pantallazo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) que evidencie la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Demás documentos Modificatorios del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Demás documentos Modificatorios del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Actas de suspensión del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Actas de suspensión del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

- Comunicaciones entre el Contratista de Obra (CONSORCIO ARQING HÁBITAT) y la SDHT en la cual se solicite la suspensión o modificación del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Comunicaciones entre la Interventoría (SOLIUN S.A.S.) y la SDHT en la cual se solicite la suspensión o modificación del Contrato de Obra No. 1164 de 2023 o del Contrato de Interventoría No. 1160 de 2023.

ARTÍCULO TERCERO: No decretar las pruebas testimoniales solicitadas de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la práctica de una prueba por informe consistente en oficiar a la empresa

SOLIUN SAS, quien ejecutó el contrato de interventoría No. 1164 de 2023, de acuerdo con la ritualidad procesal del artículo 275 del CGP, para que se pronuncie sobre las siguientes:

- Informar si en los documentos que hacen parte del Contrato de Obra No. 1164 de 2023, se informaba que los diseños del mobiliario estaban aprobados y eran ejecutables.

- Informar cual fue la causa que originó las suspensiones y del Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Informe que inquietudes técnicas informó el IDRD o la SDHT al constructor durante la ejecución del Contrato de Obra No. 1164 de 2023, para no aprobar los diseños del mobiliario que se diseñó en el Contrato No. 1280 de 2022.

- Que gestiones adelantó la Interventoría y el Constructor para obtener la aprobación del IDRD respecto de los diseños del mobiliario que se diseñó en el Contrato No. 1280 de 2022.

- Que valor se pagó al Constructor por el diseño del mobiliario que se implementó en el Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Cuál era el valor del mobiliario conforme el presupuesto entregado en el Contrato No. 1280 de 2022, y cuál fue el valor del mobiliario que diseño e instaló el constructor en el Contrato de Obra No. 1164 de 2023.

- Que se sirva informar si el cambio en el diseño del mobiliario fue consultado con el Consorcio Land Entropía.

Parágrafo: La Subsecretaría de Gestión Corporativa, emitirá la solicitud mencionada en un término no mayor a tres (3) días siguientes a que la presente decisión quede en firme, y en la cual se le otorgará un plazo de máximo diez (10) días hábiles para que entregue el informe.

ARTÍCULO QUINTO:  Ordenar la práctica de una prueba por informe consistente en solicitar al Subdirector de Operaciones, quien en calidad de supervisor, de acuerdo con la ritualidad procesal del artículo 275 del CGP, para que se pronuncie sobre las siguientes:

  - Si el pago realizado el 17 de noviembre de 2023 cumplió con todas las condiciones previstas en el Contrato No. 1280 de 2022 para su realización.

  - Si en el pago de la Factura CLE7 del 17 de noviembre de 2023, se presentó alguna irregularidad.

  - Si en el oficio con radicado No. 1-2023-43029 se emitió recibo a satisfacción por parte de la SDHT de los productos entregados por el Consorcio Land entropía relacionados con las aprobaciones y permisos de entidades del distrito de Bogotá D.C.

  - Informar si existe un documento contractual que señale si para iniciar la licitación que termino con el Contrato de Obra No. 1164 de 2023, se certificó que se contaba con los diseños del mobiliario aprobados y que eran ejecutables en la obra.

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión informando que contra la misma no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 40 del CPACA.

Dado a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MILENA YELA ESCOBAR

Subsecretaria de Gestión Corporativa

Proyectó:	Julián Gonzalez – Contratista Subdirección Administrativa

Revisó:	William Ernesto Gonzalez Arias – Contratista Subsecretaría de Gestión Corporativa

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación Número: 11001-03-28-000-2018-00035-00 principal 11001-03-28-000-2018-00033-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 19 de agosto de 2010, M.P: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Radicación número: 25001-23-27-000-2007-00105- 02(18093). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 13 de junio de 2016, M.P Rocío Araújo Oñate, Radicado No. 110010328000201600005 00.