[image: ]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL		
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO


ANEXO No. 3.
RIESGOS DEL CONTRATO

[bookmark: _Hlk33681597]De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 el Decreto 1082 de 2015  y el manual de aplicación que sobre este aspecto emitió Colombia Compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato dependiendo de su objeto contractual.
Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito  que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o                                no al proceso de selección respectivo.
De conformidad con lo anterior el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO se permite presentar su matriz de riesgos para el presente proceso así:
[image: ]



RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS
	Nº
	1
	2
	3
	4

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	INTERNO - EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	PLANEACION- EJECUCION
	EJECUCION
	EJECUCIÓN
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO


	TIPO
	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
	RIESGOS REGULATORIOS
	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	RIESGOS DE LA NATURALEZA

	DESCRIPCIÓN
	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS

	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO

	RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES 

	
NO ACEPTACIÓN DEL CONTRATO EN LA 
PLATAFORMA DEL SECOP II POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 


	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	SUSPENSIÓN O PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS PARTES

	SUSPENSIÓN O PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	
INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS PACTADOS EN EL CONTRATO


	PROBABILIDAD
	3
	1
	3
	3

	IMPACTO
	4
	3
	4
	4

	VALORACION DEL RIESGO
	7
	4
	7
	7

	CATEGORIA
	RIESGO ALTO
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	CONTRATISTA
LA ENTIDAD

	LA ENTIDAD

	CONTRATISTA
LA ENTIDAD
	
CONTRATISTA

	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	
EL CONTRATISTA DEBERA ESTAR INFORMADO DE LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI MISMO LA ENTIDAD DEBERA CREAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA CONJUNTAMENTE LOGRAR DISMINUIR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO

	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REALIZAR LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN

	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION-CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA

	




SEGUIMIENTO EN LA ACEPTACIÓN EN LA PLATAFORMA-CONTROL POR PARTE DE LOS COMITES Y CONTRATISTA


	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	2
	1
	2
	2

	
	2
	1
	2

	2

	
	4
	2
	4
	4

	
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA

	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	SUPERVISOR Y CONTRATISTA
	
COMITÉ ESTRUCTURADORY CONTRATISTA


	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	EJECUCION DEL CONTRATO
	EJECUCION DEL CONTRATO
	EJECUCION DEL CONTRATO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓNO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN

	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓNO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN


	MONITOREO Y REVISION
	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? 
	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

	MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD

	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


	
	PERIODICIDAD ¿CUANDO0
	PERIODICOS / COMO INDIQUE CRONOGRAMA 

	PERIODICOS
	PERIODICOS / COMO INDIQUE CRONOGRAMA 

	CUANDO SEAN REQUERIDOS



RIESGOS REGULATORIOS

	Nº
	1
	2
	3

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	-EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCION
	PLANEACION-SELECCIÓN-CONTRATACION-EJECUCION
	EJECUCION

	TIPO
	RIESGOS REGULATORIOS
	
RIESGOS REGULATORIOS
	RIESGOS REGULATORIOS

	DESCRIPCIÓN
	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO

	
CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS
	
ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PRODUCTO DE EMERGENCIAS SANITARIAS, PUEDE GENERAR AFECTACION EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
.


	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS PARTES

	DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES
	

INCUMPLIMIENTO O PARALISIS DEL CONTRATO


	PROBABILIDAD
	1
	4
	3

	IMPACTO
	3
	3
	4

	VALORACION DEL RIESGO
	4
	4
	7

	CATEGORIA
	RIESGO BAJO
	
ALTO
	
RIESGO ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	LA ENTIDAD

	50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA
	
CONTRATISTA
LA ENTIDAD


	TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  IMPLEMENTADOS
	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REALIZAR LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN

	LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA
	
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES


	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	1
	4
	3

	
	1
	3
	3

	
	2
	2
	3

	
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO
	RIESGO BAJO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	
SI
	SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO

	LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR
	
GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR


	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	EJECUCION DEL CONTRATO
	CON LA SUSCRIPCION DEL AVTA DE LIQUIDACION
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS
	


CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION



RIESGOS REGULATORIOS
	N.º
	4
	5

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	-EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCION
	PLANEACION-SELECCIÓN-CONTRATACION-EJECUCION

	TIPO
	RIESGOS REGULATORIOS
	
RIESGOS REGULATORIOS

	DESCRIPCIÓN
	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO

	CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS

	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS PARTES

	DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES

	PROBABILIDAD
	1
	4

	IMPACTO
	3
	3

	VALORACION DEL RIESGO
	4
	4

	CATEGORIA
	RIESGO BAJO
	
ALTO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA
	50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REALIZAR LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN

	LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	1
	4

	
	1
	3

	
	2
	2

	
	RIESGO BAJO
	RIESGO ALTO

	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	
SI

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR 
	
LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
	
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

	CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO




RIESGOS TÉCNICOS
	Nº
	1
	2
	3
	4

	CLASE
	GENERAL
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO
	ESPECIFICO

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	PLANEACION
	SELECCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL
	OPERACIONAL

	
DESCRIPCIÓN ( que puede pasar y como puede ocurrir)
	
LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO ES CLARA
	EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	LA FALLA REITERATIVA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS
	ACCIDENTALIDAD EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	NO PUBLICACION DEL PROCESO
	DECLARATORIA DE DESIERTO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

	PROBABILIDAD
	4
	2
	4
	2

	IMPACTO
	3
	2
	4
	2

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	4
	4
	8
	4

	CATEGORÍA
	RIESGO ALTO
	RIESGO BAJO
	RIESGO EXTREMO
	RIESGO BAJO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	CONTRATISTA
	CONTRATISTA
	ENTIDAD CONTRATANTE
	ENTIDAD CONTRATANTE

	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	REVISIÓN CONDICIONES TÉCNICAS PREVISTA EN PRIMERA OCASIÓN QUE GENERARON LA DECLARATORIA DE DESIERTO Y AJUSTE DE PERFILES ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

PUBLICACIÓN POR SEGUNDA VEZ
	IMPLEMENTACION DE LA GARANTÍA TÉCNICA
	NOTIFICACION AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CAMBIO DEL PERSONAL

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	4
	1
	2
	1

	
	IMPACTO
	3
	2
	2
	1

	
	VALORACIÓN DEL
RIESGO
	
7
	
3
	
4
	
2

	
	CATEGORIA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO MEDIO
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI
	NO

	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	LA ENTIDAD
	ESTRUCTURADOR
	LA ENTIDAD
	CONTRATISTA

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE
EL TRATAMIENTO
	
CON EL ACTA DE INICIO
	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO
	CON EL ACTA DE INICIO
	CON EL ACTA DE INICIO

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION
	CON LA FIRMA DEL CONTRATO
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION
	CON EL ACTA DE LIQUIDACION

	

MONITOREO Y REVISIÓN
	COMO SE REALIZA EL
MONITOREO?
	
SUPERVISION
	
CON LOS COMITES EVALUADORES
	
SUPERVISION
	
SUPERVISION

	
	PERIODICIDAD
¿CUANDO?
	
DIARIO
	
UNICO
	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN
	CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN



RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

	Nº
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	CLASE
	GENERAL INTERNO
	GENERAL INTERNO
	GENERAL INTERNO
	ESPECIFICO INTERNO
	ESPECIFICO INTERNO
	ESPECIFICO INTERNO

	FUENTE
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO
	INTERNO

	ETAPA
	SELECCIÓN
	SELECCIÓN
	CONTRATACIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	

TIPO
	

ECONÓMICO
	

ECONÓMICO
	

ECONÓMICO
	

ECONÓMICO
	

ECONÓMICO
	R. NATURALEZA R. AMBIENTAL Y R.ECONÓMIC
O

	









DESCRIPCIÓN( que
puede pasar y como puede ocurrir)
	







RIESGO DE QUE NINGUNA OFERTA CUMPLA CON LOS INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS
	






RIESGO DE QUE TODAS LAS OFERTAS PRESENTES PRECIOS ARTIFICIALM ENTE BAJOS Y NO SE SUBSANE EL REQUERIMI ENTO
	



RIESGO DE QUE EL CONTRATIS TE PROYECTE ERRONEAM ENTE LOS COSTOS DE LOS BIENES
Y/O SERVICIOS Y SE DE UNA
INADECUAD A PROYECCIÓ N DE PRECIOS POR EL CONTRATIS TA
	RIESGO DE QUE EL PRESUPUES TO NO SEA SUFICIENTE PARA CUBRIR EL TOTAL DE LOS REQUERIMIE NTOS
	RIESGO DE INADECUADA CLASIFICACI ÓN EN EL CATALOGO DE GASTO
	CONSECUEN CIAS
DESFAVORA B LES OCASIONAD A S POR LA NUEVA PANDEMIA COVID19 Y POR LA SITUACION DE CUARENTEN A QUE PRESENTA EL PAIS, PUEDE GENERAR SOBRECOST OS EN LOS BIENES O SERVICIOS QUE SE REQUIEREN ADQUIRIR

	



CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	


DECLARATO RIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
	DECLARATO RIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O UNA ADJUDICACIÓN CON
PRECIO ARTIFICIALM ENTE BAJO
	


QUE NO SE SUSCRIBA EL CONTRATO
	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD REQUERIDA POR EL SUPERVISO R
	NO SE PODRÁ EFECTUAR EL PAGO DEL CONTRATO
	QUE POR FUERZA NO SE CUMPLA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓ N DEL CONTRAT O

	PROBABILIDAD
	3
	3
	1
	3
	4
	4

	IMPACTO
	4
	5
	5
	4
	4
	4

	VALORACIÓN DEL
RIESGO
	7
	8
	6
	7
	8
	8

	CATEGORÍA
	RIESGO ALTO
	RIESGO EXTREMO
	RIESGO ALTO
	RIESGO ALTO
	RIESGO EXTREMO
	RIESGO EXTREMO

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADO R
	OFERENTE
	CONTRATISTA
	SUPERVISOR Y PRESUPUESTO
	SUPERVISOR, COMITÉ ECONOMICO EVALUADOR Y PRESUPUESTO
	CONTRATA NTE
Y CONTRATIST A

	











TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	








NUEVO ANALISIS DE INDICADORES CON BASE EN LAS OFERTAS PRESENTADAS Y
VOLVER A LANZAR EL PROCESO
	
POR  PARTE   DEL PROPONEN
TE, REALIZAR UNA PROYECCIÓN REAL DE	PRECIOS, ANALIZANDO COSTOS, GASTOS, UTILIDAD RAZONABLE
Y DEMÁS VARIABLES. POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE REALIZAR	LA
VERIFICACIÓN	DE LAS	OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS PROPONENTES Y EN CASO		DE
DETECTARSE	UN PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO HACER EL REQUERIMIENTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL
	








APLICAR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. REALIZAR EL DEBIDO PROCESO
	











SOLICITAR ADICION DE PRESUPUESTO
	







SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE SOLICITAR MODIFICATO RIO DEL CONTRATO Y TRASLADO PRESUPUES TAL
	




EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE VERIFICAR EL CONTRATO Y SU CLASIFICACI ON PRESUPUEST AL Y POSTERIORM ENTE SOLICITAR EL RESPECTIVO MODIFICATO RIO DEL MISMO

	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIE NTO
	PROBA BILIDA D
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	
	IMPACT O
	1
	1
	1
	2
	2
	2

	
	VALOR ACIÓN DEL RIESG
O
	
2
	
2
	
2
	4
	2
	2

	
	CATEG ORIA
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO
	RIESGO BAJO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	
NO
	
SI
	
SI
	
SI
	
SI
	
SI

	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR
	
PROPONENTE Y COMITÉ ECONÓMICO
EVALUADOR
	
COMITÉ EVALUADOR
	SUPERVISOR Y PRESUPUES TO
	SUPERVISOR COMITÉ ECONOMICO EVALUADOR Y PRESUPUESTO
	SUPERVISOR

	




FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE
EL TRATAMIENTO



	


DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA S DE LOS OFERENTES AL TERMINO
	

DURANTE LA
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS
OFERENTES AL TERMINO
	
UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMI ENTO DEL FUTURO CONTRATIS TA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR DEL PROCESO
	UNA VEZ IDENTIFICAD A LA INSUFICIENC IA PRESUPUES TAL PARA SUPLIR LAS NECESIDAD ES REQUERIDA S POR EL SUPERVISO
R
	CUANDO SE IDENTIFIQUE EL ERROR EN LA CLASIFICACI ÓN
	CUANDO SE DETECTE EL ERROR

	


FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	AL TERMINO DE LAS EVALUACIONE S
	AL TERMINO DE LAS EVALUACIO NES
	FINALIZACI ÓN DEL DEBIDO PROCESO Y/O HASTA EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL
CONTRATO
	CON LA REALIZACIO N DEL MODIFICATO RIO DE ADICIÓN
	CON LA REALIZACIO N DEL TRASLADO PRESUPUES TAL Y MODIFICATO RIO
	CON LA REALIZACIÓN DEL MODIFICATO RIO

	





MONITORE O Y REVISIÓN
	
COMO SE REALIZ A EL MONIT OREO?
	

VERIFICACIÓ N POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
	MEDIANTE LA EVALUACIÓ N ECONÓMIC A REALIZADA POR EL
COMITÉ
	

VERIFICACI ÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
	VERIFICACIÓ N POR PARTE DEL SUPERVISO R
	VERIFICACIÓ N DEL CONTRATO Y MODIFICATO RIO
	VERIFICACIÓ N DEL CONTRATO Y MODIFICATO RIO

	
	
PERIO DICIDA D
¿CUAN DO?
	AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL CONTRATO
	CUANDO SEEFECTÚ A LAEVALUAC IÓ
N DE LAS OFERTAS
	AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCI ÓN DEL CONTRATO
	AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL MODIFICATO
RIO
	AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL MODIFICATO
RIO
	AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL MODIFICATO RIO



	N.º
	7
	8
	9
	10
	11

	CLASE
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	R. FINANCIERO
	R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICO
	R. DE LA NATURALEZA. R AMBIENTAL, R. ECONÓMICO
	R. ECONÓMICO

	DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.
	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.
	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL.
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