ANEXO No. 3.

RIESGOS DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 el Decreto 1082 de 2015  y el manual de aplicación que sobre este aspecto emitió Colombia Compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato dependiendo de su objeto contractual.

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito  que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o                                no al proceso de selección respectivo.

De conformidad con lo anterior el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO se permite presentar su matriz de riesgos para el presente proceso así:

RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS

| Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | INTERNO - EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACION- EJECUCION | EJECUCION | EJECUCIÓN | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| TIPO |  | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGOS DE LA NATURALEZA | RIESGOS DE LA NATURALEZA |
| DESCRIPCIÓN |  | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS | EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO | RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES | NO ACEPTACIÓN DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II POR PARTE DEL ADJUDICATARIO |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | SUSPENSIÓN O PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | SUSPENSIÓN O PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS PACTADOS EN EL CONTRATO |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 1 | 3 | 3 |
| IMPACTO |  | 4 | 3 | 4 | 4 |
| VALORACION DEL RIESGO |  | 7 | 4 | 7 | 7 |
| CATEGORIA |  | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA LA ENTIDAD | LA ENTIDAD | CONTRATISTA LA ENTIDAD | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | EL CONTRATISTA DEBERA ESTAR INFORMADO DE LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI MISMO LA ENTIDAD DEBERA CREAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA CONJUNTAMENTE LOGRAR DISMINUIR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REALIZAR LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION-CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EN LA ACEPTACIÓN EN LA PLATAFORMA-CONTROL POR PARTE DE LOS COMITES Y CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | COMITÉ ESTRUCTURADORY CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓNO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓNO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISION | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO0 | PERIODICOS / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | PERIODICOS | PERIODICOS / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | CUANDO SEAN REQUERIDOS |

RIESGOS REGULATORIOS

| Nº | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | EXTERNO | -EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | EJECUCION | PLANEACION-SELECCIÓN-CONTRATACION-EJECUCION | EJECUCION |
| TIPO | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGOS REGULATORIOS |
| DESCRIPCIÓN | EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO | CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS | ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PRODUCTO DE EMERGENCIAS SANITARIAS, PUEDE GENERAR AFECTACION EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS . |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES | INCUMPLIMIENTO O PARALISIS DEL CONTRATO |
| PROBABILIDAD | 1 | 4 | 3 |
| IMPACTO | 3 | 3 | 4 |
| VALORACION DEL RIESGO | 4 | 4 | 7 |
| CATEGORIA | RIESGO BAJO | ALTO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | LA ENTIDAD | 50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA | CONTRATISTA LA ENTIDAD |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REALIZAR LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN | LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | 1 | 4 | 3 |
|  | 1 | 3 | 3 |
|  | 2 | 2 | 3 |
|  | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR | GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | EJECUCION DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCION DEL AVTA DE LIQUIDACION | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS | CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION |

RIESGOS REGULATORIOS

| N.º | 4 | 5 |
| --- | --- | --- |
| CLASE | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | EXTERNO | -EXTERNO |
| ETAPA | EJECUCION | PLANEACION-SELECCIÓN-CONTRATACION-EJECUCION |
| TIPO | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGOS REGULATORIOS |
| DESCRIPCIÓN | EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO | CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES |
| PROBABILIDAD | 1 | 4 |
| IMPACTO | 3 | 3 |
| VALORACION DEL RIESGO | 4 | 4 |
| CATEGORIA | RIESGO BAJO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | 50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA | 50% AL CONTRATANTE 50% AL CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REALIZAR LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN | LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | 1 | 4 |
|  | 1 | 3 |
|  | 2 | 2 |
|  | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR | LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO | CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO |

RIESGOS TÉCNICOS

| Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACION | SELECCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN ( que puede pasar y como puede ocurrir) |  | LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NO ES CLARA | EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | LA FALLA REITERATIVA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS | ACCIDENTALIDAD EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | NO PUBLICACION DEL PROCESO | DECLARATORIA DE DESIERTO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL |
| PROBABILIDAD |  | 4 | 2 | 4 | 2 |
| IMPACTO |  | 3 | 2 | 4 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 4 | 4 | 8 | 4 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO EXTREMO | RIESGO BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA | ENTIDAD CONTRATANTE | ENTIDAD CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | REVISIÓN CONDICIONES TÉCNICAS PREVISTA EN PRIMERA OCASIÓN QUE GENERARON LA DECLARATORIA DE DESIERTO Y AJUSTE DE PERFILES ACORDES A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. PUBLICACIÓN POR SEGUNDA VEZ | IMPLEMENTACION DE LA GARANTÍA TÉCNICA | NOTIFICACION AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CAMBIO DEL PERSONAL |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 4 | 1 | 2 | 1 |
|  | IMPACTO | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 7 | 3 | 4 | 2 |
|  | CATEGORIA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | LA ENTIDAD | ESTRUCTURADOR | LA ENTIDAD | CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | CON EL ACTA DE INICIO | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO | CON EL ACTA DE INICIO | CON EL ACTA DE INICIO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | CON LA FIRMA DEL CONTRATO | CON EL ACTA DE LIQUIDACION | CON EL ACTA DE LIQUIDACION |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | SUPERVISION | CON LOS COMITES EVALUADORES | SUPERVISION | SUPERVISION |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | DIARIO | UNICO | CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN | CUANDO SE PRESENTE LA SITUACIÓN |

### RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

| Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL INTERNO | GENERAL INTERNO | GENERAL INTERNO | ESPECIFICO INTERNO | ESPECIFICO INTERNO | ESPECIFICO INTERNO |
| FUENTE |  | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO |
| ETAPA |  | SELECCIÓN | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | ECONÓMICO | ECONÓMICO | ECONÓMICO | ECONÓMICO | ECONÓMICO | R. NATURALEZA R. AMBIENTAL Y R.ECONÓMIC O |
| DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) |  | RIESGO DE QUE NINGUNA OFERTA CUMPLA CON LOS INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS | RIESGO DE QUE TODAS LAS OFERTAS PRESENTES PRECIOS ARTIFICIALM ENTE BAJOS Y NO SE SUBSANE EL REQUERIMI ENTO | RIESGO DE QUE EL CONTRATIS TE PROYECTE ERRONEAM ENTE LOS COSTOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y SE DE UNA INADECUAD A PROYECCIÓ N DE PRECIOS POR EL CONTRATIS TA | RIESGO DE QUE EL PRESUPUES TO NO SEA SUFICIENTE PARA CUBRIR EL TOTAL DE LOS REQUERIMIE NTOS | RIESGO DE INADECUADA CLASIFICACI ÓN EN EL CATALOGO DE GASTO | CONSECUEN CIAS DESFAVORA B LES OCASIONAD A S POR LA NUEVA PANDEMIA COVID19 Y POR LA SITUACION DE CUARENTEN A QUE PRESENTA EL PAIS, PUEDE GENERAR SOBRECOST OS EN LOS BIENES O SERVICIOS QUE SE REQUIEREN ADQUIRIR |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | DECLARATO RIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | DECLARATO RIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O UNA ADJUDICACIÓN CON PRECIO ARTIFICIALM ENTE BAJO | QUE NO SE SUSCRIBA EL CONTRATO | NO SE SATISFACE LA NECESIDAD REQUERIDA POR EL SUPERVISO R | NO SE PODRÁ EFECTUAR EL PAGO DEL CONTRATO | QUE POR FUERZA NO SE CUMPLA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓ N DEL CONTRAT O |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| IMPACTO |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO ALTO | RIESGO EXTREMO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO EXTREMO | RIESGO EXTREMO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADO R | OFERENTE | CONTRATISTA | SUPERVISOR Y PRESUPUESTO | SUPERVISOR, COMITÉ ECONOMICO EVALUADOR Y PRESUPUESTO | CONTRATA NTE Y CONTRATIST A |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | NUEVO ANALISIS DE INDICADORES CON BASE EN LAS OFERTAS PRESENTADAS Y VOLVER A LANZAR EL PROCESO | POR PARTE DEL PROPONEN TE, REALIZAR UNA PROYECCIÓN REAL DE PRECIOS, ANALIZANDO COSTOS, GASTOS, UTILIDAD RAZONABLE Y DEMÁS VARIABLES. POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE LOS PROPONENTES Y EN CASO DE DETECTARSE UN PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO HACER EL REQUERIMIENTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL | APLICAR LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. REALIZAR EL DEBIDO PROCESO | SOLICITAR ADICION DE PRESUPUESTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE SOLICITAR MODIFICATO RIO DEL CONTRATO Y TRASLADO PRESUPUES TAL | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE VERIFICAR EL CONTRATO Y SU CLASIFICACI ON PRESUPUEST AL Y POSTERIORM ENTE SOLICITAR EL RESPECTIVO MODIFICATO RIO DEL MISMO |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIE NTO | PROBA BILIDA D | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | IMPACT O | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALOR ACIÓN DEL RIESG O | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|  | CATEG ORIA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COMITÉ ECONOMICO ESTRUCTURADOR | PROPONENTE Y COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR | COMITÉ EVALUADOR | SUPERVISOR Y PRESUPUES TO | SUPERVISOR COMITÉ ECONOMICO EVALUADOR Y PRESUPUESTO | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTA S DE LOS OFERENTES AL TERMINO | DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS OFERENTES AL TERMINO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMI ENTO DEL FUTURO CONTRATIS TA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR DEL PROCESO | UNA VEZ IDENTIFICAD A LA INSUFICIENC IA PRESUPUES TAL PARA SUPLIR LAS NECESIDAD ES REQUERIDA S POR EL SUPERVISO R | CUANDO SE IDENTIFIQUE EL ERROR EN LA CLASIFICACI ÓN | CUANDO SE DETECTE EL ERROR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | AL TERMINO DE LAS EVALUACIONE S | AL TERMINO DE LAS EVALUACIO NES | FINALIZACI ÓN DEL DEBIDO PROCESO Y/O HASTA EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO | CON LA REALIZACIO N DEL MODIFICATO RIO DE ADICIÓN | CON LA REALIZACIO N DEL TRASLADO PRESUPUES TAL Y MODIFICATO RIO | CON LA REALIZACIÓN DEL MODIFICATO RIO |
| MONITORE O Y REVISIÓN | COMO SE REALIZ A EL MONIT OREO? | VERIFICACIÓ N POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | MEDIANTE LA EVALUACIÓ N ECONÓMIC A REALIZADA POR EL COMITÉ | VERIFICACI ÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | VERIFICACIÓ N POR PARTE DEL SUPERVISO R | VERIFICACIÓ N DEL CONTRATO Y MODIFICATO RIO | VERIFICACIÓ N DEL CONTRATO Y MODIFICATO RIO |
|  | PERIO DICIDA D ¿CUAN DO? | AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL CONTRATO | CUANDO SEEFECTÚ A LAEVALUAC IÓ N DE LAS OFERTAS | AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCI ÓN DEL CONTRATO | AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL MODIFICATO RIO | AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL MODIFICATO RIO | AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓ N DEL MODIFICATO RIO |

| N.º |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | R. FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. DE LA NATURALEZA. R AMBIENTAL, R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN. | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES EN LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES. | EN CASO DE PRESENTARSE MATERIAL IMPORTADO LA VARIACIÓN DE LA TRM |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO | QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | QUE POR LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA, EN LA CUAL EL CONTRATISTA ADQUIERA PARCIAL O TOTAL EL SERVICIO SE INCREMENTE SU COSTO Y EL OBJETO CONTRACTUAL NO PUEDA SER ENTREGADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. | QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RESULTANTE |
| PROBABILIDAD |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| IMPACTO |  | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| CATEGORÍA |  | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  | 100% AL CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL | DEBIDO PROCESO | DEBIDO PROCESO | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA | EL PROPONENTE QUE RESULTE ADJUDICATARIO DEBERÁ FRENTE AL |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | GERENTE DEL PROYECTO | GERENTE DEL PROYECTO / COMITÉ DE ADQUISICIONES | GERENTE DEL PROYECTO / COMITÉ DE ADQUISICIONES | GERENTE DEL PROYECTO | CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | EL CONTRATISTA DEBE CUBRIRSE FRENTE AL RIESGO CAMBIARIO |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA |