
[bookmark: _GoBack]En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del Artículo 4, De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación.

Para efectos de este proceso, se consideran los siguientes riesgos:

	No.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	

Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)
	

Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	
PRIORIDAD
	

¿A quién se le asigna?
	




Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del
Tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	

Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada
	Fecha en que se completa el tratamiento / control
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	
Categoría
	
	
	
	
	




Cómo
	




Cuándo

	






1
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	


No cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descrito en los términos y condiciones pactados
	


No prestación de servicios o suministro de los	bienes solicitados con los requerimientos establecidos por la entidad
	






3
	






4
	






7
	






ALTO
	






Contratista
	
Transferir el riesgo al contratista, haciéndolo responsable del mismo quien	asumirá	 las consecuencias de la materialización		del riesgo,		la	entidad aclarará los requisitos, requerimientos			y especificaciones técnicas de los bienes suministrados a través del Supervisor, para
	






1
	






2
	






3
	






BAJO
	






NO
	





Supervisor e Interventor











	En la ocurrencia del evento
	






N/A
	



Revisión	los bienes entregados contra		lo solicitado por la entidad
	





Al	recibir remisión
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2
	ESPECIFICO
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	ECONÓMICOS
	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron   en
cuenta			al momento de la presentación de la oferta,	sin haber efectuado un	detallado estudio		 de mercado, buscando afectar		 de manera intencional		el equilibrio económico del contrato
celebrado
	







Afecta	el equilibrio económico del contrato
	








2
	








4
	








6
	








ALTO
	








Contratista
	





Elaboración	de
presupuesto	de
acuerdo a las cotizaciones
solicitadas a empresas reconocidas y que han suministrados bienes y servicios a la entidad
	








1
	








2
	








3
	








BAJO
	








SI
	








Supervisor e Interventor
	En la ocurrencia del evento
	








N/A
	







Supervisión de la ejecución del contrato.
	







Durante el proceso de contratación

	





3
	General
	Interno
	Planeación
	Social o político
	

Falsificación de documentos, imitar, copiar o reproducir		un documento haciéndolo pasar	por
autentico	o verdadero
	


Incurrir	en hechos punibles contenidos en la normatividad penal		y
disciplinaria
	





1
	





5
	





6
	





Bajo
	





Contratista
	



Verificación		de	 la Documentación presentada	por	el proponente
	





1
	





2
	





3
	





Bajo
	





No
	




Auxiliar de Contratación
	En la ocurrencia del evento
	





N/A
	


Verificar la documentación presentada por el contratista durante la ejecución del contrato
	



Antes	de
realizar	la respectiva adjudicación del proceso




	





4
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	



Demora		o incumplimiento en	las
actividades encomendadas
	



Insatisfacción de	la
necesidad de la entidad
	





3
	





4
	





7
	





Alto
	





Contratista
	



Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.
	





1
	





1
	





2
	





BAJO
	





NO
	




Supervisor e Interventor
	En la ocurrencia del evento
	





N/A
	




Supervisión de la ejecución del contrato.
	




Durante	la ejecución del contrato

	




5
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	


Incumplimiento de	las
especificaciones técnicas de los proceso.
	




Incumplimiento contractual
	




3
	




4
	




7
	




ALTO
	




Contratista
	

Adecuada verificación por parte de la supervisión	e
interventoría	del contrato, para revisar los productos a suministrar.
	




1
	




2
	




3
	




BAJO
	




NO
	




Supervisor e Interventor
	En la ocurrencia del evento
	




N/A
	



Supervisión de la ejecución del contrato.
	



Durante	la ejecución del contrato

	



6
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	


Retraso en el pago por parte de la entidad
	Afectación de la	ejecución presupuestal del		contrato, presunta acciones judiciales con la			entidad, afectación del servicios
	



3
	



4
	



7
	



ALTO
	



Contratante
	


Planificación	en tesorería de los pagos a realizar, verificar el Plan de pagos
	



1
	



1
	



2
	



BAJO
	



NO
	



Supervisor e Interventor
	Ejecución del contrato
	



N/A
	
Entrega		a tiempo de la factura	de venta, con los soportes requeridos para pago
	


Al momento de Realizar el pago




	





7
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	



No cumplimiento de con la calidad de los	productos ofrecidos
	
Eventos	que pueden generar mayores costos		al contratista o a la Institución. Afecta		el equilibrio económico del contrato.
	





1
	





4
	





5
	





Bajo
	





Contratista
	



Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.
	





1
	





1
	





2
	





BAJO
	





NO
	




Supervisor e Interventor
	Ejecución del contrato
	





N/A
	




Supervisión de la ejecución del contrato
	




Durante	la ejecución del proceso
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