




	
 
  
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	
	Formato acta de reunión
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	 TEMA:  
	COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO RUNT

	 FECHA: 6 de junio de 2025
	 HORA:9:30 am 
	 LUGAR: Meet

	

	1.  ASISTENTES

	NOMBRE
	ENTIDAD/DEPENDENCIA

	Sandra Esperanza Rodriguez C
Luis Leonardo Gutierrez  
Jimy Leonardo Sánchez Perilla
Carlos Alfredo Millán Pérez
Sirley Johanna Prieto Ladino
	Subdirectora de Transporte Privado
Subdirección de Transporte Privado 
Ingeniero Otic 
Subdirección de Contravenciones
Subdirección de Contravenciones

	

	2.  ORDEN DEL DÍA

	· Revisión del consumo 

	

	3.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité, validando el consumo del contrato del Runt, se observa que: 
1. Se informa que a corte del 29 de mayo de 2025 se ejecutaron $ 3.187.955.925 que corresponde a un 70.94% vs pagado $ $3.836.447.477.
2. Se informa que los consumos para el presente periodo no presentaron anomalía alguna
3. De conformidad con el plan de pagos, para el mes de junio no se va adelantar pago, y en julio de realizaría el tramite correspondiente al 8vo pago. 
4. En cuanto a la prórroga, se informa que la DX solicito una documentación y tan solo al día de ayer la Concesión remitió dicha documentación por lo que ya se informo a la DC y estamos a la espera de las observaciones. 
5. Por parte de la OTIC informa que por el resto de la ejecución de presente contrato no se va a adelantar actualizaciones ni uso de la plataforma Sigat. 
6. Se informa que ya se tuvo la mesa de trabajo con Runt, y hasta la fecha no hay información clara respecto de la implementación de la plataforma Runt Pro, por lo pronto se sigue operando en los mismos términos. 
7. Estamos a la espera del listado de los usuarios activos para proceder con la validación. 
8. Finalmente se recomienda la revisión de la Liquidacion del cto 2024 2173.


El desarrollo se esta reunión está respaldado con la grabación que reposa en la carpeta https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AfvGYTVu-FCLzDQ76DgGBdGSmUSif_JS 





	3.1  COMPROMISOS
	3.2  RESPONSABLES
	3.3  FECHAS

	
· Consignar los consumos diarios (día vencido) en la base destinada para tal fin
· Consignar las actualizaciones y soluciones técnicas en la base destinada para tal fin
· Asistir a los comités de seguimiento semanal 
	
Sirley Prieto 

Jimy Sánchez

Todos

	
 16 de enero

cuando se requiera


	

	APROBADO
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	Luis Leonardo Gutiérrez
Subdirección de Transporte Privado 




Sandra Esperanza Rodriguez C
Subdirectora Transporte Privado
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Jimy Leonardo Sánchez Perilla
OTIC
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Carlos Alfredo Millán Pérez
Subdirección de Contravenciones
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Sirley Prieto Ladino 
Subdirección de Contravenciones 
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