|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formato acta de reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CÓDIGO: PA01-M01-F03 |  |  |  |  |  | Versión 1.0 |  |  |  |  |
| TEMA: | COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO RUNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA: 6 de junio de 2025 |  |  |  |  |  | HORA:9:30 am |  |  |  | LUGAR: Meet |  |  |  |
| 1. ASISTENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |  | ENTIDAD/DEPENDENCIA |  |  |  |  |  |  |
| Sandra Esperanza Rodriguez C Luis Leonardo Gutierrez Jimy Leonardo Sánchez Perilla Carlos Alfredo Millán Pérez Sirley Johanna Prieto Ladino |  |  |  |  |  |  | Subdirectora de Transporte Privado Subdirección de Transporte Privado Ingeniero Otic Subdirección de Contravenciones Subdirección de Contravenciones |  |  |  |  |  |  |
| 2. ORDEN DEL DÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Revisión del consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN Se da inicio al comité, validando el consumo del contrato del Runt, se observa que: - Se informa que a corte del 29 de mayo de 2025 se ejecutaron $ 3.187.955.925 que corresponde a un 70.94% vs pagado $ $3.836.447.477. - Se informa que los consumos para el presente periodo no presentaron anomalía alguna - De conformidad con el plan de pagos, para el mes de junio no se va adelantar pago, y en julio de realizaría el tramite correspondiente al 8vo pago. - En cuanto a la prórroga, se informa que la DX solicito una documentación y tan solo al día de ayer la Concesión remitió dicha documentación por lo que ya se informo a la DC y estamos a la espera de las observaciones. - Por parte de la OTIC informa que por el resto de la ejecución de presente contrato no se va a adelantar actualizaciones ni uso de la plataforma Sigat. - Se informa que ya se tuvo la mesa de trabajo con Runt, y hasta la fecha no hay información clara respecto de la implementación de la plataforma Runt Pro, por lo pronto se sigue operando en los mismos términos. - Estamos a la espera del listado de los usuarios activos para proceder con la validación. - Finalmente se recomienda la revisión de la Liquidacion del cto 2024 2173. El desarrollo se esta reunión está respaldado con la grabación que reposa en la carpeta https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AfvGYTVu-FCLzDQ76DgGBdGSmUSif_JS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 COMPROMISOS |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 RESPONSABLES |  |  |  | 3.3 FECHAS |  |
| - Consignar los consumos diarios (día vencido) en la base destinada para tal fin - Consignar las actualizaciones y soluciones técnicas en la base destinada para tal fin - Asistir a los comités de seguimiento semanal |  |  |  |  |  |  |  | Sirley Prieto Jimy Sánchez Todos |  |  |  | 16 de enero cuando se requiera |  |
| APROBADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Luis Leonardo Gutiérrez Subdirección de Transporte Privado Sandra Esperanza Rodriguez C Subdirectora Transporte Privado |  |  |  |  |  |  |
| Jimy Leonardo Sánchez Perilla OTIC Carlos Alfredo Millán Pérez Subdirección de Contravenciones |  |  |  |  |  |  | Sirley Prieto Ladino Subdirección de Contravenciones |  |  |  |  |  |  |