ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGO

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTACIÓN DEL CONTRATO | PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Especificaciones técnicas incorrectas o incompletas | Desequilibrio contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estatal | Estudios del sector y estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato/contratista | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensualmente |
| 2 | General | Interno | Planeación | Económico | Aumento intempestivo de los precios del mercado - valor del contrato no corresponde a los precios de mercado | Desequilibrio contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad estatal / contratista | Seguimiento y control de precios mínimos establecidos en el mercado periódicamente | 3 | 3 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato/contratista | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y control de precios mínimos establecidos en la minuta contractual / aceptación de oferta u orden de compra | Toda la ejecución |
| 3 | General | Interno | Selección | Regulatorio | Publicación de los documentos que hacen parte de los procesos de contratación | Recibir propuestas no acordes al proceso - imposibilidad objetiva en la evaluación de los procesos | 2 | 4 | 8 | Extreno | Entidad estatal | Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida la evaluación de la propuesta | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | grupo convenios y contratos | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Los funcionarios responsables de la elaboración de los estudios del sector y estudios previos, deben velar por su debida publicación | Diariamente |
| 4 | General | Interno | Planeación/selección | Operacional / económico | Insuficiencia de proveedores | Recibir propuestas no acordes al proceso - declaratoria de desierto el proceso | 2 | 4 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Revisión de las características de la última ejecución o exploración del análisis del mercado | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | grupo convenios y contratos | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de la necesidades de las diferentes unidades y/o entidad | Diariamente |
| 5 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional / financiero | Los efectos por daños, perjuicios o pérdidas de los bienes del contratista causados por terceros | Perjuicios asumidos por la entidad | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Funcionarios de contratación / grupo de convenios y contratos - área de contratos y/o oficina asesora jurídica | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Verificación que se aporten las garantías | Diariamente |
| 6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, prestación del servicio y/o personal sin idoneidad, bienes defectuosos o de mala calidad | Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento en el requisito de ejecución y verificación de la garantía del correcto funcionamiento de los bienes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y responsables de la ejecución del contrato | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento en las etapas contractuales | Mensuales |  |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Extemporaneidad en la publicación de los informes por parte de la la supervisión | Trasgrede el principio de transparencia propios de la contratación estatal | 2 | 3 | 7 | Alto | Entidad estatal | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato / grupo convenios y contratos seguimiento de ejecución | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensualmente |  |
| 8 | Especifico | Externo | Selección | Social y político | Proponentes incursos en inhabilidades e incompatibilidades | Incumplimiento del objeto y las leyes contractuales | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad estatal / contratista | Revisión de las condiciones de ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Funcionarios de contratación / grupo de convenios y contratos | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Comité evaluador jurídico | Diariamente |  |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de los bienes a entregar necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato | Suspensión en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Se requiere de manera inmediata al contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad estatal | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensualmente |  |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional | Afecta la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista/entidad estatal | Seguimiento en el requisito de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista/entidad estatal | Desde la estructuración de la necesidad | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento en el informe de supervisión | Mensualmente |  |