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ANEXO No. 3
MATRIZ DE RIESGO

	No 
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTACIÓN DEL CONTRATO 
	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	Especifico 
	Interno 
	Planeación 
	Operacional 
	Especificaciones técnicas incorrectas o 
incompletas
	Desequilibrio contractual
	1
	2
	3
	Bajo 
	Entidad estatal 
	Estudios del sector 
y estudios previos 
elaborados y revisados en forma 
clara y precisa
	1
	1
	2
	Bajo 
	Si 
	Supervisor del contrato/contratista
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Seguimiento en el informe 
de supervisión 
	Mensualmente 

	2
	General 
	Interno 
	Planeación 
	Económico 
	Aumento intempestivo de los precios del 
mercado - valor del contrato no
corresponde a los precios de mercado
	Desequilibrio contractual
	1
	3
	4
	Bajo 
	Entidad estatal / contratista 
	Seguimiento y control de precios 
mínimos establecidos en el 
mercado periódicamente
	3
	3
	2
	Bajo 
	Si 
	Supervisor del contrato/contratista
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	El supervisor del contrato deberá 
realizar el 
seguimiento y control 
de precios mínimos 
establecidos en la minuta contractual / aceptación de oferta u orden de compra 
	Toda la ejecución 

	3
	General
	Interno 
	Selección 
	Regulatorio 
	Publicación de los documentos que hacen parte de los procesos de contratación
	Recibir propuestas no acordes al proceso 
- 
imposibilidad objetiva en la evaluación de los procesos 
	2
	4
	8
	Extreno 
	Entidad estatal 
	Participación de los 
proponentes en cada una de las 
etapas del proceso 
incluida la
evaluación de la 
propuesta
	1
	2
	3
	Bajo 
	No 
	 grupo convenios y contratos 
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Los funcionarios responsables de la 
elaboración de los 
estudios del sector y estudios previos, 
deben velar por su debida publicación
	Diariamente 

	4
	General
	Interno 
	Planeación/selección 
	Operacional / económico 
	Insuficiencia de 
proveedores
	Recibir 
propuestas 
no acordes 
al proceso 
- 
declaratoria de 
desierto el 
proceso
	2
	4
	4
	Bajo 
	Entidad estatal 
	Revisión de las 
características de la última ejecución o exploración del análisis del mercado 
	1
	2
	3
	Bajo 
	No 
	 grupo convenios y contratos 
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Revisión de la 
necesidades de 
las diferentes unidades y/o entidad 
	Diariamente 

	5
	Especifico
	Externo
	Contratación 
	Operacional / financiero  
	Los efectos por 
daños, perjuicios o 
pérdidas de los bienes del contratista 
causados por 
terceros
	Perjuicios 
asumidos 
por la 
entidad
	3
	4
	6
	Alto 
	Contratista 
	Seguimiento para que 
se aporten 
la 
garantías 
requeridas 
	1
	3
	4
	Bajo 
	Si 
	Funcionarios de 
contratación / 
grupo 
de convenios y contratos - área de contratos y/o oficina asesora jurídica 
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Verificación que se 
aporten las garantías
	Diariamente 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	General
	Externo
	Contratación 
	Operacional 
	Fallas o deficiencias en 
los suministros, entrega de 
bienes, prestación del 
servicio y/o personal sin idoneidad, bienes 
defectuosos o 
de mala calidad
	Incumplimiento del contrato
	3
	4
	6
	Alto 
	Contratista 
	Seguimiento en el 
requisito de 
ejecución y verificación de la garantía del correcto funcionamiento de los bienes 
	1
	2
	3
	Bajo 
	Si 
	Supervisor 
del contrato y responsables de la ejecución del contrato  
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Seguimiento en las 
etapas contractuales
	Mensuales 
	

	7
	Especifico 
	Interno 
	Ejecución 
	Operacional 
	Extemporaneidad en la publicación de los informes por parte de la   la supervisión 
	Trasgrede 
el principio 
de transparencia propios de
la contratación estatal
	2
	3
	7
	Alto 
	Entidad estatal 
	Seguimiento en el 
requisito de 
ejecución
	1
	3
	4
	Bajo 
	No 
	Supervisor 
del contrato / grupo convenios y contratos seguimiento de ejecución 
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Seguimiento en el 
informe de 
supervisión 
	Mensualmente 
	

	8
	Especifico
	Externo 
	Selección 
	Social y político 
	Proponentes incursos en inhabilidades e incompatibilidades 
	Incumplimiento del objeto y las leyes contractuales 
	1
	4
	5
	Medio 
	Entidad estatal / contratista 
	Revisión de 
las condiciones de ejecución 
	1
	3
	4
	Bajo 
	No 
	Funcionarios de 
contratación / 
grupo de 
convenios y contratos 
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Comité evaluador jurídico 
	Diariamente  
	

	9
	Especifico 
	Interno 
	Ejecución 
	Operacional 
	Falta de disponibilidad de los bienes a entregar necesarios para llevar a cabo el 
objeto del contrato
	Suspensión 
en la ejecución 
del contrato
	3
	3
	6
	Alto 
	Contratista 
	Se requiere de manera inmediata al contratista 
	2
	2
	4
	Bajo 
	No 
	Entidad estatal
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Seguimiento en el informe de supervisión 
	Mensualmente 
	

	10
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional 
	Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional 
	Afecta la ejecución del 
contrato
	1
	4
	5
	Medio 
	Contratista/entidad estatal 
	Seguimiento en el 
requisito 
de ejecución
	2
	2
	4
	Bajo 
	Si 
	Contratista/entidad estatal 
	Desde la estructuración de la necesidad 
	Hasta la liquidación del contrato 
	Seguimiento en el informe de supervisión 
	Mensualmente 
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