CONTINUACIÓN DEL CONTRATO No.              DE 201___ CUYO OBJETO ES: __________________________________.  
OBJETO:	DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO. 


VALOR:	$____________ INCLUIDO IVA


PLAZO:	_____ (__) MESES.	


CONTRATISTA:	_________________________________________________________________



[bookmark: _Hlk42078624][bookmark: _Toc367986709]CONTRATO NÚMERO               DE 2020. Entre los suscritos  CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con Cédula de Ciudadanía número _______ expedida en ________, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultada al respecto por la Resolución 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, _____________, identificado con cédula de ciudadanía número _________ expedida en ______, obrando en nombre y representación de __________________________________, en su calidad de representante, según ______________________________________________, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni _______________________________________ que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien, para efectos del presente contrato, se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de prestación de servicios que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. ________ del _____ de _____ de 201__, previa Licitación Pública Número _________, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.‑ El CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato. CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.‑ EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1. PARAGRAFO PRIMERO.- AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a los requerimientos descritos en el Apéndice Ambiental y los previstos por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. Adicionalmente EL CONTRATISTA debe tramitar y obtener todas las autorizaciones, permisos y licencias requeridas por las distintas autoridades del orden municipal, departamental o nacional, necesarias para cumplir con el objeto contratado. PARAGRAFO SEGUNDO.- OPERACIÓN DRONES: La Resolución No. 04201 del 27 de Diciembre de 2018 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), establece los requisitos de aeronavegabilidad y operaciones, para realizar vuelos con Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia - RPAS, de acuerdo con lo establecido en el apéndice 13 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Todos los permisos de vuelo de los drones y trámites necesarios que se necesiten para la ejecución del proyecto, serán diligenciados ante la Aerocivil, por EL CONTRATISTA de acuerdo con lo regulado en la citada Resolución. EL CONTRATISTA, los operadores de los drones y los drones deben estar inscritos ante la Autoridad de Aviación Civil (Aerocivil). Para operaciones previamente programadas conforme a históricos de comportamiento de tránsito y eventos recurrentes, EL CONTRATISTA deberá solicitar los permisos necesarios que abarquen la totalidad de las operaciones con drones descritas en el cronograma de operaciones, el cual será entregado previamente por EL INSTITUTO. Para situaciones de emergencia o imprevistas en las que no se tenga cronograma, previamente se debe establecer un procedimiento de actuación para estas emergencias. EL CONTRATISTA al momento de solicitar los permisos necesarios para la operación de los vuelos programados con UAS (Drones) ante la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea (DSNA) de la Aerocivil, debe presentar en su análisis de riesgo de la operación, un procedimiento para reportar estas emergencias o imprevistos a la DSNA, donde incluya las formas para notificar situaciones emergentes u operaciones fuera del cronograma establecido. CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES.- El CONTRATISTA y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta. CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.- En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.‑ El precio del presente contrato se estima en la suma de _____________________ PESOS ($_________.oo) MONEDA CORRIENTE, correspondiente al presupuesto oficial del proceso de selección, suma que incluye el IVA, equivalente a _______ salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Para el componente de INSTALACIÓN,  El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del ___________ por ciento (__%) discriminado así: Administración del ___________ por ciento (__%), Imprevistos del _______por ciento (__%) y Utilidad del _______por ciento (__%). PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.- En lo relacionado con el componente de INSTALACIÓN, el presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del citado componente, de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES.- El presente contrato de servicios se encuentra sujeto a ajustes únicamente respecto del Componente de Instalación del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública y siguiendo el proceso previsto en el Manual de Interventoría vigente. PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. PARAGRAFO QUINTO: RECURSOS REMANENTES.- La diferencia entre el valor de la propuesta y el presupuesto oficial, así como, los recursos que no sean reconocidos en los pagos de servicios, por cuenta de la activación de los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS tal como se indica en el documento anexo al Anexo 1 Técnico del Pliego de Condiciones, se destinarán para pagar los servicios a que hubiere lugar en caso de que exista reversión de la ANI de equipos que hagan parte de este proyecto o los servicios adicionales asociados al componente de servicios del proyecto y/o actividades complementarias a cargo del INSTITUTO asociadas a los demás componentes del proyecto, necesarias para la ejecución del objeto contratado, previa aprobación de la Interventoría y autorización de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO y siguiendo el procedimiento contractual establecido para tal fin. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la finalización de cada vigencia fiscal, la Unidad Ejecutora del INSTITUTO verificará el monto y definirá la destinación de los recursos correspondientes a esta bolsa presupuestal. Finalizado el plazo contractual o terminado el contrato por cualquier causa, el excedente de recursos por este remanente, será liberado del registro presupuestal correspondiente, siguiendo el procedimiento que para tal efecto indique la Subdirección Financiera de la Entidad. CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL.‑ El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de _________________ PESOS ($_______.oo) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: (ajustar de acuerdo a formulario 1 final)

1. Costo básico del Componente de Estudio e Ingeniería de Detalle: ____________________ PESOS ($______________) MONEDA CORRIENTE, 

2. Valor del IVA del Componente de Estudio e Ingeniería de Detalle (19%): ________________________PESOS ($________) MONEDA CORRIENTE,  

3. Valor básico del Componente de Suministro: ____________________ PESOS ($______________) MONEDA CORRIENTE,  

4. Valor del IVA del Componente de Suministro (19%): ________________________PESOS ($________) MONEDA CORRIENTE, 

5. Valor Subtotal básico del Componente de Instalación (incluye AIU del ___%: A ____%, I ____, U _____%): ______________ PESOS ($____________) MONEDA CORRIENTE, 

6. Valor básico provisión para Ajustes del Componente de Instalación:  _____________ PESOS ($____________) MONEDA CORRIENTE,

7. Valor del IVA del Componente de Instalación incluida la provisión para  Ajustes (19% sobre utilidad en este componente): ______________ PESOS ($_____________) MONEDA CORRIENTE, 

8. Valor básico del Componente de Servicio – Operación 1: ______________ PESOS ($____________) MONEDA CORRIENTE, 

9. Valor del IVA del Componente de Servicio – Operación 1 (23%): ______________ PESOS ($_____________) MONEDA CORRIENTE,

10. Valor básico del Componente de Servicio – Operación 2: ______________ PESOS ($____________) MONEDA CORRIENTE, 

11. Valor del IVA del Componente de Servicio – Operación 2 (23%): ______________ PESOS ($_____________) MONEDA CORRIENTE,

12. Valor básico del Componente de Servicio – Operación 3: ______________ PESOS ($____________) MONEDA CORRIENTE, 

13. Valor del IVA del Componente de Servicio – Operación 3 (23%): ______________ PESOS ($_____________) MONEDA CORRIENTE,

14. Valor subtotal básico del Componente de Servicio # 767: ______________ PESOS ($____________) MONEDA CORRIENTE, 

15. Valor básico de la Provisión Mensajes de Texto # 767: _________________PESOS ($ _____________) MONEDA CORRIENTE,

16. Valor del IVA del Componente # 767 incluida la provisión (19%): ______________ PESOS ($_____________) MONEDA CORRIENTE,

17.  Valor básico de la Provisión Servicios de Mantenimiento Preventivo: _____________PESOS ($_____________) MONEDA CORRIENTE,

18. Valor del IVA de la Provisión de Servicios de Mantenimiento Preventivo (19%): ___________ PESOS ($_______________) MONEDA CORRIENTE, 

19. Valor Provisión Componente Socioambiental: ____________PESOS ($________) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, 

20. Valor Provisión Implementación Protocolos de Bioseguridad: _________________PESOS ($___________) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA,

21. Valor Provisión RECURSOS REMANENTES - Componente de servicios adicionales y/o actividades complementarias, de que trata el Parágrafo Quinto de la Cláusula Sexta - Valor del Contrato: _______________________ PESOS ($_____________) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. 
 
PARAGRAFO PRIMERO:- Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número ________ del ___ de _______ de 201___ expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará la suma de $_____________, así: a) Del recurso _______ la suma de $__________. b) Del recurso ________ la suma de $_______ PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. ______, Referencia ______ de fecha ____ de ___ de _____, suscrito por _______ del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al  Programa ______, Subprograma ______, Proyecto ______ denominado ____________________________, recursos propios (o nación según el caso), con número de autorización SIIF Nación _______ del ___ de ___________ de 201__, así: vigencia 201__ $_________ y vigencia 201__ $_________. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No._______ del ___ de ____ de 201___. CLAUSULA OCTAVA: PLAZO.‑ El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio de 2022, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO a través de la Plataforma del SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. PARAGRAFO: El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones y en las etapas definidas a continuación: ETAPA 1. TRANSICIÓN: En esta etapa se adelantará el empalme entre Internexa S.A. y EL CONTRATISTA, incluyendo la recepción de los equipos transferidos por parte de esta.  El plazo total de esta etapa será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la fecha de la orden de inicio de ejecución del contrato.
[bookmark: _Toc24962820][bookmark: _Toc26008045][bookmark: _Hlk48071100]ETAPA 2. PLANEACIÓN: En esta etapa se adelantarán los de Estudios de Campo e Ingeniería de Detalle y el alistamiento del servicio requerido por EL INSTITUTO, en los términos señalados en el Anexo Técnico del proyecto. El plazo total de la Etapa de Planeación será de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la orden de inicio de ejecución del contrato. A la finalización de este plazo se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de los Estudios de Campo e Ingeniería de Detalle, con el correspondiente Informe de obtención de permisos y la aprobación por parte de la Interventoría de todos los informes requeridos en el Anexo Técnico del proyecto. PARAGRAFO.-  A la finalización del cuarto mes de ejecución de la Etapa de Planeación, se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Entrega y Recibo Parcial a Satisfacción, de los Estudios de Campo e Ingeniería de Detalle, correspondientes a las actividades relacionadas en el Anexo Técnico del Proyecto, que permitan dar inicio a la primera fase de la Etapa de Implementación (Implementación 1).  ETAPA 3. IMPLEMENTACIÓN: En esta etapa se adelantarán la adecuación de Infraestructura y la Instalación de equipos necesarios para la prestación del servicio. Se presentarán dos (2) etapas de implementación a lo largo de la vida del proyecto (implementación 1 y 2).  Implementación 1:  En la implementación 1 EL CONTRATISTA efectuará el aprovisionamiento del servicio requerido por ELINSTITUTO, en los términos señalados en el Anexo Técnico del proyecto, incluyendo las adecuaciones necesarias al centro de control de operaciones – CCO, su Data Center y espejo.  El plazo total de la Etapa de Implementación 1 será de dos (2) meses e iniciará a partir de la firma por parte del CONTRATISTA y el interventor del Acta de Inicio de Implementación 1, la cual debe ser suscrita el día siguiente de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Parcial a Satisfacción de los Estudios de Campo e Ingeniería de Detalle, correspondientes a las actividades relacionadas en el Anexo Técnico del Proyecto, que permitan dar inicio a la primera fase de la Etapa de Implementación (Implementación 1).  Finalizado este plazo se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Implementación 1.  Implementación 2: En la implementación 2 EL CONTRATISTA efectuará el aprovisionamiento del servicio requerido por EL INSTITUTO, en los términos señalados en el Anexo Técnico del proyecto.  El plazo total de la etapa de implementación 2 será de dos (2) meses contados a partir del 1º de enero del año 2022, fecha en la cual se suscribirá por parte del Contratista y el Interventor el Acta de Inicio de la Implementación 2.  Finalizado este plazo se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Implementación 2.  ETAPA 4.  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: En esta etapa se adelantará la operación y mantenimiento de los equipos y bienes para la prestación del servicio, así como las actividades requeridas para la configuración y estabilización, conectividad dentro de la solución tecnológica propuesta y el funcionamiento del centro de control operacional – CCO, su Data Center y espejo, en los términos señalados en el anexo técnico del proyecto. Dentro de esta etapa, se contemplan igualmente las actividades de empalme necesarias entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO o entre EL CONTRATISTA y la persona o entidad que EL INSTITUTO designe, con el fin de que a la terminación del Contrato se pueda seguir con la operación y el mantenimiento de los sistemas de manera adecuada, incluyendo el componente # 767, en los términos señalados en el anexo técnico del proyecto. La etapa de Operación y Mantenimiento iniciará a partir del 1º de febrero del año 2021, fecha en la cual se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de esta Etapa de Operación y Mantenimiento finaliza el 31 de julio de 2022, fecha en la cual se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato. PARAGRAFO PRIMERO.- TRANSICION PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO # 767 CON LA ETB: Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto se adelantará el empalme entre EL CONTRATISTA y la ETB en relación con el servicio # 767, transición que iniciará el primero (01) de marzo de 2021 y finalizará el 31 de marzo de 2021, fecha en la cual se suscribirá entre EL CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Finalización de la Transición del servicio # 767 e Inicio de Operación del # 767. PARAGRAFO SEGUNDO.- EMPALME: Dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de terminación del contrato, se llevarán a cabo las actividades de empalme necesarias entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO o entre EL CONTRATISTA y la persona o entidad que EL INSTITUTO designe, con el fin de que a la terminación del Contrato se pueda continuar con la operación y el mantenimiento de los bienes, equipos y sistemas de manera adecuada para la prestación del servicio, en los términos señalados en el anexo técnico del proyecto. Dentro de las actividades de empalme se incluye la obligación para EL CONTRATISTA de transferir el conocimiento a los funcionarios designados por EL INSTITUTO; para tal efecto EL CONTRATISTA actualizará para aprobación de la interventoría el Plan De Empalme Y Transferencia Tecnológica que incluye la metodología de empalme; actualización que deberá ser presentada con una antelación de un mes a la fecha de inicio de las actividades asociadas a la etapa de empalme. CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.- EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales, refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  Con la finalidad de facilitar el control y vigilancia de la presentación de las actas mensuales, la numeración de estas debe hacerse en forma consecutiva con corte al último día de cada mes calendario. En el evento en que la orden de inicio del contrato sea impartida en fecha distinta al primer día del mes correspondiente, la primera acta debe elaborarse con corte al último día del mismo mes. Cuando por circunstancias debidamente justificadas se suspenda la ejecución del contrato, se debe tramitar un acta hasta la fecha de suspensión, indicando en la misma la fecha de suspensión y el período a cobrar. Cuando el contrato se reanude se dará continuación a la presentación mensual de las actas en la forma indicada en el presente numeral. Si por efecto de la suspensión se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta debe numerarse con el número que corresponda a la primera acta seguida de la letra A.  Las actas mensuales deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las actividades. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última acta EL CONTRATISTA deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las actas mensuales, El CONTRATISTA presentó certificación del ______ de _____ de _______ expedida por el Banco de ________ con la siguiente información bancaria: Cuenta _______No. __________ en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. PARAGRAFO TERCERO: En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. PARAGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. PARAGRAFO QUINTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta. PARAGRAFO SEXTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. PARAGRAFO SEPTIMO: CONDICIONES DE PAGO.- Las condiciones de pago son las que se establecen a continuación para cada uno de los componentes del proyecto: 

1. COMPONENTE DE ESTUDIO E INGENIERIA DE DETALLE 

EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA el valor de las actividades requeridas correspondientes a los estudios e ingeniería de detalle, por el sistema de precio global fijo, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de la siguiente manera: a) El setenta por ciento (70%) del valor total del Estudio e Ingeniería de Detalle, al vencimiento del cuarto mes de ejecución de esta etapa, previa suscripción por parte del CONTRATISTA y el Interventor del Acta de Entrega y Recibo Parcial a Satisfacción de los Estudios de Campo e Ingeniería de Detalle, correspondientes a las actividades relacionadas en el Anexo Técnico del Proyecto, que permitan dar inicio a la primera fase de la Etapa de Implementación (Implementación 1) y b) El treinta por ciento (30%) restante del valor total del Estudio e Ingeniería de Detalle, una vez suscrita por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de los Estudios de Campo e Ingeniería de Detalle con el correspondiente Informe de obtención de permisos y la aprobación por parte de la Interventoría de todos los informes requeridos en el Anexo Técnico del proyecto.


2. COMPONENTE DE SUMINISTRO


EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA el valor de los bienes y equipos suministrados, por el valor ofertado de acuerdo con los ítems, cantidades, precios unitarios y totales, presentados en la propuesta económica del CONTRATISTA aprobada por EL INSTITUTO. El valor a pagar será el que resulte de multiplicar los valores unitarios por las cantidades de equipos recibidos a satisfacción por EL INSTITUTO. La tasa cambiaria frente al suministro de los equipos será asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, en la forma prevista en la matriz de riesgos. El valor unitario ofertado incluye todos los costos de importación, nacionalización, bodegajes, transportes y puesta en sitio de los bienes y equipos, entendida esta última como el lugar en el cual serán instalados. Para efectos del pago se presentarán actas mensuales refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, en la forma prevista en la presente cláusula. Como requisito previo para el pago, además de los documentos soporte exigidos en el presente numeral, se deben anexar: 1) Los documentos que acrediten el recibo a satisfacción de los bienes y equipos por parte de la Interventoría, en el cual se evidencie además el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos de los dispositivos recibidos, 2) El ingreso al inventario del INSTITUTO de los citados bienes y equipos, en la forma establecida por la Entidad, para lo cual EL CONTRATISTA y el Interventor deben consultar a la Subdirección Administrativa el procedimiento vigente establecido y dar cumplimiento al mismo antes del traslado de los bienes y equipos a los sitios de instalación. 3) Certificación de la Subdirección Administrativa sobre el ingreso efectivo al inventario del INSTITUTO de los dispositivos adquiridos y 4) Certificación expedida por el Interventor en la cual se acredite que los bienes y equipos suministrados e instalados, presentan una condición de “Operación Estable”, en los términos definidos en el Anexo Técnico del Proyecto.

3. COMPONENTE DE INSTALACION

EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA el valor de las obras civiles requeridas, la adecuación de la infraestructura y la instalación de los bienes y equipos suministrados, por el sistema de precios unitarios. El precio de este componente será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades determinadas en los estudios e ingeniería de detalle, realmente ejecutadas, por los precios unitarios de la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aprobados por EL INSTITUTO.  Las cantidades son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de las actividades y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta aprobados por EL INSTITUTO, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato. Para efectos del pago se presentarán actas mensuales de recibo parcial de obra, en la forma prevista en la presente cláusula, refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, correspondientes a las Etapas de Implementación 1 e Implementación 2, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del respectivo mes. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la presentación de la última Acta de recibo parcial de obra de la Etapa de Implementación 1, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Implementación 1. Así mismo, como requisito para la presentación de la última Acta de recibo parcial de obra de la Etapa de Implementación 2, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Implementación 2.  OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.  OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.

4. COMPONENTE DE SERVICIO 

EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA el valor de la prestación del servicio de operación y mantenimiento de los equipos y bienes, así como las actividades requeridas para la configuración y estabilización, conectividad dentro de la solución tecnológica propuesta y el funcionamiento del centro de control operacional – CCO, su Data Center y espejo, en las distintas etapas del proyecto, por el valor mensual fijo ofertado en la propuesta económica del Contratista aprobada por el INVIAS, mediante actas mensuales refrendadas por el Contratista y el Interventor.

El valor fijo mensual por dispositivo en campo se obtendrá según lo previsto en el Anexo No. 1.7 – ANS, del Anexo Técnico del pliego de condiciones.

5. COMPONENTE SERVICIO CONTACT CENTER # 767

EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA el valor de la prestación del servicio de Contact Center #767, por el valor mensual fijo ofertado en la propuesta económica del CONTRATISTA aprobada por EL INSTITUTO, que se detallará a través de actas mensuales refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor.

El valor fijo mensual por dispositivo en campo se obtendrá según lo previsto en el Anexo No. 1.7 – ANS, del Anexo Técnico del pliego de condiciones.

6. COMPONENTE PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA el valor de los servicios de mantenimientos preventivos mediante actas refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, a los precios fijos avalados por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO durante la etapa de planeación del proyecto, previa justificación y concepto expreso de la Interventoría; precios que serán determinados en los Planes de Mantenimiento elaborados por EL CONTRATISTA y aprobados por el Interventor durante la citada etapa de planeación.

7. COMPONENTE PROVISION ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES

El INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA el valor de las actividades socioambientales que sean requeridas durante la ejecución del proyecto en la forma establecida en el Apéndice Socio-ambiental que hace parte del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.

Cuando se trate de actividades de obra socioambientales no incluidas dentro de los ítems de obra definidos en el componente de instalación del proyecto, serán reconocidas al CONTRATISTA a los precios unitarios previamente revisados y aprobados por la Interventoría y revisados por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y la Unidad Ejecutora.

8. COMPONENTE PROVISION IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA los valores asociados a la implementación de los protocolos de bioseguridad, mediante actas mensuales refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, en la forma y costos establecidos por EL INSTITUTO en la Circular No. 3 del 7 de mayo de 2020 y su complemento de la misma fecha, documentos que se encuentran publicados en la página web del INVIAS, en concordancia con el documento anexo al Anexo No. 1 Técnico del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.

9. SERVICIOS ADICIONALES Y/O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, DE QUE TRATA EL PARAGRAFO QUINTO - RECURSOS REMANENTES – DE LA CLAUSULA SEXTA – VALOR DEL CONTRATO    

Como se ha indicado en el PARAGRAFO QUINTO DE LA CLAUSULA SEXTA del presente contrato, los RECURSOS REMANENTES se destinarán para pagar los servicios a que hubiere lugar en caso de que exista reversión de la ANI de equipos que hagan parte de este proyecto o los servicios adicionales asociados al componente de servicios del proyecto y/o actividades complementarias a cargo del INSTITUTO asociadas a los demás componentes del proyecto, necesarias para la ejecución del objeto contratado, previa aprobación de la Interventoría y autorización de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO y siguiendo el procedimiento contractual establecido para tal fin. Se entiende por servicio adicional y/o actividad complementaria, la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar servicios adicionales y/o actividades complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que estos hagan parte inseparable del objeto contratado, o sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. Los precios que se aplicarán para el pago de los servicios adicionales y/o actividades complementarias, serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio del servicio y/o la actividad adicional, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. En el costo directo se entenderán incluidos, entre otros, los sueldos aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta y los jornales de dominicales y días feriados. EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente. 

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO.- EL INSTITUTO entregará un anticipo de hasta el __________ (_____%) por ciento del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  EL CONTRATISTA debe elaborar el plan de inversión del anticipo mensualizado y presentarlo para revisión y aprobación de la Interventoría. El original del plan de inversión del anticipo debe ser remitido a la Unidad Ejecutora para el trámite de autorización del desembolso. El valor del anticipo otorgado debe ser utilizado exclusivamente para la inversión en actividades relacionadas con los componentes de Estudio e Ingeniería de Detalle, de Suministro y de Instalación. En todo caso los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por EL CONTRATISTA y revisados y aprobados por la Interventoría. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria y equipos. EL CONTRATISTA debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de servicios, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION.- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la Interventoría. PARAGRAFO QUNITO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.- El CONTRATISTA presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las actividades contratadas o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo. PARÁGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO.- Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. 6) La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de servicios, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.- 

A-  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 
10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 
11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con toda la normatividad vigente relacionada con la adopción de los protocolos de bioseguridad, incluida la Circular Externa No. 003 del 7 de mayo de 2020, proferida por EL INSTITUTO. 
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

B- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.- Además de las obligaciones específicas determinadas en los documentos del Proceso de Selección, EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el numeral 8.3 del Pliego de Condiciones del Proceso de Selección. 

[bookmark: _Toc326656802][bookmark: _Toc367986707]CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.- Además de los derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados en el mismo. CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.- EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades contratadas en los términos pactados en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.- EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.- De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA  debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.‑ Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente: A)  El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.  Esta garantía permitirá a la Entidad cubrir la eventualidad en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá al INSTITUTO de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al CONTRATISTA garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. B) El buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto establecido como anticipo bien sea este en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. C) La calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y dos (2) años más. En el evento en que EL CONTRATISTA haya obtenido puntaje por GARANTÍA EXTENDIDA, la vigencia del presente amparo será igual al plazo del contrato, más el término de la garantía extendida según la certificación expedida por el fabricante o proveedor para este efecto, anexa a la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en el proceso de selección. Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios imputables al CONTRATISTA garantizado, derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo, además de las establecidas en el contrato, o en las especificaciones técnicas, o en los estudios previos, o en la oferta. D) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato: Por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del CONTRATISTA derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. E) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Implementación 1, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría y de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Implementación 2, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al CONTRATISTA, sufrido por la obra entregada a satisfacción. F) La calidad de los estudios y diseños a cargo del contratista: Por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios de Campo e Ingeniería de Detalle. G) La calidad del servicio suministrado: Por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato y con una vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha de terminación del mismo. El amparo de calidad del servicio cubre a la Entidad de los perjuicios imputables al CONTRATISTA garantizado, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o deficiente prestación de los servicios. PAGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá subirse por parte del CONTRATISTA a la plataforma de SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato, para aprobación del INSTITUTO; situación que será verificada por la Interventoría. PAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA.-  EL CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: 
· El tomador debe ser el contratista. 
· Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.
· Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
· Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
· Debe incluir claramente el número y año del contrato. 
· Debe incluir el objeto del contrato.
· Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista.
· La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. 
· En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
· Las garantías deben venir en original.
· Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.
[bookmark: _Hlk47551781]CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SEGUROS.- A) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.- El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. B) SEGURO DE TRANSPORTE AUTOMATICO DE MERCANCIAS.- EL CONTRATISTA deberá contratar un seguro de Transporte de Mercancías que ampare todos los bienes y equipos que sean movilizados en cualquier medio de transporte, desde el punto de origen del fabricante o proveedor internacional o nacional y hasta la puesta en sitio de los bienes y equipos, entendida esta última como el lugar en el cual serán instalados. Cobertura de Todo Riesgo de Daños Materiales y Perdidas que sufran los bienes y equipos asegurados durante su transporte, permanencia, incluido pernoctar por cualquier causa no excluida expresamente, incluyendo: Motín, Asonada, Huelga, o en general Conmociones populares de cualquier clase, Actos Mal Intencionados de Terceros, se entienden asegurados todos los bienes y equipos por los cuales sea legal o contractualmente responsable. El tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y el beneficiario será EL INSTITUTO. El valor asegurado será por el cien por ciento (100%) del valor total del COMPONENTE DE SUMINISTRO determinado en el presente contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato. PARAGRAFO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. C) SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES: EL CONTRATISTA deberá contratar un seguro de todo riesgo daños materiales que ampare las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes y equipos de propiedad del INSTITUTO, que por efecto de la ejecución del presente contrato queden bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos a cualquier título. Este seguro debe contener un amparo básico bajo la modalidad de todo riesgo para las pérdidas y/o daños materiales que sufran los  bienes y equipos amparados por cualquier riesgo o causas, incluidos, entre otros, pero no limitados a, incendio, rayo, explosión, anegación, daños por agua; actos de autoridad; terremoto, temblor y/o erupción volcánica y demás eventos de la naturaleza; rotura de maquinaria; daño interno en equipos eléctricos y electrónicos; hurto y hurto calificado, desaparición misteriosa únicamente en el desarrollo de las actividades de la entidad; actos mal intencionados de terceros, asonada, motín, conmoción civil o popular, sabotaje y terrorismo, incluidos los actos cometidos por movimientos al margen de la ley; vientos fuertes, granizo, impacto de vehículos terrestres, caída de aeronaves y/o piezas o partes que se desprendan o caigan de ellas, humo, impericia, descuido,  sabotaje, manejo inadecuado; acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortos circuitos, arcos voltaicos, sobre voltajes; errores de diseño, defectos de fabricación, fundición y uso de materiales defectuosos, fatiga molecular, sobrecalentamiento, defectos de mano de obra, montaje incorrecto y/o defectuoso; rotura debido a fuerza centrífuga, cuerpos extraños que se introduzcan en la maquinaria asegurada, implosión, explosión química de gases impropiamente quemados en la cámara de combustión de calderas o máquinas de combustión interna, explosión física. El tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y el beneficiario será EL INSTITUTO. El valor asegurado será por el cien por ciento (100%) del valor total del COMPONENTE DE SUMINISTRO determinado en el presente contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato. PARAGRAFO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. D) SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE. - EL CONTRATISTA deberá contratar un seguro de todo riesgo construcción y montaje que ampare los daños materiales que sufran los bienes y equipos asegurados objeto de INSTALACION descrita y detallada en las condiciones técnica del proyecto, por cualquier causa que no sea excluida expresamente. El tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y el beneficiario será EL INSTITUTO. El valor asegurado será por el cien por ciento (100%) del valor total del COMPONENTE DE INSTALACION determinado en el presente contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato. PARAGRAFO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007, de conformidad con la etapa o componente de ejecución en el cual se presente el hecho de incumplimiento (estudio e ingeniería de detalle, suministro, obra civil, servicio). El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. PARAGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades contratadas. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD.- El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará  por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO.-  Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.- ELCONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS.- EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA.  EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.- Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en el Manual de Contratación vigente. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA.-  Sin perjuicio de la función de supervisión que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO según lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”,  EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las actividades del contrato sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones requeridos. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso  de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo del contrato de servicios, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en los frentes de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado de los  equipos, avance de las actividades, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los delegados del CONTRATISTA y del interventor. El responsable de llevar al día este diario será el Interventor. EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA en relación con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad  Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director General, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION.‑ El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley. PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.- Una vez vencidas las garantías y seguros exigidos en el contrato, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. CLAUSULA TRIGESIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.- El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA). CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.- Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el Anexo No. 1 Técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS.- Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:
· Estudios y documentos previos.
· Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
· Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
· Las garantías y seguros debidamente aprobados.
· Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.‑ El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes a través de la Plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y de la aprobación, a través de la Plataforma del SECOP II, de la Garantía Única y de los Seguros de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato. Para constancia se firma en Bogotá D. C.,

POR EL INSTITUTO: 

___________________
________________________

POR EL CONTRATISTA:


________________________
Representante 
_____________________________________



Elaboró: 
Vo.Bo. Minuta: _________ Abogado DC
Vo.Bo. Minuta: _________Coordinadora DC
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