Documento de Implementación del Framework Ágil en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

#### 1. Introducción

- Descripción: Este documento proporciona una guía detallada sobre la implementación del framework ágil Scrum para el equipo de Arquitectura Empresarial (AE) en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Su propósito es ayudar a los usuarios a comprender los procesos, roles y herramientas utilizadas, así como proporcionar un marco para su continuo uso y optimización.

- Versión del Software: Implementación de Scrum en Azure DevOps, versión de Agosto 2024.

- Audiencia: Este manual está dirigido al equipo de Arquitectura Empresarial del CNMH, incluyendo al Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo, así como a cualquier colaborador interesado en la metodología ágil implementada.

#### 2. Roles en la Aplicación

- Product Owner: Responsable de maximizar el valor del producto, gestionar el backlog, y priorizar historias de usuario.

- Scrum Master: Facilita la implementación de Scrum, promueve las prácticas ágiles y actúa como coach del equipo.

- Development Team: Equipo multidisciplinario que entrega incrementos de producto en cada sprint, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos iterativos.

#### 3. Instalación y Configuración

- Referencia: Para detalles de instalación y configuración de Azure DevOps, consulte la Guía de Instalación en la plataforma de Azure DevOps o el soporte técnico interno del CNMH.

#### 4. Iniciando la Aplicación

- Paso 1: Iniciar sesión en Azure DevOps con las credenciales del usuario asignadas por el CNMH.

- Paso 2: Navegación principal en Azure DevOps, explorando las secciones de Boards, Repos y Pipelines según el rol asignado.

- Paso 3: Familiarizarse con la página de inicio y las áreas de gestión de backlog, planificación de sprints, y seguimiento de tareas.

#### 5. Funcionalidades Principales

- Product Backlog:

  - Descripción: Lista priorizada de funcionalidades, requisitos y tareas.

  - Instrucciones: Acceder a Boards > Backlog para gestionar y priorizar las historias de usuario.

  - Ejemplo: Consultar el backlog del sprint actual y ajustar las prioridades según el feedback recibido.

- Sprint Backlog:

  - Descripción: Contiene las tareas e historias de usuario seleccionadas para el sprint.

  - Instrucciones: Acceder a Boards > Sprint para visualizar y actualizar las tareas asignadas al sprint en curso.

- Sprint Planning:

  - Descripción: Reunión de planificación al inicio de cada sprint.

  - Instrucciones: Todos los miembros asisten a esta reunión, en la cual se definen las tareas del sprint.

- Daily:

  - Descripción: Reunión diaria de corta duración para revisar avances y bloqueos.

  - Instrucciones: Cada miembro responde las preguntas clave (¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Hay algún impedimento?).

  - Nota: En este equipo, la Daily se realiza una vez a la semana debido a la adaptación progresiva a la metodología.

#### 6. Uso Avanzado

- Uso de Burndown Chart:

  - Explicación: El gráfico Burndown en Azure DevOps permite monitorizar el progreso del sprint.

  - Ejemplo: Acceder a Reports > Burndown Chart para analizar la tendencia de trabajo completado.

#### 7. Soporte Técnico

- Contacto: Para asistencia técnica, comuníquese con el equipo de soporte del CNMH a través del correo interno o mediante la plataforma de Azure DevOps.

- Horario de soporte: El soporte está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Firma:

Luz Dary Pérez Bonet

Scrum Master

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

Sprint Board: El tablero de sprint en Azure DevOps proporciona una visualización clara del estado de cada tarea en curso. Esto facilita la identificación de bloqueos y permite al equipo abordar problemas rápidamente.

Burndown Chart: Este gráfico, generado automáticamente en Azure DevOps, ha permitido al equipo monitorizar el progreso durante los sprints. La tendencia descendente en el gráfico refleja el trabajo completado y ayuda en la gestión de la carga de trabajo.

Documentación de Retrospectivas: Las reuniones de retrospectiva han sido documentadas en Azure DevOps, donde se registran las mejoras acordadas para futuros sprints. Esto fomenta un ciclo continuo de mejora.

6.2. Próximos Pasos

Los próximos pasos incluyen:

Evaluación Continua: Continuar evaluando la eficacia de Scrum mediante el análisis de métricas clave y la retroalimentación del equipo.

Optimización de Procesos: Realizar ajustes en el framework y en las herramientas utilizadas, basados en los resultados obtenidos y en las lecciones aprendidas.

Capacitación Continua: Seguir fortaleciendo las habilidades del equipo en metodologías ágiles, asegurando que estén bien equipados para adaptarse a futuros desafíos.

7. Conclusión

La implementación de Scrum en el equipo de Arquitectura Empresarial del CNMH ha sido un paso fundamental para alinear los procesos de trabajo con los principios ágiles. La evidencia obtenida de Azure DevOps demuestra una mejora significativa en la planificación y ejecución de proyectos. Este informe servirá como base para futuras evaluaciones y mejoras en la adopción de metodologías ágiles dentro de la organización.

Firma:

Luz Dary Pérez Bonet

Scrum Master

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)Firma: