| INFORME DE LA PROPUESTA COMPLETA DE ÉPICAS, FEATURES Y HU/TASKS DEL PROYECTO MUSEO VIRTUAL |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-0XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de la Propuesta Completa de Épicas, Features y HU/Tasks del Proyecto Museo Virtual - Autor(es) : Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 31 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta una revisión detallada de las modificaciones y ampliaciones propuestas para el backlog del proyecto Museo Virtual en Azure DevOps. Los ajustes están orientados a garantizar que todas las actividades críticas para el desarrollo, pruebas, seguridad y demás aspectos esenciales estén correctamente planificadas y registradas en el sistema. Las recomendaciones de este informe buscan asegurar el éxito de la implementación del Museo Virtual, mediante la inclusión de tareas fundamentales y la mejora de la planificación y control del proyecto.

- Introducción - Contexto: El proyecto Museo Virtual tiene como objetivo desarrollar una plataforma interactiva que permita a los usuarios explorar el patrimonio cultural de manera virtual. Durante la fase inicial de planificación en Azure DevOps, se identificaron algunas brechas en el backlog, con tareas críticas faltantes en desarrollo, pruebas, seguridad y otras áreas clave. - Objetivo del análisis: Este informe tiene como propósito evaluar el backlog actual del proyecto en Azure DevOps, identificar las áreas faltantes y proponer una estructura completa de épicas, features y HU/tasks. La finalidad es asegurar que todos los hitos y entregables estén debidamente cubiertos para facilitar una implementación efectiva del proyecto.

- Análisis y Discusión Comparación entre As Is y To Be: - As Is: La propuesta inicial del backlog carecía de ciertas tareas críticas, como pruebas exhaustivas, seguridad informática y almacenamiento descentralizado, entre otros. - To Be: La propuesta revisada incluye todas las fases necesarias para una implementación completa, abarcando desde la planificación inicial hasta el despliegue final y la seguridad del sistema. Evaluación de eficacia y eficiencia: La propuesta revisada mejora la eficiencia y eficacia del proceso de desarrollo, asegurando que cada tarea crítica esté registrada y alineada con los objetivos del proyecto. Esto permite una mejor organización y planificación, reduciendo riesgos y mejorando la calidad del producto final. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: Se identificaron las siguientes brechas en la propuesta original: - Falta de detalles en la planificación y cronograma. - Ausencia de pruebas exhaustivas para validar la funcionalidad del sistema. - Carencia de un enfoque robusto en la seguridad informática y protección de datos. - Insuficiente consideración de sistemas de almacenamiento descentralizado y migración de contenidos.

- Recomendaciones Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Incluir todas las tareas críticas: Asegurar que el backlog cuente con todas las épicas, features y HU detalladas en este informe. - Realizar pruebas exhaustivas: Implementar pruebas unitarias, de recorrido, de vulnerabilidad y de replicación de datos para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema. - Refuerzo en la seguridad: Implementar medidas de protección de datos y encriptación, así como monitoreo continuo y aplicación de parches de seguridad. - Plan de almacenamiento descentralizado: Considerar la implementación de IPFS para una gestión segura y eficiente de los contenidos del museo. Plan de acción para implementación: - Actualización del backlog: Registrar todas las tareas sugeridas en el sistema Azure DevOps. - Asignación de roles y responsabilidades: Definir responsables para cada tarea crítica del proyecto. - Implementación de un sistema de monitoreo: Configurar herramientas de seguimiento para evaluar el progreso y garantizar el cumplimiento del cronograma. - Pruebas y validación: Realizar pruebas periódicas en cada fase de desarrollo, especialmente en seguridad y rendimiento.

- Conclusión - La propuesta completa de épicas, features y HU/tasks permite una planificación detallada y un control efectivo del proyecto Museo Virtual. Con estas modificaciones, se asegura que el backlog de Azure DevOps incluya todas las actividades necesarias para cumplir con los hitos y entregables del proyecto, abarcando desde el diseño y desarrollo hasta la seguridad y el almacenamiento de datos. Este enfoque integral mejorará la eficiencia y aumentará la probabilidad de éxito del proyecto. - Reflexiones finales sobre la gestión TIC: Una gestión eficaz de TIC implica no solo el seguimiento de las actividades sino también la anticipación de posibles riesgos y la planificación detallada de cada fase. El Museo Virtual será un ejemplo de cómo la tecnología puede preservar y promover la cultura, y su implementación requiere una estructura sólida y bien organizada.

- Anexos - Listado completo de épicas, features y HU/tasks. Propuesta de backlog completo Azure Devops - Planificación del Proyecto - Feature: Acta de Inicio - HU: Informe del acta - Feature: Planificación del Cronograma - HU: Elaboración y Entrega del Cronograma - Diseño y Prototipado del Museo Virtual - Feature: Prototipado de baja fidelidad - HU: Diseño de wireframes - Feature: Prototipado interactivo - HU: Creación de botones, enlaces, tipografía e iconografía - Feature: Aprobación del prototipado - HU: Revisión y validación del prototipado - Desarrollo del Mapa Interactivo - Feature: Desarrollo del Mapa de Colombia - HU: Implementación de capas interactivas - HU: Integración de marcadores de contenidos - Feature: Navegación y Ventanas Emergentes - HU: Desarrollo del panel de navegación - HU: Implementación de ventanas emergentes - Diseño de UI/Ux - Pruebas de Usabilidad - Feature: Aprobación de mapa interactivo (Final) - Ingreso al Mapa - Programa de Guardianes de la Memoria - Feature: Formulario de Registro - HU: Desarrollo y pruebas del formulario - Feature: Pruebas - HU: Pruebas Unitarias - HU: Pruebas de recorrido - HU: Pruebas de Vulnerabilidad - HU: Pruebas de replicación de datos - Feature: Manual de Usuario - HU: Aprobación y Entrega de Manual de Usuario - API - Feature: Evaluación Diseño y Desarrollo del API - HU: Informe de Análisis del diseño del API - HU: Integración del API en ambiente productivo - IPFS - Feature: Evaluación de Proveedores - HU: Selección del proveedor adecuado - Feature: Desarrollo del Módulo IPFS - HU: Implementación de Content Identifiers (CID) - HU: Pruebas de almacenamiento y recuperación de archivos - HU: Despliegue del módulo IPFS al ambiente productivo - CMS - Feature: Desarrollo del CMS - HU: Desarrollo del frontend y backend - Feature: Migración y Gestión de Contenidos - HU: Migración de los contenidos al nuevo CMS - HU: Clasificación y gestión de los contenidos - Seguridad Informática - Feature: Pruebas de Seguridad - HU: Informe Pruebas de penetración - HU: Informe Implementación de monitoreo de seguridad - Feature: Protección de Datos - HU: Informe Final - HU: Encriptación de datos sensibles - HU: Implementación de políticas de acceso - Feature: Actualizaciones y Parches - HU: Informe Aplicación de parches y actualizaciones periódicas