| INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día |  | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe sobre la Participación en Reuniones y Sesiones de Retroalimentación Sprint 2 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha

- Resumen Ejecutivo Este informe detalla la participación del equipo en reuniones y sesiones de retroalimentación desde el 1 hasta el 30 de agosto de 2024. Se resumen los aspectos clave discutidos, decisiones tomadas, y el progreso en la capacitación y manejo de Azure DevOps, evaluando la efectividad y eficiencia del proceso de implementación de metodologías ágiles en los equipos de TI y AE.

- Introducción - Contexto: En el período de implementación de la metodología ágil en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), los equipos de TI y AE han adoptado Azure DevOps para la gestión de proyectos y tareas, impulsando un enfoque ágil para mejorar la organización y el seguimiento de actividades. Objetivo del análisis: Evaluar la participación y el impacto de las sesiones de retroalimentación, así como el aprendizaje de Azure DevOps, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la adopción de las metodologías ágiles y en la optimización de procesos de trabajo.

- Análisis y Discusión Comparación entre As is y To be: - As is: Al inicio del período, el equipo mostraba un manejo básico de Azure DevOps y la metodología ágil. La participación en reuniones y sesiones de capacitación era necesaria para establecer las bases del marco ágil. - To be: Se espera que el equipo adquiera autonomía en la gestión de tareas en Azure DevOps, adoptando buenas prácticas ágiles, mejorando la eficiencia y eficacia en la planificación y ejecución de actividades. Evaluación de eficacia y eficiencia: - Las capacitaciones realizadas el 8 de agosto y en diversas reuniones de orientación resultaron en una notable mejora en el uso de la plataforma Azure DevOps, especialmente en la personalización de tableros y la gestión de Epics y Features. - Las Daily Stand-Ups y sesiones de revisión (Sprint Review) permitieron ajustes en la priorización de tareas y resolución de problemas en tiempo real, mejorando la eficiencia del trabajo colaborativo. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Brechas: Persisten desafíos en el manejo avanzado de funcionalidades en Azure DevOps y en la consistencia de la actualización de tableros. - Oportunidades de Mejora: Mayor capacitación y claridad en la asignación de tareas y responsabilidades, junto con protocolos estandarizados para el mantenimiento de tableros.

- Recomendaciones Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Reforzar la capacitación en áreas específicas de Azure DevOps. - Programar reuniones de seguimiento para abordar problemas emergentes y actualizar el equipo sobre las mejores prácticas de la plataforma. Plan de acción para implementación: - Realizar sesiones de refresco sobre el uso de Azure DevOps. - Implementar un protocolo claro para la asignación y seguimiento de tareas, con roles y responsabilidades bien definidos.

- Conclusión Este informe resalta los avances y la adaptación del equipo a la plataforma Azure DevOps, gracias a las sesiones de capacitación y retroalimentación. Las metodologías ágiles han mejorado la eficiencia de los equipos de TI y AE, aunque se requieren ajustes en la capacitación y seguimiento de tareas para optimizar completamente la plataforma y el proceso ágil. Reflexiones finales sobre la gestión TIC: La implementación de metodologías ágiles y herramientas colaborativas como Azure DevOps puede mejorar la gestión de proyectos en el CNMH, pero requiere de una continua capacitación y adaptación para aprovechar su máximo potencial en la optimización de procesos.

- Anexos - Ninguno