| INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DEL SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Avances y Resultados del Sprint 2 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet (Agile Coach) y Equipo de Arquitectura Empresarial (AE) - Fecha: 30 de agosto de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta los avances y resultados del Sprint 2, desarrollado entre el 16 y el 30 de agosto de 2024, por el equipo de Arquitectura Empresarial (AE). El objetivo principal fue avanzar en la implementación de Historias de Usuario (HU) y la documentación de la arquitectura empresarial e institucional. A pesar de los desafíos, se logró un progreso significativo en tareas clave, como la implementación de divisiones de desempeño, documentación de procesos y validación de HU. Este sprint evidenció la necesidad de mejorar en la definición inicial de HU, la gestión de tareas en la plataforma Azure DevOps y la coordinación para validaciones oportunas.

- Introducción - Contexto: El equipo de AE se encuentra en la etapa inicial de implementación de metodologías ágiles para optimizar procesos internos y mejorar la documentación de la arquitectura empresarial del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). - Objetivo del análisis: Desarrollar tareas relacionadas con Historias de Usuario, documentar procesos institucionales, implementar divisiones de desempeño, y avanzar en la validación de HU dentro del marco de metodologías ágiles, utilizando la plataforma Azure DevOps como herramienta de gestión.

- Análisis y Discusión ### Comparación As Is vs To Be - Estado Actual (As Is): - Tareas con falta de definición inicial. - HU validadas y actualizadas en Azure DevOps solo en etapas finales del sprint. - Falta de procedimientos estandarizados para documentación. - Estado Deseado (To Be): - HU claramente definidas desde el inicio. - Actualización continua y seguimiento en Azure DevOps durante todo el sprint. - Procesos bien documentados y validados en tiempo real. ### Evaluación de Eficacia y Eficiencia - Logros: - Implementación parcial de divisiones de desempeño. - Avances en la documentación de procesos y modelos arquitectónicos. - Validación de algunas HU críticas. - Limitaciones: - Retrasos por validaciones pendientes. - Baja actualización continua de tareas en la plataforma. ### Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora - Brechas: - Falta de claridad inicial en las HU. - Coordinación insuficiente para validaciones. - Oportunidades: - Fortalecer la definición inicial de tareas. - Establecer puntos de control regulares en Azure DevOps.

- Recomendaciones Definición Temprana de HU: Implementar sesiones de planificación detalladas para garantizar que las HU sean claras y alineadas con los objetivos del sprint. Actualización Continua en Azure DevOps: Introducir puntos de control semanales para verificar y registrar avances. Calendario de Validaciones: Coordinar con los responsables de validación (e.g., Ronald) un cronograma para revisiones periódicas. Capacitación en Metodologías Ágiles: Brindar talleres adicionales para fortalecer la comprensión y el uso de herramientas ágiles.

- Conclusión El Sprint 2 representó un período de aprendizaje significativo, revelando áreas críticas de mejora en la gestión de HU, actualización de tareas y coordinación para validaciones. A pesar de estos desafíos, el equipo logró avances importantes en la implementación de divisiones de desempeño, documentación de procesos y validación de HU. Con las recomendaciones planteadas, se espera optimizar los procesos en el próximo Sprint 3 y avanzar hacia el estado deseado de trabajo ágil y colaborativo.

- Anexos Enlaces a Documentos Generados: - Documentación de Arquitectura Empresarial: \192.168.0.38\tic\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\7.Ingeniería de Procesos DAyF - Diagramas Arquitectónicos: \oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\4.Arquitectura sistemas de Información DAyF\Levantamiento de la Situación Actual