| INFORME SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LOS PROCESOS INTERNOS DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-0XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe sobre la Identificación de Oportunidades de Mejora en los Procesos Internos de Trabajo del Equipo de Arquitectura Empresarial (AE) - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet (Agile Coach) y Equipo de Arquitectura Empresarial (AE) - Fecha: 15 de noviembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe identifica y analiza oportunidades de mejora en los procesos internos de trabajo del equipo de AE del CNMH. Durante los últimos dos sprints, se han implementado prácticas ágiles mediante la plataforma Azure DevOps, revelando tanto fortalezas como áreas de mejora en la gestión de tareas, documentación de procesos y validación de entregables. A través de una comparación entre el estado actual ("As Is") y el estado ideal ("To Be"), se presentan recomendaciones específicas para optimizar el flujo de trabajo y la eficacia del equipo. Los hallazgos de este análisis sugieren una mayor estructuración en la definición de Historias de Usuario (HU), el fortalecimiento de la gestión de tareas, y la coordinación continua para alcanzar un desempeño ágil óptimo.

- Introducción - Contexto: El equipo de AE está en la fase de implementación de metodologías ágiles, apoyado por la plataforma Azure DevOps, para mejorar la eficiencia en la documentación y gestión de la arquitectura institucional. Esta transición busca optimizar el proceso de trabajo, mejorar la trazabilidad de tareas y permitir una colaboración más efectiva dentro del equipo y con otras áreas. - Objetivo del análisis: El objetivo de este análisis es identificar oportunidades de mejora en los procesos internos de trabajo del equipo de AE, con el fin de: - Fortalecer la definición y seguimiento de las HU. - Optimizar el uso de la plataforma Azure DevOps. - Promover una cultura ágil de trabajo mediante mejoras continuas en los flujos de trabajo.

- Análisis y Discusión #### Comparación entre As Is y To Be - Estado Actual (As Is): - Definición de HU: Las HU son ambiguas y se definen con falta de detalle, lo cual genera confusión y retrasos. - Gestión de Tareas en Azure DevOps: Las tareas se actualizan mayormente hacia el final del sprint, lo que limita el seguimiento del progreso en tiempo real. - Validaciones de Tareas: La validación y cierre de HU suelen quedar pendientes, ya que no se coordina adecuadamente el proceso de revisión con los responsables. - Estado Deseado (To Be): - Definición Clara de HU: HU específicas y bien definidas, alineadas con los objetivos del sprint y del proyecto. - Actualización Continua en Azure DevOps: Las tareas deben actualizarse regularmente en la plataforma, permitiendo una visibilidad en tiempo real de los avances. - Validación Oportuna de HU: Coordinación efectiva para asegurar que las validaciones se realicen a medida que las tareas se completan, evitando acumulaciones al final del sprint. #### Evaluación de Eficacia y Eficiencia - Eficacia: Los objetivos de documentación y mejora de procesos han avanzado, pero a un ritmo limitado debido a la falta de claridad en las HU y la baja frecuencia de actualización en Azure DevOps. - Eficiencia: El equipo ha logrado documentar ciertos procesos, pero la eficiencia general se ve afectada por la falta de seguimiento y actualizaciones oportunas. #### Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora - Brechas: - Definición ambigua de HU, lo que dificulta el entendimiento de las tareas a ejecutar. - Escaso seguimiento y actualización de tareas en la plataforma Azure DevOps durante el sprint. - Coordinación insuficiente para las validaciones, generando cuellos de botella al final del sprint. - Oportunidades de Mejora: - Implementar una sesión de planificación más exhaustiva para definir las HU al inicio de cada sprint. - Establecer puntos de control semanal en Azure DevOps para actualizar el estado de las tareas. - Crear un calendario de validaciones para coordinar revisiones a lo largo del sprint y no al final.

- Recomendaciones #### Sugerencias Basadas en el Análisis Realizado - Mejora en la Definición de HU: Implementar una reunión de planificación donde el equipo detalle los criterios de aceptación y objetivos específicos para cada HU. - Actualización Continua en Azure DevOps: Establecer puntos de revisión semanales para asegurar que cada miembro del equipo actualice sus tareas y HU en Azure DevOps. - Calendario de Validaciones: Coordinar con los responsables de revisión (por ejemplo, Ronald) un cronograma de validación para revisar las HU a medida que se completan. - Capacitación en Metodologías Ágiles: Organizar sesiones de formación para mejorar el uso de herramientas ágiles y el entendimiento de las metodologías aplicadas, como Scrum y el uso de Azure DevOps. #### Plan de Acción para Implementación

- Conclusión En conclusión, la implementación de metodologías ágiles en el equipo de AE ha permitido identificar varias áreas de mejora en los procesos internos de trabajo. La claridad en la definición de HU, la actualización continua de tareas en Azure DevOps y la coordinación para las validaciones son aspectos clave a mejorar. Con las recomendaciones propuestas y un plan de acción claro, se espera que el equipo de AE logre optimizar sus flujos de trabajo, aumentando tanto su eficacia como su eficiencia en la gestión de la arquitectura empresarial del CNMH.

- Anexos - Ninguno.