| INFORME REPORTE DE MÉTRICAS REVIEW SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Reporte de Métricas Review Sprint 2 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 30 de agosto de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta un análisis detallado del desempeño del equipo durante el Sprint 2, llevado a cabo entre el 16 y el 30 de agosto de 2024. Con una finalización del 10% y un incremento del alcance de 29 nuevas historias de usuario (HU), el equipo enfrenta desafíos en la adaptación a la metodología ágil. Los aspectos clave incluyen el bajo avance reflejado en el burndown negativo y la identificación de áreas críticas para mejorar la planificación, la definición de tareas y la gestión de impedimentos. Se proponen recomendaciones para fortalecer la comprensión de las HU, fomentar actualizaciones constantes, y mejorar la colaboración del equipo.

- Introducción - Contexto: El equipo se encuentra en las primeras etapas de implementación de la metodología Scrum, utilizando la plataforma Azure DevOps para gestionar las historias de usuario y tareas. Durante el Sprint 2, el equipo continúa ajustándose al uso de esta metodología y enfrenta retos comunes en los procesos de planificación y ejecución ágiles. - Objetivo del análisis: Evaluar el desempeño del equipo durante el Sprint 2 y proporcionar recomendaciones para mejorar la efectividad de la metodología Scrum. El propósito es identificar áreas de mejora en la planificación, ejecución y seguimiento de las tareas, así como fortalecer la comunicación y colaboración dentro del equipo.

- Análisis y Discusión - Comparación entre As is y To be: - As is: El equipo tuvo un avance del 10%, con un burndown negativo de -1 y la adición de 29 HU, reflejando una dificultad en completar el trabajo planificado. - To be: Un sprint con mayor porcentaje de finalización, donde las HU estén claramente definidas desde el inicio y no se incremente significativamente el alcance durante el sprint. - Evaluación de Eficacia y Eficiencia: - La eficacia fue baja, ya que solo el 10% del trabajo planificado se completó. - La eficiencia también fue afectada, como muestra el promedio de burndown negativo, indicando una dificultad para reducir el trabajo pendiente. - Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora: - Brechas: Falta de definición clara de las HU desde el inicio del sprint, falta de actualización constante de las tareas en la plataforma, y adiciones de alcance durante el sprint. - Oportunidades de Mejora: Mejorar la planificación de las HU, realizar capacitaciones continuas en metodología ágil, y fomentar la actualización proactiva de las tareas.

- Recomendaciones Mejorar la Claridad y Definición de las Historias de Usuario (HU) desde el Inicio del Sprint: - Implementar una "Definition of Ready" para asegurar que las HU estén listas para entrar en el sprint. - Realizar sesiones de refinamiento de backlog más frecuentes. Fomentar la Actualización Continua de las Tareas y HU: - Introducir checkpoints intermedios para revisar y actualizar el estado de las tareas. Capacitación y Adaptación Continua en la Metodología Ágil: - Organizar talleres adicionales sobre el uso de la plataforma Azure DevOps y la definición de HU. Identificación y Gestión Proactiva de Impedimentos: - Crear un registro de impedimentos y revisar su resolución en cada retrospectiva. Mejora Continua del Proceso de Gestión de Cambios: - Establecer un protocolo claro para la incorporación de nuevas HU durante el sprint. Promover la Comunicación y la Colaboración Eficaz dentro del Equipo: - Fomentar un entorno colaborativo con reuniones regulares y canales de comunicación abiertos. Refinar el Proceso de Planificación y Estimación de Tareas: - Recalibrar las estimaciones según la capacidad real del equipo y los resultados anteriores.

- Conclusión El Sprint 2 ha revelado valiosas lecciones en la implementación de la metodología ágil y la gestión de tareas. Aunque el bajo porcentaje de finalización y el burndown negativo reflejan desafíos, estos son esperables en etapas iniciales de adopción de Scrum. Implementar las recomendaciones ayudará a mejorar la planificación, ejecución y seguimiento de sprints futuros, promoviendo una cultura de mejora continua en el equipo.

- Anexos - Gráfica Burndown chart del Sprint 2: