| INFORME SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO PARA PROMOVER UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ÁGIL - SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-0XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | X | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe sobre el Plan Estratégico para Promover una Cultura Organizacional Ágil - Sprint 2 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach, Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 30 de agosto de 2024

- Resumen Ejecutivo El Sprint 2, realizado entre el 16 y el 30 de agosto de 2024, tuvo como objetivo avanzar en la implementación de una cultura organizacional ágil dentro del equipo de Arquitectura Empresarial (AE). Se lograron avances significativos en la definición de Historias de Usuario (HU), la documentación de la arquitectura empresarial y la mejora en la actualización de la plataforma Azure DevOps. Sin embargo, se presentaron desafíos relacionados con la falta de claridad en las HU, la actualización tardía en la plataforma y la coordinación para la validación de documentos. Se proponen varias estrategias y acciones para el Sprint 3, incluyendo la definición clara de HU, mejoras en la comunicación y coordinación, y capacitación continua en la metodología ágil.

- Introducción Contexto: El equipo de Arquitectura Empresarial del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) está implementando un plan estratégico para promover una cultura organizacional ágil. Este proceso tiene como objetivo mejorar la eficiencia, la efectividad y la adaptabilidad del equipo mediante la adopción de metodologías ágiles. Objetivo del análisis: El objetivo de este informe es evaluar el progreso alcanzado durante el Sprint 2 en la implementación de la cultura organizacional ágil y señalar los desafíos encontrados, así como proponer estrategias para continuar con el avance en el Sprint 3.

- Análisis y Discusión Comparación entre As Is y To Be: - As Is: Durante el Sprint 2, las Historias de Usuario (HU) no se definieron con claridad desde el inicio, lo que generó retrasos y confusión en su desarrollo. Además, las tareas fueron actualizadas principalmente en los últimos días del sprint, lo que dificultó el seguimiento de los avances. - To Be: Se espera que en el Sprint 3, las HU estén claramente definidas desde el inicio del sprint, utilizando la "Definition of Ready" para asegurar que estén completamente detalladas antes de ser trabajadas. Además, se espera una actualización más continua de la plataforma, con reuniones diarias enfocadas en el progreso de las tareas. Evaluación de eficacia y eficiencia: El equipo mostró avances significativos en la documentación y validación de HU, pero la falta de claridad en las definiciones y la actualización tardía de tareas afectaron la eficiencia del proceso. Estos puntos deben mejorarse para optimizar el rendimiento en el próximo sprint. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Brechas: La falta de claridad en las HU y la coordinación para la validación de documentos son áreas clave que requieren atención. - Oportunidades de mejora: Definir las HU de manera más estructurada, mejorar la disciplina en la actualización de la plataforma y establecer un calendario claro para la validación de documentos.

- Recomendaciones Definición Clara de Historias de Usuario (HU): Realizar una sesión de refinamiento de backlog antes del Sprint 3, asegurando que las HU estén bien definidas y comprendidas por todo el equipo. Implementar la "Definition of Ready" como criterio para incluir HU en el sprint. Mejorar la Comunicación y Actualización Continua: Establecer reuniones diarias más enfocadas en el progreso de las tareas. Implementar checkpoints a mitad del sprint para hacer ajustes en caso necesario y garantizar que los problemas se resuelvan de manera oportuna. Coordinación para la Validación de Documentos: Establecer un calendario con Ronald para la revisión de documentos críticos, con un proceso claro de retroalimentación que permita revisar los documentos a tiempo y evitar retrasos. Capacitación y Ajuste en la Metodología Ágil: Continuar con la capacitación del equipo, incluyendo talleres adicionales sobre la gestión de Scrum y Azure DevOps, enfocados en la correcta implementación de las HU y la actualización continua de tareas.

- Conclusión El Sprint 2 ha sido un paso crucial en la implementación de una cultura organizacional ágil dentro del equipo de Arquitectura Empresarial. Aunque se presentaron algunos desafíos, el equipo ha mostrado avances importantes en áreas clave como la definición de HU y la documentación de la arquitectura empresarial. Las estrategias y acciones propuestas para el Sprint 3 se enfocan en mejorar la claridad de las HU, la actualización continua de la plataforma y la coordinación para la validación de documentos. Con la implementación de estas recomendaciones, se espera que el equipo mejore su eficiencia, fortalezca su adaptabilidad y continúe avanzando hacia la consolidación de la cultura ágil.

- Anexos - Ninguno