| INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe sobre la Participación en Reuniones y Sesiones de Retroalimentación Sprint 3 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach del Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 3 de septiembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe detalla los principales temas abordados en la reunión de planificación del Sprint 3 del equipo de Arquitectura Empresarial (AE), realizada el 3 de septiembre de 2024. Se destacan temas críticos para el desarrollo del sprint, las decisiones adoptadas y la asignación de responsabilidades para garantizar el éxito en los objetivos establecidos.

- Introducción - Contexto: La reunión de planificación Sprint 3 busca optimizar la ejecución de actividades clave y asegurar que cada miembro del equipo AE asuma responsabilidades específicas en sus áreas de especialización. Durante este sprint, se priorizan la automatización de procesos, la optimización de bases de datos y la mejora en los procedimientos de certificación de contratos. Objetivo del análisis: El objetivo es coordinar esfuerzos para asegurar entregas a tiempo, la documentación adecuada de procesos, y la asignación precisa de tareas que contribuyan a un flujo de trabajo ágil y eficiente en el equipo de Arquitectura Empresarial.

- Análisis y Discusión Temas Críticos y Evaluación de Eficacia - Entrega Puntual de Reportes: Se enfatizó la importancia de cumplir con los plazos establecidos para evitar retrasos y reprocesos, subrayando la necesidad de un compromiso individual en la gestión de tiempos. - Documentación y Resolución de HBUs: Se destacó la importancia de resolver Historias de Bug de Usuario (HBUs) y asegurar su documentación y revisión dentro de los tiempos establecidos. - Planificación Detallada y Organización de Archivos: La organización eficaz de archivos facilitará la accesibilidad y evitará duplicidad de esfuerzos. - Simplificación de Nombres de Automatizaciones: Esta medida busca mejorar la identificación y la gestión de las automatizaciones en el frontend. Avances Relevantes - Automatización de Contratos y Certificaciones: Se revisaron los progresos y se subrayó la importancia de integrar los avances en el frontend. - Identificación de HEDUs Prioritarias: Se discutió la necesidad de priorizar Historias de Entregables de Usuario (HEDUs) que impacten directamente en el desarrollo del sprint. Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora - Asegurar una notificación efectiva de documentos para evitar la acumulación de revisiones. - Mantener una comunicación proactiva para abordar impedimentos en tiempo real.

- Recomendaciones Delegación y Responsabilidades - Delegación de Tareas: Jenny asumió la responsabilidad de la conversión y presentación de documentos, manteniendo la comunicación con los miembros del equipo para la notificación de nuevos documentos. - Notificación de Documentos: Cada miembro notificará a Jenny al subir documentos para facilitar su revisión y evitar acumulación. Plan de Acción para Implementación - Comunicación de Documentos: Todos los miembros deben notificar a Jenny al cargar documentos para garantizar revisiones puntuales. - Revisión y Gestión del Trabajo: Se recomienda una comunicación continua entre los miembros del equipo para asegurar el cumplimiento de metas y resolver impedimentos rápidamente.

- Conclusión La reunión permitió coordinar las asignaciones individuales y establecer protocolos para mejorar la gestión de documentos y tareas en el Sprint 3. Se agradeció el compromiso de los miembros del equipo y se acordó coordinar una reunión de seguimiento según los avances en el sprint.

- Anexos Responsabilidades Asignadas en el Sprint 3 - Ángela: Desarrollo de la HEDU para la automatización de reportes financieros. - Gabriel: Mejora en el proceso de certificación de contratos. - Jorge: Integración del frontend para nuevas funcionalidades. - Daniel: Revisión y actualización de documentos sobre automatizaciones. - Santiago: Optimización de la base de datos para mejorar eficiencia. - Jenny: Conversión y presentación de documentos. - Sebastián: Actualización de procedimientos de control de calidad.