| INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Avances y Resultados Sprint 3 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet Agile Coach, Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 16 de septiembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Durante el Sprint 3, el equipo de Arquitectura Empresarial avanzó en la implementación de procesos clave dentro de la Dirección Administrativa y Financiera (DAyF), logrando hitos importantes como la creación de una aplicación web para modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), el desarrollo de divisiones de desempeño, y la documentación de procedimientos esenciales para la Gestión TIC. A pesar de los progresos, se identificaron desafíos relacionados con la validación de información y la organización del repositorio de trabajo, que afectaron la eficiencia del equipo. Las acciones correctivas propuestas buscan asegurar mejoras en los siguientes sprints.

- Introducción - Contexto: El Sprint 3 forma parte de un proyecto piloto de implementación de metodologías ágiles en el equipo de Arquitectura Empresarial, con énfasis en mejorar procesos internos de la Dirección Administrativa y Financiera (DAyF) mediante la adopción de prácticas eficientes y tecnologías de soporte. Objetivo del análisis: Este informe tiene como propósito evaluar los avances realizados durante el Sprint 3, identificando brechas, desafíos, y áreas de oportunidad para fortalecer la adopción de metodologías ágiles y la gestión TIC en el marco del proyecto.

- Análisis y Discusión - Comparación entre As Is y To Be del Asunto del Informe: - As Is: Procesos documentados parcialmente, validaciones pendientes y herramientas fragmentadas para la gestión de información. - To Be: Procesos totalmente documentados, con herramientas consolidadas y alineadas a los objetivos estratégicos, y un repositorio actualizado que facilite la trazabilidad. - Evaluación de Eficacia y Eficiencia: - Eficacia: Avances significativos en la creación de soluciones como la aplicación web para el PAA y divisiones de desempeño, que cumplen con los objetivos establecidos. - Eficiencia: La falta de validación oportuna y la organización incompleta del repositorio limitaron la capacidad de cerrar tareas críticas dentro del sprint. - Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora: - Brechas: - Validación tardía de información crítica. - Actualización incompleta del repositorio de trabajo. - Oportunidades de Mejora: - Fortalecer la coordinación con actores clave, como Ronald. - Implementar un protocolo para asegurar la actualización continua de documentos en el repositorio.

- Recomendaciones - Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Priorizar la validación de información en las etapas iniciales del sprint. - Realizar reuniones de seguimiento intermedias con actores clave para evitar acumulación de tareas críticas hacia el final del sprint. - Establecer indicadores claros para medir la actualización del repositorio. - Plan de acción para implementación: - Corto plazo: Coordinar reuniones semanales con Ronald para asegurar validaciones oportunas. - Mediano plazo: Implementar capacitaciones sobre gestión y uso eficiente del repositorio. - Largo plazo: Evaluar herramientas alternativas para consolidar la información de manera más ágil.

- Conclusión Resumen de los principales hallazgos: Durante el Sprint 3 se lograron avances en la documentación de procesos, el desarrollo de aplicaciones web, y la implementación de divisiones de desempeño. Sin embargo, los retrasos en la validación de información y la actualización del repositorio afectaron la fluidez del trabajo. Reflexiones finales sobre la gestión TIC: Una gestión TIC eficiente requiere la integración de procesos bien documentados y validados en tiempo real, acompañada de herramientas adecuadas que faciliten la colaboración y la trazabilidad. Las acciones correctivas propuestas contribuirán a superar las limitaciones identificadas y optimizar los resultados en futuros sprints.

- Anexos #### Documentación Relevante por Miembro del Equipo - Angélica María Nagel Bueno – Evaluación Inicial DAyF y Mapeo de Procesos - Historia de Usuario: Desarrollo de la evaluación inicial de procesos en DAyF y mapeo de procesos de Gestión TIC. - Enlace al Repositorio: \\192.168.0.38\tic\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\7.Ingeniería de Procesos DAyF\Realizar Optimización de Procesos DAyF\PROCESOS DAyF - Gabriel Eduardo López de la Ossa – Definición de la Situación Objetivo - Historia de Usuario: Alineación de la estrategia institucional con los requerimientos de Arquitectura Empresarial. - Enlace al Repositorio: No disponible. - Jorge Stiven Pico – Gestión de Diagramas Arquitectónicos - Historia de Usuario: Creación y validación de diagramas arquitectónicos de la aplicación humana. - Enlace al Repositorio: \\oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\4.Arquitectura sistemas de Información DAyF\Levantamiento de la Situación Actual - Daniel Felipe Naranjo Espejo – Implementación de Divisiones de Desempeño - Historia de Usuario: Implementación de divisiones de desempeño y desarrollo de aplicación web para el PAA. - Enlace al Repositorio: - [Guía de Usuario - Divisiones de Desempeño](\oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\9.Servicios y Procesos Inteligentes\GTC-GU-001- V1 Guia de usuario archivos desglose de actividades y focalización.docx) - [Aplicación Web PAA](\oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\9.Servicios y Procesos Inteligentes) - Sebastián David Jiménez Melo – Análisis de Certificación de Contratos - Historia de Usuario: Creación de formatos para la certificación de contratos. - Enlace al Repositorio: \\oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\9.Servicios y Procesos Inteligentes\Desarrollar Aut Certificacion de Contrato\src\template