| INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN SPRINT 4 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe sobre la Participación en Reuniones y Sesiones de Retroalimentación Sprint 4 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach del Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 23 de septiembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe recoge los puntos tratados en la planificación del Sprint 4 del equipo de Arquitectura Empresarial TI, realizado el 17 de septiembre de 2024, así como la sesión diaria de seguimiento del sprint llevada a cabo el 23 de septiembre de 2024. En él se describen las discusiones clave, decisiones y responsabilidades asignadas a los miembros del equipo, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las tareas y el cumplimiento de los objetivos del sprint.

- Introducción - Contexto: El equipo de Arquitectura Empresarial TI está en proceso de adoptar metodologías ágiles para mejorar la eficiencia en la gestión de tareas y la comunicación entre sus miembros. A través de sprints, el equipo trabaja en ciclos cortos y definidos, revisando el avance y ajustando las tareas para optimizar la productividad y la calidad del trabajo. Objetivo del análisis: Este análisis tiene como objetivo documentar la participación y resultados de las reuniones de planificación y seguimiento del Sprint 4. Además, busca identificar áreas de mejora en la organización y ejecución de tareas, con un enfoque en facilitar la colaboración y la transparencia en los procesos del equipo.

- Análisis y Discusión Comparación entre As-Is y To-Be: - As-Is: La planificación y ejecución de tareas aún enfrenta retos debido a la falta de claridad en la asignación de algunas responsabilidades y retrasos en la documentación de avances. - To-Be: Se espera que cada miembro del equipo comprenda sus tareas asignadas y que se establezca una comunicación más fluida y consistente para la revisión y aprobación de los entregables. Evaluación de eficacia y eficiencia: La estructura de reuniones ha permitido una actualización rápida de los avances. Sin embargo, se requiere una mejor organización en la comunicación de actualizaciones, especialmente al subir documentos, para evitar retrasos en revisiones y aprobaciones. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Brechas: Falta de notificación oportuna al cargar documentos para revisión y poca coordinación en el seguimiento de tareas pendientes de sprints anteriores. - Oportunidades de mejora: Establecer un protocolo de notificación de documentos y reforzar la asignación de responsabilidades para asegurar la finalización de tareas pendientes en cada sprint.

- Recomendaciones - Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Implementar un protocolo de notificación automática al cargar documentos para revisión. - Designar a un miembro del equipo como responsable de verificar el estado de las tareas pendientes en cada inicio de sprint. - Plan de acción para implementación: - Corto plazo: Informar al equipo sobre la importancia de las notificaciones y el protocolo de comunicación de documentos. - Mediano plazo: Definir responsables para el seguimiento de tareas no finalizadas y establecer un formato de actualización diaria para evitar acumulaciones de trabajo al final de cada sprint.

- Conclusión - Resumen de los principales hallazgos: El equipo muestra compromiso en la realización de sus tareas asignadas, aunque enfrenta retos en la organización de las notificaciones y en la finalización de tareas de sprints anteriores. Mejoras en la coordinación y comunicación interna pueden elevar la eficiencia en futuros sprints. - Reflexiones finales sobre la gestión TIC: La adopción de metodologías ágiles en el equipo de Arquitectura Empresarial TI sigue mostrando avances positivos. Sin embargo, la gestión de documentos y la asignación de responsabilidades requieren ajustes para asegurar una mayor eficiencia en el cumplimiento de objetivos.

- Anexos - Ninguno