| INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS SPRINT 4 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Avances y Resultados Sprint 4 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach, Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 1 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta los avances logrados durante el Sprint 4 por el equipo de Arquitectura Empresarial en la Dirección Administrativa y Financiera (DAyF). Durante este periodo, el equipo trabajó en la documentación y validación de procesos esenciales para la Gestión TIC, el desarrollo de la aplicación web del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), y la implementación de divisiones de desempeño. Se identificaron desafíos relacionados con la validación de la información y el incremento del alcance, los cuales impactaron en la finalización de algunas tareas.

- Introducción - Contexto: El Sprint 4 forma parte de un proceso de implementación de mejoras en la DAyF, específicamente en la Gestión TIC, con el objetivo de optimizar procesos administrativos y fortalecer la alineación estratégica dentro de la organización. - Objetivo del análisis: El propósito de este análisis es documentar el avance en los procesos de optimización de la Gestión TIC y en el desarrollo de herramientas que mejoren el desempeño organizacional, como la aplicación web del PAA. Además, se busca identificar los obstáculos enfrentados y las acciones necesarias para mejorar la eficiencia en los próximos sprints.

- Análisis y Discusión Comparación entre As is y To be: - As is: Procesos sin documentación completa y herramientas de desempeño en fases de desarrollo. - To be: Procesos completamente documentados, validados y con herramientas de desempeño implementadas. Evaluación de Eficacia y Eficiencia: - La documentación de procesos y la alineación estratégica avanzaron, pero la efectividad se vio afectada por retrasos en la validación. - La eficiencia del equipo se redujo debido a la adición de nuevas historias de usuario, lo que demandó tiempo adicional en la planificación y ejecución de tareas. Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora: - Brechas: Validación de información y manejo del alcance. - Oportunidades de Mejora: Establecer una coordinación más efectiva para validaciones y un sistema de gestión para nuevas historias de usuario.

- Recomendaciones Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Mejorar la coordinación con Ronald Alexis Martínez para validar información de forma oportuna. - Implementar reuniones de revisión semanal para gestionar mejor las nuevas historias de usuario. Plan de Acción para Implementación: - Asignar un cronograma específico de validación al inicio del próximo sprint. - Crear un protocolo para manejar cambios en el alcance sin afectar las tareas ya planificadas.

- Conclusión El Sprint 4 mostró avances notables en la aplicación web del PAA, la optimización de procesos en DAyF, y la alineación estratégica. Sin embargo, los retrasos en la validación y la incorporación de nuevas historias afectaron la entrega de resultados. Con una planificación más estricta y una coordinación efectiva, se espera un desempeño optimizado en el Sprint 5.

- Anexos Documentación de Respaldo: - Enlaces a la documentación y repositorios de cada tarea mencionada. - Optimización de Procesos en DAyF: [\192.168.0.38\tic\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\7.Ingeniería de Procesos DAyF\Realizar Optimización de Procesos DAyF\PROCESOS DAyF] - Alineación Estratégica de AE: No disponible - Diagramas Arquitectónicos: [\oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\4.Arquitectura sistemas de Información DAyF\Levantamiento de la Situación Actual] - Aplicación Web PAA y Guía de Usuario: - [Divisiones de Desempeño - Guía de Usuario](\oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\9.Servicios y Procesos Inteligentes\GTC-GU-001- V1 Guia de usuario archivos desglose de actividades y focalización.docx)