| INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN SPRINT 5 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe sobre la Participación en Reuniones y Sesiones de Retroalimentación Sprint 5 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach del Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 9 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe resume los puntos tratados durante la planificación del Sprint 5, realizada el 4 de octubre de 2024, así como la sesión diaria de seguimiento del sprint llevada a cabo el 9 de octubre de 2024. Se destacan las tareas planificadas, las responsabilidades asignadas y los avances reportados por el equipo de Arquitectura Empresarial TI, con el objetivo de asegurar el progreso y cumplimiento de los objetivos establecidos.

- Introducción - Contexto: El equipo de Arquitectura Empresarial TI se encuentra en el desarrollo del Sprint 5 dentro de un proyecto que busca optimizar los procesos de automatización, documentación y gestión de tareas en la plataforma Azure DevOps, en el marco de la implementación de una arquitectura empresarial eficiente y actualizada. - Objetivo del análisis: El análisis tiene como fin evaluar los avances en las tareas planificadas, identificar posibles bloqueos, y asegurar una adecuada asignación de roles y responsabilidades, así como optimizar la interacción y el flujo de trabajo entre los distintos miembros del equipo. Este seguimiento se centra en mejorar la eficacia de los procesos automatizados y en fortalecer la organización de las tareas y documentación.

- Análisis y Discusión - Comparación entre As is y To be: En el estado actual (As is), el equipo ha logrado avances en la asignación de tareas y la gestión de la documentación, sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la actualización de tareas y el acceso a recursos de TI, como la VPN. En el estado deseado (To be), se espera una mayor automatización de procesos, una documentación más robusta y actualizada, y una integración sin problemas en el frontend. - Evaluación de Eficacia y Eficiencia: El equipo ha demostrado eficacia en la automatización de procesos, especialmente en los módulos de pago y el mantenimiento de políticas de respaldo en TI. La eficiencia se ha visto afectada debido a algunos problemas de acceso y a la necesidad de ajustes técnicos en la plataforma Azure DevOps. - Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora: Se identificaron varias brechas, como la falta de actualización en las historias de usuario, algunos problemas de acceso a la VPN y la necesidad de optimizar la documentación y los repositorios de código. Una oportunidad de mejora radica en consolidar un proceso de revisión constante y asignar responsables claros para cada tarea en Azure DevOps.

- Recomendaciones Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Automatización y documentación: Continuar el proceso de automatización y establecer un control de versiones en la documentación de TI. - Asignación y actualización de tareas: Implementar un plan de actualización de tareas diarias en Azure DevOps para evitar cuellos de botella y promover la transparencia en el avance de cada miembro. - Acceso a VPN y otros recursos de TI: Coordinar con el equipo de soporte de TI para resolver problemas de acceso y asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para cada miembro. Plan de acción para implementación: - Establecer una rutina diaria de actualización de tareas en Azure DevOps. - Revisar y documentar los procesos de automatización en curso, asignando revisiones semanales. - Coordinar con el equipo de soporte para resolver problemas técnicos de acceso y optimización de recursos.

- Conclusión Este sprint ha mostrado avances en la automatización de procesos y en la estructuración de la documentación del equipo. Sin embargo, persisten desafíos en la consolidación de los repositorios y en la gestión de tareas en Azure DevOps. La mejora en la actualización y transparencia en el seguimiento de tareas es clave para optimizar futuras iteraciones y asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Reflexión final sobre la gestión TIC: Es fundamental que el equipo mantenga una constante comunicación y una adecuada actualización de los avances para evitar duplicidades o cuellos de botella. La gestión TIC en este proyecto demanda un enfoque integrado que priorice la transparencia y el seguimiento de tareas en plataformas digitales como Azure DevOps.

- Anexos - Ninguno