| INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DEL SPRINT 5 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Avances y Resultados del Sprint 5 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach, Equipo de Arquitectura Empresarial - Fecha: 16 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta un análisis detallado de los avances logrados durante el Sprint 5 por el equipo de Arquitectura Empresarial en el Centro Nacional de Memoria Histórica. El equipo enfocó sus esfuerzos en mejorar procesos clave en la Dirección Administrativa y Financiera (DAyF), implementar nuevas funcionalidades en la aplicación web del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), y validar documentación crítica. A pesar de algunos desafíos relacionados con la validación de información y la gestión de nuevas historias de usuario, el equipo logró cumplir con los objetivos establecidos, mostrando un alto compromiso con la entrega de resultados.

- Introducción - Contexto: El Sprint 5 forma parte de los esfuerzos continuos del equipo de Arquitectura Empresarial para optimizar procesos y mejorar la gestión de la DAyF en el CNMH. Durante este sprint, el equipo trabajó en la validación de documentación, la implementación de mejoras en la aplicación web PAA y la alineación de la estrategia institucional. - Objetivo del Análisis: El propósito de este sprint fue finalizar tareas pendientes en la documentación de procesos y optimizar la eficiencia del sistema PAA. Estos objetivos buscan mejorar la eficiencia y precisión en los procesos de gestión TIC, con la meta de cumplir con los estándares de calidad y funcionalidad definidos.

- Análisis y Discusión Comparación entre "As is" y "To be": - As is: Antes del Sprint 5, existían procesos no optimizados en la DAyF y se requerían ajustes en el mapa estratégico y en la aplicación web del PAA. - To be: Con la implementación de las mejoras, se ha optimizado la gestión de procesos en la DAyF, se ha completado la alineación estratégica y se ha finalizado la aplicación web del PAA, lista para su implementación. Evaluación de Eficacia y Eficiencia: Cada miembro del equipo completó tareas específicas que contribuyeron a los resultados esperados. La finalización de tareas y la adaptación del equipo para gestionar nuevas historias de usuario reflejan una mejora en la eficiencia operativa. Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora: - Validación de Información Tardía: La demora en la validación de información afectó algunos plazos de entrega, lo que resalta la necesidad de una planificación de validación más estricta. - Integración de Nuevas Historias de Usuario: La introducción de nuevas historias durante el sprint dificultó el cierre de tareas programadas, destacando la necesidad de revisión y priorización semanal de estas historias.

- Recomendaciones - Cronograma de Validación: Implementar un cronograma de validación semanal para asegurar que todos los documentos sean revisados de manera oportuna, evitando retrasos. - Gestión de Nuevas Historias de Usuario: Organizar reuniones de revisión semanal para priorizar y evaluar las nuevas historias de usuario antes de su integración en el sprint en curso. Plan de Acción para Implementación: - Agendar reuniones de validación semanal con Ronald Alexis Martínez. - Implementar revisiones periódicas de historias de usuario para priorización.

- Conclusión - El Sprint 5 fue un periodo productivo para el equipo, con logros importantes en la documentación de procesos y en la optimización de herramientas de gestión. A pesar de los desafíos en la validación de información y la integración de nuevas historias de usuario, el equipo mostró una gran capacidad adaptativa y compromiso. Las recomendaciones establecidas proporcionan un marco para mejorar el rendimiento en el próximo sprint.

- Anexos - Documentación de Avances: Enlaces al repositorio de cada tarea completada. - Datos adicionales: Gráficos e informes previos, si aplicable. Enlaces a los repositorios: - Optimización de Procesos DAyF: \192.168.0.38\tic\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\7.Ingeniería de Procesos DAyF\Informe Optimización de Procesos DAyF - Mapa Estratégico Actualizado: \192.168.0.38\tic\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\8.Estrategia de Alineación\Mapa Estratégico Actualizado - Diagramas Finalizados: \oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\4.Arquitectura sistemas de Información DAyF\Diagramas Finalizados - Aplicación Web PAA: \oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\9.Servicios y Procesos Inteligentes\Aplicación Web PAA\Versión Final - Templates de Certificación: \oceano.cmh.local\TIC\GESTION_TIC\ARQUITECTURA EMPRESARIAL\9.Servicios y Procesos Inteligentes\Templates de Certificación\Templates Finalizados