| INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN SPRINT 6 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe sobre la Participación en Reuniones y Sesiones de Retroalimentación Sprint 6 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 29 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe detalla las actividades y avances discutidos durante el Sprint 6, con foco en las reuniones de planificación y retroalimentación del equipo de Arquitectura Empresarial TI. A través de reuniones periódicas, se han asignado tareas específicas y se ha revisado el progreso de los proyectos para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados. Las conclusiones claves incluyen el estado actual de las tareas asignadas y el seguimiento de las Historias de Usuario (HBUS) en la plataforma Azure DevOps para la organización de proyectos y tareas.

- Introducción - Contexto: El equipo de Arquitectura Empresarial TI del CNMH ha implementado metodologías ágiles para optimizar la organización y ejecución de proyectos. Este análisis abarca el progreso durante el Sprint 6, buscando reforzar el seguimiento de proyectos de gobernanza de datos y microservicios. - Objetivo del análisis: El propósito del informe es documentar los avances del equipo, asignar responsabilidades, y evaluar la eficiencia en la actualización de tareas en Azure DevOps para mejorar la visibilidad y control de los proyectos.

- Análisis y Discusión - Comparación entre As is y To be: El estado actual (As is) muestra un proceso de organización que aún depende en gran medida de las reuniones para aclarar tareas y asignaciones. El estado objetivo (To be) busca una mayor autonomía del equipo para actualizar sus progresos en tiempo real en la plataforma Azure DevOps. - Evaluación de eficacia y eficiencia: Durante el Sprint 6, la colaboración entre los miembros se mostró eficaz, con cada integrante contribuyendo activamente. Sin embargo, se observó la necesidad de mayor puntualidad en la actualización de la plataforma, ya que la documentación en Azure DevOps no siempre reflejaba el avance real del equipo. - Identificación de brechas y oportunidades de mejora: Se identificaron brechas en la sincronización de documentación y en la puntualidad de actualizaciones en la plataforma. La oportunidad principal de mejora es fomentar una actualización constante y autónoma de tareas por cada miembro del equipo.

- Recomendaciones Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Incentivar una cultura de actualización proactiva en Azure DevOps para reflejar el progreso real de cada tarea. - Mantener reuniones periódicas de seguimiento para revisar los pendientes y resolver obstáculos. Plan de acción para implementación: - Luz Dary Pérez Bonet (Scrum Master) supervisará la actualización en la plataforma y se asegurará de que cada miembro esté al tanto de la importancia de mantener las HBUS y TACS en línea con el cronograma del sprint. - Se organizarán revisiones intermedias para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

- Conclusión Resumen de los principales hallazgos: El equipo ha mostrado avances significativos en la organización de tareas y en la socialización de sus progresos, aunque persisten áreas de mejora en cuanto a la actualización constante en la plataforma. Reflexiones finales sobre la gestión TIC: El seguimiento ágil y la actualización constante de las tareas en herramientas colaborativas como Azure DevOps son esenciales para el éxito en la gestión de proyectos de TIC. La adopción de estas prácticas asegura la alineación del equipo y facilita la toma de decisiones informada.

- Anexos - Ninguno