| INFORME INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS SPRINT 6 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-0XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Avances y Resultados Sprint 6 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 31 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe detalla el desempeño y los resultados del equipo de Arquitectura Empresarial en el Sprint 6, abarcando el período del 17 al 31 de octubre de 2024. Durante este sprint, se logró un avance del 30% en las tareas asignadas, aunque no hubo una disminución notable en las historias pendientes. El informe ofrece recomendaciones para optimizar la planificación y ejecución en los próximos sprints, con el fin de mejorar la eficiencia y lograr un desempeño más efectivo.

- Introducción - Contexto: Este análisis forma parte de la implementación de metodologías ágiles en el equipo de Arquitectura Empresarial, gestionando tareas y avances mediante Azure DevOps. Objetivo del análisis: Evaluar la eficacia del equipo en la ejecución de tareas durante el Sprint 6, identificando oportunidades de mejora para asegurar una implementación exitosa de la metodología ágil.

- Análisis y Discusión Comparación entre As is y To be: - As is: El equipo alcanzó un 30% de avance en tareas y un promedio de burndown de -0.1, reflejando una estancación en la reducción de trabajo pendiente. - To be: Se espera una reducción constante de historias pendientes y un incremento en la productividad en futuros sprints. Evaluación de eficacia y eficiencia: - La eficacia fue limitada, con un 30% de tareas completadas. - La eficiencia también fue baja, sin reducción significativa en el burndown ni incremento en el alcance. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Brechas: Falta de avance continuo y reducción de historias pendientes. - Oportunidades de mejora: Mejorar la planificación de tareas y fortalecer el seguimiento diario.

- Recomendaciones Mejoras sugeridas: - Incrementar el seguimiento diario para identificar y resolver bloqueos de forma temprana. - Refinar la planificación de tareas, priorizando historias bien definidas y listas para ejecución. - Fomentar la responsabilidad individual en la finalización de tareas, estableciendo metas claras para cada miembro. Plan de acción: - Implementar revisiones diarias para detectar y resolver bloqueos. - Realizar sesiones de refinamiento de backlog con mayor frecuencia y detalle. - Establecer revisiones semanales para monitorizar el avance de cada miembro.

- Conclusión - Hallazgos principales: El equipo completó el 30% de las tareas asignadas en el Sprint 6. El análisis evidencia una falta de avance constante reflejada en el burndown y la acumulación de historias pendientes. - Reflexión sobre la gestión ágil: Es necesario optimizar la planificación y el seguimiento diario para mejorar el rendimiento en futuros sprints y alcanzar los objetivos ágiles.

- Anexos - Gráficos de burndown del Sprint 6.