| INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN - SPRINT 7 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe sobre la Participación en Reuniones y Sesiones de Retroalimentación - Sprint 7 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 13 de noviembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe proporciona un análisis de las reuniones clave del Sprint 7, celebradas los días 5 y 13 de noviembre de 2024, en las cuales se revisaron los avances en la actualización de formatos de informes y guías de usuario, la integración del backend en los proyectos actuales y los ajustes necesarios en la gestión de líneas de proyecto. En general, se lograron avances importantes, aunque aún persisten áreas de mejora en la comunicación y estandarización de formatos para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos del sprint. Se incluyen recomendaciones específicas para optimizar el ciclo de trabajo y mejorar el flujo de documentación.

- Introducción - Contexto: El equipo se encuentra en la fase de implementación de metodologías ágiles, haciendo uso de Azure DevOps para documentar y gestionar las tareas de cada sprint. Estas reuniones brindaron una visión general de los avances y desafíos enfrentados por el equipo en el cierre de tareas y la administración de líneas de proyecto. - Objetivo del análisis: Documentar y evaluar el rendimiento del equipo durante el Sprint 7, centrándose en la gestión de tareas, la coordinación en el desarrollo de proyectos de backend y frontend, y la estandarización de los formatos de informes. Este análisis busca identificar áreas de mejora en la organización y gestión del equipo para optimizar el flujo de trabajo y la consistencia en la documentación.

- Análisis y Discusión A. Comparación entre As Is y To Be: - As Is (Estado Actual): - Reunión de Planning (5 de noviembre de 2024): - 55 casos gestionados: La revisión de historias de usuario (HUs) permitió identificar tareas pendientes y definir los objetivos del sprint. - Actualización de documentación: Se solicitó a todos los miembros actualizar sus HUs y asegurarse de la correcta carga en Azure DevOps. - Propuesta de repositorio común: Se discutió la creación de un repositorio central para diagramas y documentos del proyecto. - Daily (13 de noviembre de 2024): - Avance en backend y frontend: Los responsables informaron la integración exitosa del backend, pero el frontend aún estaba en desarrollo. - Actualización de formatos: Se acordó actualizar los formatos de informes y guías de usuario para el cierre del sprint. - To Be (Estado Deseado): - Establecer un flujo de trabajo predecible en la gestión de líneas de proyecto. - Mantener actualizados todos los formatos de documentación para lograr una mayor coherencia en los informes de usuario y guías. - Asegurar la integración del backend y frontend de manera coordinada, con plazos claros y seguimiento de los avances. B. Evaluación de Eficacia y Eficiencia: - La eficacia se demostró en la planificación de tareas y la integración del backend; sin embargo, la eficiencia necesita mejoras en términos de tiempo de respuesta para la actualización de formatos y la coordinación en el desarrollo de frontend y backend. C. Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora: - Brechas: - La actualización y revisión de formatos de informes y guías presenta demoras, lo que impacta la claridad en la documentación. - La falta de un repositorio unificado dificulta el acceso a información clave por parte del equipo. - Oportunidades de Mejora: - Implementar un proceso de revisión continua de la documentación en cada sprint para garantizar la actualización y la coherencia. - Agilizar la integración del backend y frontend para mejorar el flujo de trabajo en proyectos de TI.

- Recomendaciones Documentación y Formatos: Implementar la estandarización de formatos y realizar revisiones semanales de actualización para optimizar el ciclo de documentación. Comunicación y Coordinación: Establecer un canal directo de comunicación para coordinar el progreso en backend y frontend, asegurando que ambos equipos estén alineados. Creación de Repositorio Central: Crear un repositorio común para toda la documentación y diagramas en Azure DevOps, lo que facilitará el acceso y consulta para todos los miembros del equipo.

- Conclusión Los avances logrados en el Sprint 7 demuestran un compromiso sólido del equipo en la actualización de formatos y la integración del backend, aunque la falta de un sistema centralizado de documentación y las demoras en el frontend representan áreas de mejora. Un enfoque en la estandarización de formatos y una mayor alineación entre equipos permitirá alcanzar un flujo de trabajo más eficiente y predecible.

- Anexos - Ninguno